|  |  |
| --- | --- |
|  | Финансовое управление администрации Тарногского муниципального округа Вологодской области |

**Годовой отчет**

 по муниципальной программе «**Оздоровление окружающей среды**

 **Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы**» за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел экологии администрации Тарногского муниципального округа |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Управление образования администрации Тарногского муниципального округа, отдел по работе с территориями администрации округа, организации района.\* |

**Отчетный** г**од** – 2023

**Дата составления годового отчета** – 03.02.2024 года

 В соответствии с муниципальной программой «Оздоровление окружающей среды Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы» объем финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 7 059 220,96 рублей, из них 4 653 655,25 из областного бюджета и 2 405 565,71 рублей из бюджета округа.

 Потрачено 2 642 770,86 рублей из них:

- 373700 рублей из областного бюджета (58354.93 – проведение аналитического контроля сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, исследование воды, 315345,07 – заработная плата инспектору отдела).

- 2 269 070,86 рублей из бюджета округа, из них:

- мероприятия по экологическому образованию и просвещению – 7456.85 рублей;

- проведение исследования питьевой воды –644114.01 рублей.

- ликвидация несанкционированных свалок в соответствии с Дорожной картой по выполнению поручений Губернатора области в рамках реализации «Мусорной реформы» - 1 617 500.00 (из них: 1 595 000 ликвидация свалок и

22 500 -ПСД) рублей;

 В соответствии с Дорожной картой по выполнению поручений Губернатора области в рамках реализации «Мусорной реформы» на территории Тарногского муниципального округа в 2023 году ликвидированы 4 несанкционированных свалки, при плане 3 состоящие в Реестре несанкционированных свалок, из них:

Тарногский сектор: несанкционированная свалка за д.Киривановская участок К№ – 60°34,686' ЕО 43°44,505'. Свалка ликвидирована 13.09.2023 года. Стоимость ликвидации свалки – 300 000.00 рублей.

 Маркушевский сектор: несанкционированная свалка за у д. Нестериха, кадастровый номер 35:08:0203050:261, ликвидирована 31.07.2023 года, стоимость ликвидации свалки – 495 000.00 рублей.

Верховский сектор: несанкционированная свалка у д.Свердловская кадастровый номер участка 35:08:0201005:449, ликвидирована 06.09.2022 года. Стоимость ликвидации свалки -  390 000.00 рубля.

Спасский сектор: несанкционированная свалка у д.Борок кадастровый номер 35:08:0301022:475. Ликвидирована 13.11.2023 года, стоимость ликвидации свалки – 410 000.00 рублей.

Норматив трудозатрат при исполнении переданных полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора выполнен в объеме 1579.9 нормочасов при плане 1430. Объем выполнения плана составил 110.4%.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы» за 2023год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Значение показателей 2022г. |
| **Снижение уровня загрязнения водных объектов на территории района** | Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке. | 75.9 % |
| Количество отремонтированных, модернизированных очистных сооружений канализации.  | 0 |
| Об**еспечение населения района качественной питьевой водой.** | Количество отремонтированных, благоустроенных нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев, родников) | 1 шт |
| **Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов**  | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления.  | 93,8% |
| Количество созданных пунктов для сбора отработанных ртутьсодержащих отходов от населения. | 0 |
| Количество собранных и переданных на утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов от населения в частном секторе | 305 шт. |
| Площадь ликвидированных свалок твердых бытовых отходов. | 15.8 га |
| Доля рекультивированных свалок твердых бытовых отходов при завершении срока эксплуатации от общего количества объектов захоронения ТБО, требующих рекультивации | 0 |
| **Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий** | Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории района. | 7,1% |
| Количество материалов, направленных на государственную экспертизу и проведенных общественных экспертиз. | 0 |
| **Совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора** | Доля природопользователей, осуществляющих производственный контроль, к общему количеству природопользователей, обязанных осуществлять производственный контроль. | 0 |
| Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора. | 285 шт. |
| **Формирование основ экологической культуры населения района и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования** | Участие населения района в мероприятиях экологической направленности | 10093 чел. |
| Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения района. | 2607 ед. |
| Количество высаженных деревьев в населенных пунктах района. | 1627 шт. |
| **Надлежащее осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды** | Выполнение плана | 100% |

Начальник отдела экологии М.А. Тарханов