Отчет по муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»

за 2022 год

Постановлением администрации от 14.10.2020 года № 399 утверждена муниципальная программа " Комплексное развитие сельских территорий Тарногского муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы ".

Управление сельского хозяйства и экономики администрации Тарногского муниципального района является соисполнителем подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения" государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» по мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»

В 2020 году  субсидии по программе получили 9 семей на сумму социальных выплат 11 930, 856 тыс. руб. Работников АПК – 4 семьи граждан, работники социальной сферы -  5 семей. Введено построенных квадратных метров в отчетном 2020 году – 661,8 кв.м.(из программы «Устойчивое развитие сельских территорий»), 412,7 кв.м – ввод жилья по молодым семьям, молодым специалистам, 249,1 кв.м – ввод жилья гражданами, проживающими на сельских территориях.

В 2021 году субсидии получили 3 семьи на сумму социальных выплат

4 712,400 тыс.руб. Введено квадратных метров участниками 2021 года – 257,7 кв.м.(три семьи), (130% к заключенному Соглашению с Департаментом сельского хозяйства на 2021 год). Участниками программы прошлых лет введено 631,1 кв.м.(пять семей), (с 2018 г - 2020 г). Всего введено жилья в 2021 году – 888,8 кв.м. (8 семей).

В 2022 году субсидии получили 3 семьи на сумму социальных выплат 6060600,00 тыс руб. Введено квадратных метров  участниками 2022 года 267 кв.м – 114% к заключенному соглашению с ДСХ(234 кв.м.), участниками программы прошлых лет (2019-2020 гг) – 1439,9 кв.м. Всего введено жилья в 2022 году – 1706,9 кв.м. – 12 семей.

В 2023 году субсидии получила одна семья работающие в АПК района, многодетные на сумму социальных выплат 2992500,00 руб (заключено соглашение с ДСХ на ввод 72,91 кв.м.).

Для включения в программу КРСТ распоряжением руководителя администрации района создана комиссия, которая формирует предварительный список участников мероприятий - получателей социальных выплат. Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий в сельской местности Вологодской области утвержден постановлением Правительства Вологодской области № 791 от 26.08.2019 года.

На 1 апреля  2023 года в Тарногском районе список состоит из 9 семей.

Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно следующей очередности:

а) гражданам, работающим по трудовым договорам в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома –  1 семьи.

б) гражданам, работающим по трудовым договорам в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома – 1 семья.

в) гражданам, работающим по трудовым договорам в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений –  3 семьи.

г) гражданам, работающим по трудовым договорам в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений –  4 семьи.

Начальник управления сельского

хозяйства и экономики                                                        Г.В.Ульяновская