Отчет

о результатах реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа на 2023 – 2027 годы подпрограммы  «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа» за 2023 год.

Отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа  является ответственным исполнителем подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа на 2023 – 2027 годы».

Объем средств на реализацию подпрограммы в 2023 году составил

12 484,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 4 125,40 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 8359,00 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 11390,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 3359,70 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 8030,90 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия  1.1 проведены работы по озеленению общественных территорий на сумму 39,9 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия  1.2 осуществлялось содержание мест  захоронения. В указанных целях заключено 3 муниципальных контракта и 1 гражданско-правовой договор на общую сумму 1149,6 тыс. рублей.

В соответствии с заключенными контрактами проведены работы по  выкашиванию травы на территории кладбищ, удалению мелких кустарников вручную, валке деревьев без корчевания пней с применением специальной техники, очистке территории кладбищ от бытового мусора, ритуальных принадлежностей, пришедших в негодность, транспортировке и утилизации  мусора на полигон по приему твердых коммунальных отходов. В зимний период проводилась расчистка от снега подъездов к общественным кладбищам, расположенным на территории округа.

В рамках реализации основного мероприятия  1.3 проведены работы по благоустройству территорий общественных мест. Заключено 18 муниципальных контрактов и 27 гражданско-правовых договоров на сумму 3220,6 тыс. рублей.

Во исполнение заключенных контрактов выполнены работы по окашиванию травы  и уборке мелкогабаритных отходов, расположенных на общественных территориях округа; по обустройству и  ремонту площадок  для сбора коммунальных отходов. В зимний период проведены работы  по расчистке от снега подъездов к местам (площадкам) накопления ТКО, подъездов (подходов) к пешеходным лавам (мостам); по установке и демонтажу новогодней ели, иллюминации на центральной площади с. Тарногский Городок; по устройству ледяных фигур на центральной площади с. Тарногский Городок.

Кроме того, в рамках реализации указанного мероприятия проведены работы по ремонту памятника воинам ВОВ в д. Шевелевская; обустройству общественной территории для массового отдыха жителей с. Ромашевский Погост; обустройству волейбольной площадки в д. Макаровская; обустройству общественного родника в д. Киянская; выполнен текущий ремонт пешеходного моста на ул. Пограничная, Мостовая в с. Тарногский Городок; проведены спил и уборка ветхих деревьев в д. Окуловская, д. Гольчевская, с. Илезский Погост.

Также в рамках подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа» в 2023 году реализовано 11 проектов «Народного бюджета». В указанных целях заключено 16 муниципальных контрактов на общую сумму 4799,6 тыс. рублей, экономия от проведения конкурсных процедур составила 1093,8 тыс. рублей.

По «Народному бюджету» реализованы следующие проекты:

- «Благоустройство территории населенных пунктов» (Верховский территориальный сектор).  Заключены муниципальные контракты с ООО «Дорстрой» на  выполнение работ по обустройству волейбольной площадки в д. Макаровская на сумму 117,1 тыс. рублей; на выполнение работ по обустройству общественного родника в д.Киянская на сумму 93,6 тыс. рублей.

- «Приобретение уличных тренажеров, благоустройство площадки и установка уличных тренажеров» (Верховский территориальный сектор). Заключены муниципальные контракты с ООО «Дорстрой» на выполнение работ по устройству площадки и установке уличных тренажеров в д. Макаровская на сумму 165,9 тыс. руб. и с ООО «ГК Альтернатива спорт»  на приобретение тренажеров уличных.

- «Благоустройство общественной территории для массового отдыха жителей населенного пункта с. Ромашевский Погост» (Заборский территориальный сектор). Заключен муниципальный контракт с ООО «Дорстрой» на сумму 356,6 тыс. рублей.

- «Ремонт навесной лавы в селе Красное» (Заборский территориальный сектор). Заключен муниципальный контракт с ИП Максимычев С.В. на сумму 290,0 тыс. рублей.

- «Ремонт памятника погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. в д. Шевелевская» (Илезский территориальный сектор). Заключен муниципальный контракт с ИП Кожевников В.Я. на сумму 100,2 тыс. рублей.

- «Спил и уборка ветхих деревьев в населенных пунктах д. Окуловская, д. Гольчевская, с. Илезский Погост»  (Илезский территориальный сектор). Заключен муниципальный контракт с ООО «Дорстрой» на сумму 150,4 тыс. рублей.

- «Приобретение и установка ограждения общественно-значимой территории в д. Заречье» (Маркушевский территориальный сектор). Заключен муниципальный контракт с ИП Аксенов В.Н. на сумму 235,2 тыс. руб.

- «Приобретение и установка уличных тренажеров» (Маркушевский территориальный сектор). Заключены муниципальные контракты с ООО «УМК-строй» на приобретение тренажеров на сумму 282,9 тыс. рублей; с ООО «Дорстрой» на выполнение работ по обустройству основания спортивной площадки на сумму 89,5 тыс. рублей; с ООО «Компания «ЭЛИНА» на поставку ударопоглощающего покрытия на сумму 445,0 тыс. рублей.

- «Подготовка земельного участка для детской площадки в д. Игумновская» (Тарногский территориальный сектор). Заключен муниципальный контракт с ООО «Дорстрой» на сумму 261,6 тыс. рублей.

- «Приобретение и установка оборудования детской площадки в д. Игумновская» (Тарногский территориальный сектор). Заключены муниципальные контракты с ООО «Компания «ЭЛИНА» на поставку детского игрового оборудования на сумму 650,7 тыс. рублей; с ООО «СпортКин» на приобретение тренажеров на сумму 220,0 тыс. рублей.

- «Устройство пешеходного тротуара с ул. Октябрьская на ул. Пионерская с. Тарногский Городок» (Тарногский территориальный сектор). Заключен муниципальный контракт с ООО «Дорстрой» на сумму 1287,7 тыс. рублей.

Кроме того, во исполнение подпрограммы 2 в 2023 году реализовано 5 инициативных проектов на сумму 2 180,9 тыс. рублей.

- «Обустройство контейнерных площадок ТКО в селе Красное». Заключен муниципальный контракт с ООО «Тарногастрой» на сумму 150,0 тыс. рублей.

- «Обустройство площадок для крупногабаритных отходов». Заключен муниципальный контракт с ООО «Тарногастрой» на сумму 214,4 тыс. рублей.

- «Обустройство контейнерных площадок в селе Тарногский Городок». Заключен муниципальный контракт с ООО «Тарнога-ЖилКомсервис» на сумму 948,4 тыс. рублей.

- «Закупка контейнеров для твердых коммунальных отходов». Заключен муниципальный контракт с ИП Константинова А.А. на сумму 763,2 тыс. рублей.

- «Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах с.Верховский Погост, д.Каплинская». Заключен муниципальный контракт с ООО «Тарногастрой» на сумму 104,9 тыс. рублей.

Все мероприятия подпрограммы 2 выполнены в полном объеме (100%), процент освоения денежных средств составил 91,2%. Задачи, поставленные на 2023 год, выполнены, цели программы достигнуты.

Сведения о выполнении целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2   представлены к отчету в виде приложения.

Начальник отдела по работе

с территориями администрации

Тарногского муниципального округа                                              В.Н. Нечаев