**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тарногского муниципального района с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021 – 2023 годы» за 2022 год**

Основная цель Программы – ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 795,2 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 43 человек (20 семей), переселяемых из аварийных и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации многоквартирных домов.

Объем средств на реализацию программы в 2022 году составил 29 822 346,20 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 13 817 013,50 рублей;

областного бюджета – 16 002 986,50 рублей;

районного бюджета – 2 346,20 рублей.

За отчетный 2022 год проведены конкурсные процедуры (18 электронных аукционов) на определение поставщика квартир жилого многоквартирного дома, предназначенного для переселения из аварийного жилфонда. По результатам определения поставщика закупки победителем признан ООО «Таргет», с данным застройщиком заключено 18 муниципальных контрактов. Так же было проведено две конкурсные процедуры на приобретение жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г. Вологда. По результатам конкурса заключено 2 муниципальных контракта на приобретение квартир в г. Вологда на общую сумму – 4 451 663,67, в том числе за счет средств:

- за счет средств фонда – 3 054 616,41 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 1 397 047,26.

В рамках исполнения муниципальных контрактов администрацией Тарногского муниципального района 27.12.2022 года приобретено 2 жилых помещения в многоквартирном доме города Вологды для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Все запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены на 100%.

Начальник отдела строительства,

энергетики и ЖКХ администрации

Тарногского муниципального округа А.В. Фуникова

28.02.2023 г.