**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тарногского муниципального района с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2023 – 2030 годы» за 2023 год**

Основная цель Программы – ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 795,2 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 43 человек (20 семей), переселяемых из аварийных и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации многоквартирных домов.

В рамках исполнения муниципальных контрактов администрацией Тарногского муниципального района 27.12.2022 года приобретено 2 жилых помещения в многоквартирном доме города Вологды для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В связи с чем, в I квартале 2023 года расселено 87,9 кв.м. и обеспечены жилыми помещениями 3 человека (2 семьи) аварийного жилищного фонда. Таким образом, на конец 2023 года переселяемая площадь составляет 707,3 кв.м.

Объем средств на реализацию программы в 2023 году составил 40 661 340,00 рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 40 661 340,00 рублей;

профинансировано в 2023 году 21 219 000,00 рублей;

остаток на конец 2023 года 19 442 340,00 рублей.

За отчетный 2023 год по 18 муниципальным контрактам с ООО «Таргет» внесен аванс в размере 30% от общей стоимости контракта - 21 219 000,00. Но в связи с тем, что застройщик заморозил строительство многоквартирного жилого дома, администрацией принято решение об одностороннем расторжении контрактов. Так же администрацией Тарногского муниципального округа принято решение о приобретении жилых помещений (квартир) на вторичном рынке г. Вологды и Череповец. В декабре 2023 года было объявлено 5 закупок.

Все запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены на 11,05%.

Начальник отдела строительства,

энергетики и ЖКХ администрации

Тарногского муниципального округа А.В. Фуникова

29.02.2024 г.