**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы» за 2022 год**

Основная цель Программы – повышение уровня внешнего благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий на территории с. Тарногский Городок; повышение уровня комфортных и безопасных условий проживания граждан; обеспечение жизненно важных социально - экономических интересов с. Тарногский Городок Тарногского района; улучшение условий для массового отдыха жителей села и организация мест массового пребывания населения.

Объем средств на реализацию программы в 2022 году составил 1 792 661,80 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 075 424,44 рублей;

областного бюджета – 537 971,18 рублей;

районного бюджета – 179 266,18 рублей.

За отчетный 2022 год проведено 2 электронных аукциона и заключено 2 муниципальных контракта:

- от 15.02.2022 года № 3800002200015 «Благоустройство общественной территории – пешеходная зона между ул. Кирова и ул. Советская с. Тарногский Городок, Тарногского района Вологодской области, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024годы (1 этап) дополнительные работы», цена контракта – 538990,00 рублей.

- от 18.04.2022 года № 0130300030322000002 на выполнение подрядных работ по объекту «Благоустройство общественной территории – пешеходная зона между ул. Кирова и ул. Советская с. Тарногский Городок, Тарногского района Вологодской области, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024годы (1 этап)», цена контракта - 1253671,80 рублей.

В рамках исполнения муниципальных контрактов проведено благоустройство 1 общественной территории – пешеходная зона между ул. Кирова и ул. Советская с. Тарногский Городок.

Все запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены на 100%.

Начальник отдела строительства,

энергетики и ЖКХ администрации

Тарногского муниципального округа А.В. Фуникова

28.02.2023 г.