**ОТЧЕТ**

**по муниципальной программе ««Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения**

**Тарногского муниципального округа на период 2023 - 2033 г.г.» за 2023 год**

|  |
| --- |
| Основная цель программы - развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа в соответствии с потребностями населения. Обеспечение сохранности дорожной сети, выполнение работ по ремонту подъездов и мостов к населенным пунктам с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение надежности и безопасности дорожного движения.    Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета округа и областного бюджета (субвенции, субсидии):  - **по подпрограмме** **1** «*Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа»* – **33 959,85** **тыс. руб. (Объем бюджетных ассигнований областных 23 238,03 тыс. руб., местный бюджет 10 721,82 тыс. руб.)**   1. «Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам,   выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Загородная с. Тарногский Городок Тарногского муниципального округа» – **890 918 руб.**   1. «Обустройство подъезда к земельным участкам, выделенным   отдельным категориям граждан, по адресу: д.Кремлево Тарногского муниципального округа» - **65 310,00 рублей.**   1. Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Кокшеньга на   автомобильной дороге «Проезд к д.Елифановская» Тарногского муниципального округа – **7 025 214,80 рублей**  4. Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Шебеньга на автомобильной дороге «Подъезд к д.Югра» Тарногского муниципального округа – **1 656 605,00 рублей**  5. Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Уфтюга на автомобильной дороге «Подъезд к д.Якушевская» Тарногского муниципального округа – **12 192 272,30 рублей.**  6. Ремонт моста на автомобильной дороге «Проезд между д.Слободинская – д.Александровская» Тарногского муниципального округа – **1 929 649 рублей.**  7. Разработка технического задания на ремонт мостов - **40 000 рублей.**  8. Осуществление услуг строительного контроля по ремонту мостов – **488 778,94 рублей.**  9. Разработка сметной документации – **289 871,85 рублей**.  10. Ремонт моста через реку Кокшеньга д.Степановская – **9 363 230,00 рублей.**  11. ПСД Ремонт мостового сооружения через р.Уфтюга д.Яринская **– 18 000 рублей.**  - **по подпрограмме** **2** «*Содержание муниципальных дорог*» **– 21 145,2** **тыс. руб.**  **(Объем бюджетных ассигнований областных 1 065,8** **тыс. руб., местный бюджет 20 079,4 тыс. руб.)**   1. Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных   дорог местного значения и сооружений на них в границах Тарногского муниципального округа Вологодской области – **21 145,2 руб.**  - **по подпрограмме 3** *«Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального округа; Проведение технической инвентаризации, составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа;*  *Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа»* – **298,0** **тыс. руб.**  - **по подпрограмме 4** *«Транспортное обслуживание населения» -* **2 723,7 тыс.рублей**      Начальник отдела строительства,  энергетики и ЖКХ А.В. Фуникова |
|  |

     рейсы   протяж    объем, км

с. Тарногский Городок - д. Антипинская    408          44,3         18 074,4      
с. Тарногский Городок - Першинская          404          49,3         19 917,2    
с. Тарногский Городок - Илезский Погост   412         36,2          14 914,4  
с. Тарногский Городок - Лохта                       412          30             12 360    
с. Тарногский Городок - Раменье                 204          60,2          12 280,8      
с. Тарногский Городок - Шебеньга              204          18,6          3 794,4    
**Итого                2 044                         81 341,2 км**

Информация по мосту д.Семеновская

ПСД передана подрядчиком 25 декабря 2023 года. Документация передана без положительного заключения экспертизы в связи с тем, что одним из условий прохождения государственной экспертизы является предоставление выписки из бюджета, бюджетной росписи или государственной (муниципальной) программы, подтверждающей финансирование объекта в полном объеме. В бюджете округа финансирование в размере 109,96 млн.рублей (сумма строительства моста согласно сметному расчету) отсутствует.

Участок автомобильной дороги Семеновская-Поспеловская протяженностью 675 м. с мостом через реку Уфтюга у д.Семеновская являлся региональным, в связи с аварийностью в июне 2013 года мост был демонтирован. В настоящее время участок автодороги, протяженностью 700м., на которой находился мост, является собственностью Тарногского муниципального округа.

На территории Ромашева находится куст из 6 жилых деревень:

1. д. Семёновская – постоянно проживающее население 19 жителей, 9 домохозяйств, социальных объектов нет.

2. д. Поспеловская - постоянно проживающее население 20 жителей, 11 домохозяйств, социальных объектов нет.

3. д. Сенюковская - постоянно проживающее население 3 жителей, 2 домохозяйства, социальных объектов нет.

4. д. Регишевская - постоянно проживающее население 41 жителей, 20 домохозяйств, социальные объекты: магазин.

5. д. Ромашевский Погост - постоянно проживающее население 60 жителей, 32 домохозяйства, социальные объекты: магазин, почта, медпункт.

6. д. Сверчковская - постоянно проживающее население 34 жителей, 22 домохозяйства, социальных объектов нет.

Деревня Семёновская и Р. Погост разделены рекой Уфтюга, но имеется подвесной переход (лава, капитальный ремонт 2022 год).

Деревня Поспеловская и Р. Погост разделены рекой Уфтюга, но имеется подвесной переход (лава).

Удаленность от центра с. Красное от 7 до 9 км.

Автомобильная дорога «Участок автодороги Семеновская-Поспеловская», с кадастровым номером 35:08:0000000:566, протяженностью 675 м., по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский район, с/п Заборское и земельный участок под автодорогой с кадастровым номером 35:08:0000000:553, зарегистрированы в собственность Тарногского района на основании решения Арбитражного суда Вологодской области от 27.03.2019 г. № А13-5759/2019. Земельный участок под автомобильной дорогой 35:08:0203001:770 также находится в собственности Тарногского района.

2) Согласно муниципального контракта № 95 от 19.09.2022 года проведены кадастровые работы по образованию земельного участка для строительства мостового сооружения, в результате проведения работ, сформирован и поставлен на ГКУ земельный участок с кадастровым номером 35:08:0000000:762, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский район, Заборское сельское поселение, общей площадью 485 кв.м.