ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

с. Тарногский Городок Вологодская область

| О внесении изменений в постановление администрации Тарногского округа от 12.12.2022 года № 9 (в ред. от 17.05.2023г. № 374). |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа, администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации округа от 12.12.2022 года № 9 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тарногского муниципального округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2023-2030 годы»» (в ред. от 17.05.2023 г. № 374) изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия и  подлежит опубликованию  в газете «Кокшеньга», размещению на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  округа                                                                                         А.В. Кочкин

муниципальная программа

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО             ФОНДА ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2023-2030 ГОДЫ»

|  | ### УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации ### округа от ___________________ |
| --- | --- |

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО             ФОНДА ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2023-2030 ГОДЫ»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тарногского муниципального округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2023-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ), Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальный проект «Жилье и городская среда», федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», Областная адресная программа № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 1 апреля 2019 года № 322 |
| Заказчик Программы | - Администрация Тарногского муниципального округа |
| Разработчик Программы | - Отдел строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |
| Основные цели Программы | - Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 795,20 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 42 человека (18 семей), переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Срок реализации Программы | 2023 – 2030 годы, в том числе: 2023 год – приобретение квартир в строящемся доме по адресу: с. Тарногский Городок, ул. Гагарина. 2024 год – приобретение жилых помещений на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Объем и источники финансирования Программы | - объем финансирования Программы в 2023 году составляет 40 661 340 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 40 661,3 тыс. рублей; - объем финансирования Программы в 2024 году составляет 64 177,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств: публично - правовой компании «Фонд развития территории» - 23 905,24 тыс. рублей; областного бюджета – 40 271,6 тыс. рублей; бюджета округа – 0,815 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Снос 5 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 795,20 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 42 человека (18 семей). |
| Система контроля за реализацией Программы | - контроль за реализацией Программы осуществляет отдел строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа. |

- Цели и задачи Программы

Основная цель Программы - ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 795,20 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 42 человека (18 семей), переселяемых из аварийных и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации многоквартирных домов.

Задачами Программы являются:

- переселение  из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

- развитие малоэтажного жилищного строительства;

- реализация предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством;

- формирование и корректировка очередности сноса аварийного жилищного фонда и связанной с ним очередности переселения граждан;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- снос 5 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 795,20 кв.м.;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение жилыми помещениями 42 человека (18 семей);

- приобретение квартир у Застройщика либо приобретение жилого помещения на вторичном рынке на территории Вологодской области;

- формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2023-2030 годы

3. Перечень программных мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда

1. Формирование и корректировка очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Формирование и корректировка очередности сноса аварийных домов.

3. Выбор способа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы осуществляется следующими способами:

а) предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику такого помещения иного жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену. При этом выкупная цена формируется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину - нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма, которое должно быть:

- благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта;

- равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

- отвечающим установленным требованиям, то есть быть пригодным для проживания.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих в указанных многоквартирных домах, в рамках настоящей Программы осуществляется поэтапно путем предоставления гражданам благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Средства Фонда могут использоваться только на переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, согласно приложению 1 к настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ликвидация 5 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 795,20 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 39 человек (17 семей), осуществляется за счет средств Фонда, областного бюджета и бюджета округа.

Необходимые для реализации Программы объемы средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объемы средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

|  |  | Объем средств (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | поддержка, предоставленная за счет средств Фонда | средства областного бюджета | средства бюджета округа |
| 2023 год | 40 661,3 | - | 40 661,3 | - |
| 2024 год | 64 177,6 | 23 905,2 | 40 271,6 | 0,815 |
| Итого | 104 838,9 | 23 905,2 | 80 932,9 | 0,815 |

Объем средств на проведение в рамках реализации Программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой.

Предельная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда вне зависимости от способа переселения для Вологодской области установлена в размере 93 294,95 рублей за 1 кв.м. общей площади жилого помещения.

5. Обоснование объема средств, необходимых

для реализации Программы

Обоснование общего объема средств финансирования, необходимого для  переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в Программу по Тарногскому муниципальному округу, представлено в таблице 2.

Обоснование объема денежных средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведена в реестре аварийных многоквартирных домов по способам переселения (приложение 2 к настоящей Программе).

Таблица 2

Обоснование общего объема средств финансирования, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по Тарногскому муниципальному округу с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Площадь аварийных жилых домов | Размер предельной стоимости строительства помещений для переселения граждан | Объем средств, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по фактически занимаемой площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | руб./ м2 | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Тарногский муниципальный округ | 687,90 | 93 294,95 | 68 790,00 |
|  | ИТОГО | 687,90 | 93 294,95 | 68 790,00 |

Объемы долевого финансирования Программы определяются с учетом требований Федерального закона № 185-ФЗ.

6. Планируемые показатели  и оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется в 2023-2030 годах ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 687,90 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 39 человек (17 семей), проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы производится на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные показатели. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в количестве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и в количестве аварийного жилищного фонда, расположенного на территории области, с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

Эффективность расходования бюджетных средств определятся исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств являются:

- сокращение количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- сокращение аварийного жилищного фонда;

- комплексное освоение территории после ликвидации жилищного фонда.

Оценка результативности действия Программы проводится ежегодно по результатам отчетного года.

Показатели выполнения Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

7. Управление Программой, контроль за ее реализацией

и порядок отчетности

Общее руководство и управление Программой осуществляет отдел строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.