

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 09.02.2021 | № | 49 |

|  |
| --- |
| с. Тарногский Городок  Вологодская область |

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в  постановление администрации  района от 10.12.2020 г. № 469 |  |

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Тарногский муниципальный район», администрация района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации района от 10.12.2020 г. № 469 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Тарногского муниципального района на 2021-2025 годы» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте администрации Тарногского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель руководителя

администрации района Н.А. Шамонин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации района от 10.12.2020 г. № 469 (в ред. от 09.02.2021 г. № 49) |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Газификация Тарногского муниципального района**

**на 2021 – 2025 годы»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Название Программы | Муниципальная программа «Газификация Тарногского муниципального района на 2021-2025 годы» |
| Ответственный исполнитель | Администрация Тарногского муниципального района |
| Соисполнители программы | - Отдел строительства, энергетики и ЖКХ управления инфраструктурного развития администрации района;  - Управление сельского хозяйства и экономики администрации района;  - Финансовое управление администрации района |
| Цели Программы | - Развитие газификации в районе для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района;  - создание комфортных условий труда и быта;  - создание условий для развития отраслей народного хозяйства |
| Задачи Программы | - Создание условий надежного обеспечения газом потребителей;  -создание комфортных условий для проживания потребителей;  - стимулирование развития сельскохозяйственного производства путем газификации сельских населенных пунктов;  - перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа;  - снижение количества выбросов загрязняющих веществ, при переводе объектов энергетики на природный газ |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - увеличение протяженности распределительных газовых сетей района на 26 816 п.м. (приложение 3);  - увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, на 473 домовладения (квартиры) (приложение 3) |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2025 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования – 14 732,1 тыс. рублей, в том числе:  объем финансирования Программы за счет средств **областного** бюджета (приложение 2):  Всего - 14 433,3 тыс.рублей, в т.ч.:  2021 г. – 14 433,3 тыс.рублей;  2022 г. – 0 тыс.рублей;  2023 г. – 0 тыс.рублей;  2024 г. – 0 тыс.рублей;  2025 г. – 0 тыс.рублей.  объем финансирования Программы за счет средств бюджета района (приложение 2):  Всего – 298,8 тыс. рублей, в т.ч.:  2021 г. – 298,8 тыс. рублей;  2022 г. – 0 тыс. рублей;  2023 г. – 0 тыс. рублей;  2024 г. – 0 тыс. рублей;  2025 г. – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ввод в эксплуатацию – 26 816 п.м. газораспределительных сетей в сельской местности (приложение 3);  Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на потребление природного газа - газификация домовладений (квартир) в количестве 473 (приложение 3) |
| Контроль за ходом реализации Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель руководителя администрации района |

**Основные мероприятия программы газификации района**

**на 2021-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения, населенного пункта, наименование объекта | Год выполне-ния работ | Длина газопро-вода (п.м.) | Коли-чество  квартир  (домов) | Стои-мость тыс. руб. |
| 1 | Строительство распределительных газовых сетей в д. Поспеловская,  д. Семеновская Тарногского района Вологодской области | 2021 | 2006 | 63 | 14732,1 |
| 2 | Изготовление ПСД на строительство разводящих газовых сетей от жилого дома № 1 до № 30 по  ул. Пограничная с. Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области | 2021 | 1869 | 30 | 0 |
| 3 | Строительство газораспределительных и водопроводных сетей в новом микрорайоне д. Тимошинская Тарногского сельского поселения Тарногского муниципального района» | 2022 | 6510 | 150 | 0 |
| 4 | Строительство газопровода высокого давления по  д. Рылковская - д. Кремлево -  д. Слуда - д. Хом -  д. Погоняевская Тарногского района, ориентировочной протяженностью 6000 м, с 4 (четырьмя) пунктами редуцирования | 2024 | 6000 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления  д. Рылковская - д. Кремлево -  д. Слуда - д. Хом -  д. Погоняевская Тарногского района, ориентировочной протяженностью 12300 м. | 2024 | 12300 | 260 | 0 |
|  | **Итого** | 2021-2025 | 26816 | 473 | 14732,1 |

**I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

Сферой реализации муниципальной программы являются развитие существующей системы газоснабжения на территории Тарногского района, строительство распределительных газовых сетей на территории Тарногского района, обеспечение доступа к системе газоснабжения природным газом новых потребителей.

Современное состояние газификации Тарногского района природным газом определено следующими показателями:

протяженность газовых сетей – 83 км 481 м.,

газифицировано квартир (домохозяйств) природным газом - 1703,

уровень газификации сжиженным газом составляет – 2594 квартир (домохозяйств).

В настоящее время газифицированы 3 котельные, объекты теплоэлектроэнергетики.

Низкий уровень обеспечения природным газом потребителей района, отсутствие источника газоснабжения для потребителей, не газифицированных природным газом сельских поселений района, являются основными проблемами в сфере газоснабжения.

Перспективным направлением муниципальной программы являются дальнейшее развитие газификации и создание комфортных условий для жизни и деятельности населения.

**II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач, основные ожидаемые**

**конечные результаты, сроки реализации муниципальной программы**

Исходя из основных приоритетов в сфере газоснабжения, целями реализации муниципальной программы являются:

развитие газификации на территории района для повышения уровня газификации природным газом потребителей, создание для населения района комфортных условий труда и быта;

повышение эффективности использования природного газа;

оптимизация загрузки существующих газовых сетей.

Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи:

строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением, предприятиями и организациями района;

перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа;

надежное и бесперебойное обеспечение природным газом потребителей района.

Реализация мероприятий программы позволит к 2025 году (приложение 3):

повысить уровень газификации потребителей района природным газом с 36,48% в 2014 году до 43,7 % в 2025 году;

увеличить протяженность распределительных газовых сетей района на 26 816 п.м.;

увеличить количество потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, на 473 домовладения (квартиры);

Сроки реализации программы: 2021 - 2025 годы.

**III. Характеристика основных мероприятий программы**

Для достижения целей и решения задач программы необходимо реализовать основное мероприятие «Развитие газификации на территории Тарногского муниципального района».

Цель мероприятия - обеспечение возможности подачи природного газа новым потребителям.

**IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета**

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, за счет средств областного бюджета составляет 14 433,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (приложение 2):

2021 г. – 14 433,3 тыс. рублей;

2022 г. – 0 тыс.рублей;

2023 г. – 0 тыс. рублей;

2024 г. – 0 тыс. рублей;

2025 г. – 0 тыс. рублей.

**V. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района**

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, за счет средств бюджета района составляет всего - 298,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (приложение 1):

2021 г. – 298,8 тыс. рублей;

2022 г. – 0 тыс. рублей;

2023 г. – 0 тыс. рублей;

2024 г. – 0 тыс. рублей;

2025 г. – 0 тыс. рублей.

**VI. Основные требования к участию в подпрограмме 2 «Газификация Вологодской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 г.**

**№ 484**

Администрация Тарногского муниципального района в пределах полномочий, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0410877CCF366365581A56E2715DF7808972243291E80E54F61A81E5F2w4x0I) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организует в границах муниципального образования «Тарногский муниципальный район» газификацию потребителей.

На реализацию данных расходных обязательств в рамках муниципальной программы бюджету муниципального образования предоставляются субсидии на строительство и реконструкцию объектов газификации.

Для участия в программе необходимо:

наличие утвержденной проектно-сметной документации на объекты газификации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы;

уровень софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий, составляет не менее 2% от объема финансирования объекта, определенного в соответствующем финансовом году.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной**

**программы за счет средств бюджета района (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель,  соисполнители | Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета района (тыс. руб.) | | | | |
| первый год  планового  периода | второй год  планового  периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| всего | 298,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы | 298,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе |

**Прогнозная (справочная) оценка**

**расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района,**

**бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов**

**поселений, расходов юридических лиц на реализацию целей муниципальной**

**программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |  |
| первый год  планового  периода | второй год  планового  периода | третий год  планового  периода | четвертый год  планового  периода | пятый год  планового  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| всего | 14 732,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района <1> | 298,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 14 433,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные  внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе |

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода | Пятый  год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | задача 1 | протяженность | п.м. | 2006 | 6510 | 0 | 18300 | 0 |
| 2 | задача 2 | количество домов | шт. | 63 | 150 |  | 260 |  |