**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 18.05.2021 | № | 216 |

|  |
| --- |
| с. Тарногский ГородокВологодская область |

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации района от 25.02.2016 г. № 55  |  |

 Руководствуясь Уставом муниципального образования «Тарногский муниципальный район», администрация района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести в постановление администрации Тарногского муниципального района от 25 февраля 2016 года № 55 изменения, изложив муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Тарногского муниципального района на период 2016-2027 г.г.» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте администрации Тарногского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района С.М. Гусев

**Муниципальная программа**

**«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения**

**Тарногского муниципального района**

**на период 2016** - **2027 г.г.»**

Ответственный исполнитель: Отдел строительства, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства управления инфраструктурного развития администрации Тарногского муниципального района

Ответственный за разработку муниципальной программы: заведующий отделом строительства, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства управления инфраструктурного развития администрации Тарногского муниципального района (8 817 48) 2-17-60

St.tarnoga@yandex.ru

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации района от 25.02.2016 г. № 55 (в ред. от 18.05.2021 г. № 216) |

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Отдел строительства, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства управления инфраструктурного развития администрации Тарногского муниципального района. |
| Соисполнители муниципальной программы |  Казенное учреждение Тарногского муниципального района Вологодской области «Центр бюджетного учета и обеспечения деятельности муниципальных учреждений». |
| Цель муниципальной программы  | Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарногского муниципального района в соответствии с потребностями населения. Обеспечение сохранности дорожной сети, выполнение работ по ремонту подъездов и мостов к населенным пунктам с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение надежности и безопасности дорожного движения. |
| Подпрограммы муниципальной программы  | Подпрограмма 1 «*Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального района*» (Приложение 1).Подпрограмма 2 «*Содержание муниципальных дорог*» (Приложение 2).Подпрограмма 3 «*Паспортизация автомобильных дорог, разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального района, проектов организации дорожного движения и устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения*» (Приложение 3). |
| Задачи муниципальной программы  | Содержание и ремонт дорожной сети для обеспечения круглогодичной автотранспортной связью населенных пунктов района, повышение безопасности дорожного движения и улучшение экологической ситуации. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  |  Выполнение работ по содержанию муниципальных дорог с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния:в 2016 году – 406,523 км;в 2017 году – 403,091 км;в 2018 году – 363,611 км;в 2019 году – 403,091 км;в 2020 году – 406,700 км;в 2021 году - 406,700 км;в 2022 году - 406,700 км;в 2023 году - 406,700 км;в 2024 году - 406,700 км;в 2025 году - 406,700 км;в 2026 году - 406,700 км;в 2027 году - 406,700 км.Выполнение работ по ремонту мостов (инженерных сооружений) с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, общей площадью 526,5 кв.м.Выполнение работ по ремонту подъездов к населенным пунктам Тарногского муниципального района с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, общей протяженностью 29189 м.п. |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2016 – 2027 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета района и областного бюджета (субвенции, субсидии) |  **По Подпрограмме 1**Всего: 88 507,2 тыс. руб. 2016 год – 8 964, 9 тыс. руб.;2017 год – 13 169,7 тыс. руб.;2018 год – 6 652,3 тыс. руб.;2019 год – 25 587, 5 тыс. руб.;2020 год – 2 613,3 тыс. руб.;2021 год – 4 922,3 тыс. руб.;2022 год – 1 077,6 тыс. руб.;2023 год – 1 077,6 тыс. руб.;2024 год – 5 555 тыс. руб.;2025 год – 5 252 тыс. руб.;2026 год – 8 585 тыс. руб.;2027 год – 5 050 тыс. руб. **По Подпрограмме 2** Всего: 151 492,4 тыс. руб.2016 год – 10 090 тыс. руб.;2017 год – 10 270, 9 тыс. руб.;2018 год – 9 644, 2 тыс. руб.;2019 год – 7 493,4 тыс. руб.; 2020 год – 18 789,3 тыс. руб.;2021 год – 15 896,8 тыс. руб.;2022 год – 15 908,6 тыс. руб.;2023 год – 16 613,6 тыс. руб.; 2024год – 11 696,4 тыс. руб.; 2025 год – 11 696,4 тыс. руб.; 2026 год – 11 696,4 тыс. руб.; 2027 год – 11 696,4 тыс. руб. **По Подпрограмме 3** Всего: 3 438,4 тыс. руб.;2016 год – 459,6 тыс. руб.;2017 год – 415,6 тыс. руб.;2018 год – 215,9 тыс. руб.;2019 год – 596,1 тыс. руб.;2020 год – 482,2тыс. руб.;2021 год – 419 тыс. руб.;2022 год – 75 тыс. руб.;2023 год – 75 тыс. руб.;2024 год – 175 тыс. руб.;2025 год – 175 тыс. руб.;2026 год – 175 тыс. руб.;2027 год – 175 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы  | – выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, протяженностью 141 862,4 км.;– выполнение работ по содержанию и ремонту мостов с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, общей площадью 526,5 кв.м;– обеспечение сохранности дорожной сети, выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение надежности и безопасности дорожного движения; – снижение доли дорожно – транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно – транспортных происшествий с 31,3% в 2015 году до 20,8% в 2027 году;– увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования, с 68,5% в 2015 году до 68,6% в 2027 году. |

**I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Автомобильные дороги района являются важнейшей составной частью социально экономического развития района. От уровня их состояния во многом зависит устойчивое экономическое развитие района, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяйственного производства, повышение уровня жизни населения.

В настоящее время 62% мостов находятся в удовлетворительном состоянии, 38% - в неудовлетворительном.

Развитие дорожной сети в период 2016 – 2027 годов ориентировано на эффективное использование имеющихся финансовых средств. Основные средства будут направляться на реализацию мероприятий, указанных в Паспорте Программы.

Задачами по развитию автомобильных дорог района, способствующих реализации национального проекта в области обеспечения населения доступным жильем, является обеспечение создания подъездов к населенным пунктам.

Реализация комплекса мероприятий Программы сопряжена со следующими рисками:

 – ухудшение экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и сокращении объектов дорожного хозяйства;

 – превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, технику, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания муниципальных автодорог.

**II. Информация о приоритетах политики органов местного самоуправления района в сфере реализации муниципальной программы**

**Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы.**

Основные приоритеты Программы по развитию дорожной сети:

– строительство и реконструкция дорожной сети для обеспечения круглогодичной автотранспортной связью сельских населенных пунктов района, повышение безопасности дорожного движения и улучшение экологической ситуации.

Основными задачами по развитию автомобильных дорог района, являются: обеспечение сохранности дорожной сети, выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог и инженерных сооружений с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния и безопасности дорожного движения.

Основные цели программы:

– развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарногского муниципального района в соответствии с потребностями населения. Обеспечение сохранности дорожной сети, выполнение работ по ремонту подъездов и мостов к населенным пунктам с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение надежности и безопасности дорожного движения.

Сроки реализации программы: 2016 – 2027 годы.

**III. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирован исходя из поставленных в муниципальной программе задач, с учетом необходимости обеспечения максимальной информативности при минимальном количестве показателей, наблюдаемости и неизменности методологии расчета значений показателей (индикаторов), наличия объективных источников информации, возможности получения отчетных данных с минимально возможными затратами (приложения 1.1, 2.1, 3.1).

 Целевые показатели (индикаторы):

– выполнение работ по ремонту муниципальных дорог с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, протяженностью 406,7 км.

– выполнение работ по ремонту мостов с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, общей площадью 526,5 кв.м.

 – выполнение работ по содержанию муниципальных дорог с целью улучшения их транспортно - эксплуатационного состояния:

в 2016 году – 406,523 км;

в 2017 году – 403,091 км;

в 2018 году – 363,611 км;

в 2019 году – 403,091 км;

в 2020 году – 406,700 км;

в 2021 году - 406,700 км;

в 2022 году - 406,700 км;

в 2023 году - 406,700 км;

в 2024 году - 406,700 км;

в 2025 году - 406,700 км;

в 2026 году - 406,700 км;

в 2027 году - 406,700 км.

Предполагается, что достижение заявленных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведет к положительному изменению состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе условий для организации строительства и реконструкции дорожной сети для обеспечения круглогодичной автотранспортной связью сельских населенных пунктов района, повышению безопасности дорожного движения и улучшению экологической ситуации.

**IV. Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы**

**за счет средств бюджета района, бюджета Вологодской области**

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств бюджета района составляет 9 481,9 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

 2016 год – 1 170,6тыс. руб.;

 2017 год – 1 603,2 тыс. руб.;

 2018 год – 665,2 тыс. руб.;

 2019 год – 113,7 тыс. руб.;

 2020 год – 1 636,4 тыс. руб.;

2021 год – 3 913,4 тыс. руб.;

2022 год – 68,7тыс. руб.;

2023 год – 68,7тыс. руб.;

2024 год – 55 тыс. руб.;

2025 год – 52 тыс. руб.;

2026 год – 85 тыс. руб.;

2027 год – 50 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств областного бюджета составляет 79 025,3 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

 2016 год – 7 794,3тыс. руб.;

 2017 год – 11 566,5тыс. руб.;

 2018 год – 5 987,1 тыс. руб.;

 2019 год – 25 473,8 тыс. руб.;

 2020 год – 976,9 тыс. руб.;

 2021 год – 1 008,9 тыс. руб.;

 2022 год – 1 008,9 тыс. руб.;

 2023 год – 1 008,9тыс. руб.;

 2024 год – 5 500 тыс. руб.;

 2025 год – 5 200 тыс. руб.;

 2026 год – 8 500 тыс. руб.;

 2027 год – 5 000 тыс. руб.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы составляет 151 492,4 тысяч рубля, в том числе по годам реализации:

 2016 год – 10 090 тыс. руб.;

 2017 год – 10 270,9 тыс. руб.;

 2018 год – 9 644,2 тыс. руб.;

 2019 год – 7 493,4 тыс. руб.;

 2020 год – 18 789,3 тыс. руб.;

 2021 год – 15 896,8 тыс. руб.;

 2022 год – 15 908,6 тыс. руб.;

 2023 год – 16 613,6 тыс. руб.;

 2024год – 11 696,4 тыс. руб.;

 2025 год – 11 696,4 тыс. руб.;

 2026 год – 11 696,4 тыс. руб.;

 2027 год – 11 696,4 тыс. руб..

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета района, бюджета Вологодской области приведено в приложениях 1,2,3 к муниципальной программе.

 **V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств**

**федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц**

**на реализацию цели муниципальной программы**

В рамках реализации целей муниципальной программы не предусматривается привлечение средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

Вместе с тем, планируется привлечение средств областного бюджета (субвенции и субсидии) в размере **82 901,8** тысячрублей в рамках подпрограммы 1 «*Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального района*», приложение 1 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложениях 1,2.

В целях привлечения средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1: *«Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального района»*, администрация Тарногского муниципального района будет участвовать на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета в реализации основного мероприятия государственной программы Вологодской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100.

**VI. Информация о составе муниципальной программы**

В составе муниципальной программы выделяются следующие подпрограммы:

подпрограмма 1: *«Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального района»;*

подпрограмма 2: *«Содержание муниципальных дорог»;*
 подпрограмма 3: «*Паспортизация автомобильных дорог, разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального района, проектов организации дорожного движения и устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения*».

**Подпрограмма 1** «*Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального района*» направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению круглогодичного подъезда к населенным пунктам района. В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- ремонт подъездов к населенным пунктам Тарногского муниципального района;

- ремонт мостов (инженерных сооружений) Тарногского муниципального района;

- разработка проектной сметной документации на ремонт автомобильных дорог и мостов.

**Подпрограмма 2** «*Содержание муниципальных дорог*» направлена на решение задач муниципальной программы по организации и содержанию автомобильных дорог Тарногского муниципального района; повышению качества дорожного покрытия в соответствии с интересами и потребностями общества.

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- обеспечение круглогодичной транспортной доступности к населенным пунктам и внутри населенных пунктов Тарногского муниципального района;

- повышение качества и доступности услуг в сфере содержания автомобильных дорог Тарногского муниципального района соответствии с интересами и потребностями общества;

- разработка проектной сметной документации на содержание муниципальных дорог.

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений предусматривает полный комплекс круглогодичных работ на всей сети дорог в соответствии с действующими нормативными документами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования эффективной системы содержания дорог, основанной на оптимальном расходовании выделенных средств и материально – технических ресурсов.

Наиболее дорогостоящим является зимний период содержания автомобильных дорог. В целях оптимизации затрат предусматривается применение систем оповещения и прогнозирования метеоусловий, использование экологически безопасных технологий для борьбы с зимней скользкостью.

Предусматривается дальнейшее расширение применения системы контроля за работой техники на основе GPS и ГЛОНАСС, в том числе и в подрядных организациях, задействованных на содержании автодорог.

Реализация мероприятий подпрограмм 1 и 2 обеспечит повышение эффективности и безопасности сети автомобильных дорог Тарногского района; повышение качества исполнения муниципальных услуг в сфере дорожной деятельности в соответствии с интересами и потребностями общества.

**Подпрограмма 3** «*Паспортизация автомобильных дорог, разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального района, проектов организации дорожного движения и устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения*» направлена на решение задач муниципальной программы по организации и содержанию автомобильных дорог Тарногского муниципального района. В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

– составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги;

– постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости;

– проведение межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости (автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального образования «Тарногский муниципальный район»);

– определения балансовой стоимости объектов недвижимости (оценка) (автомобильных дорог).

Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Разработка проектов организации дорожного движения и устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Основной целью разработки проектов организации дорожного движения (ПОДД) является повышение безопасности дорожногодвижения, снижение экономических потерь при транспортных перевозках, а также улучшение экологических показателей улично-дорожной сети.

Приложение 1

**Подпрограмма 1**

**Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального района**

**Характеристика проблемы**

Автомобильные дороги района являются важнейшей составной частью социально экономического развития района. От уровня их состояния во многом зависит устойчивое экономическое развитие района, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяйственного производства, повышение уровня жизни населения. Основная задача Подпрограммы 1 – развитие (ремонт подъездных путей и инженерных сооружений – мостов) автомобильных дорог района, в частности обеспечение круглогодичной транспортной доступности к населенным пунктам Тарногского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Финансирование Программы за счет средств областного бюджета в объеме 79 025,3 тыс. руб., бюджета района 5 700,8 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Областной бюджет | Бюджетрайона | Суммарный бюджет |
| 2016 г. | 7 794,3  | 1 170,6 | 8 964,9  |
| 2017 г. | 11 566,5  | 1 603,2 | 13 169,7  |
| 2018 г | 5 987,1  | 665,2  | 6 652,4  |
| 2019 г. | 25 473,8  | 113,7  | 25 587,4  |
| 2020 г. | 976,9 | 1 636,4 | 2 613,3 |
| 2021 г. | 1 008,9 | 3 913,4 | 4 922,3 |
| 2022 г. | 1 008,9 | 68,7  | 1 077,6 |
| 2023 г. | 1 008,9 | 68,7  | 1 077,6 |
| 2024 г. | 5 500  | 55  | 5 555  |
| 2025 г. | 5 200  | 52  | 5 252  |
| 2026 г. | 8 500  | 85  | 8 585  |
| 2027 г. | 5 000  | 50  | 5 050  |
| Итого: | 79 025,3 | 9 481,9 | 88 507,2 |

 |

|  |
| --- |
|  Ожидаемые результаты Подпрограммы 1Выполнение работ по ремонту подъездов к населенным пунктам с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, протяженностью 141 862,4 м.п.Выполнение работ по ремонту мостов с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, общей площадью 525,5 кв.м. |

Перечень мероприятий программы

(перечень объектов, требующих приведения в нормативное состояние по подпрограмме 1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Планируемые показатели результативности деятельности | Объем финансирования |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ремонт подъезда к д. Лукинская I очередьТарногское с/п Тарногского района Вологодской области | 2016год | Администрация Тарногского муниципального района | 5 194 300 | Ремонт | п.м | 2285 | 5 194 300 | 5 189 105,7 | 5 194,30 |
| 2. | Ремонт подъезда к д. Лукинская II очередьТарногское с/п Тарногского района Вологодской области | 2016год | Администрация Тарногского муниципального района | 459 261 | Ремонт | п.м | 160 | 459 261 | 454 668,3 | 4 592,7 |
| 3. | Ремонт подъезда с мостом к д. Кузьминская Верховского с/п Тарногского района Вологодской области | 2016год | Администрация Тарногского муниципального района | 1 783 980 | Ремонт | п.м | 100/50 | 1 783 980 | 1 766 140,2 | 1 7839,8 |
| 4. | Ремонт подъезда с мостом к д. Югра Тарногского района Вологодской области | 2017год | Администрация Тарногского муниципального района | 1 030 500 | Ремонт | п.м | 465/45 | 1 030 500 | 1 020 195 | 10 305 |
| 5. | Ремонт моста через реку Тарнога и подъездов к нему в д. Шевелевская Маркушевского сельского поселения Тарногского района Вологодской области | 2017год | Администрация Тарногского муниципального района | 988 888,48 | Ремонт | п.м | 100/67,5 | 988 888,48 | 978 999,58 | 9 888,9 |
| 6. | Ремонт деревянного моста через реку Ивас и подъезда к нему в п.Вощар Тарногского района Вологодской области | 2017год | Администрация Тарногского муниципального района | 1 189 078,07 | Ремонт | п.м | 84 | 1 189 078,07 | 1 177 187,29 | 11 890,78 |
| 7. | Ремонт участка автодороги (400м) ул.Придорожная д.Хом Тарногского сельского поселения Тарногского района Вологодской области | 2017год | Администрация Тарногского муниципального района | 1 073 553,65 | Ремонт | п.м | 400 | 1 073 553,65 | 1 062 818,11 | 10 735,54 |
| 8. | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Центральная д. Слуда Тарногского сельского поселения Тарногского района Вологодской области | 2017год | Администрация Тарногского муниципального района | 268 313,6 | Ремонт | п.м | 40 | 268 313,6 | 265 630,46 | 2 683,14 |
| 9. | Подъезды к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Кремлевская д. Кремлево Тарногского района Вологодской области | 2017год | Администрация Тарногского муниципального района | 692 362,47 | Ремонт | п.м | 60 | 692 362,47 | 685 438,85 | 6 923,62 |
| 10. | Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Кремлевская д. Кремлево Тарногского района Вологодской области | 2017год | Администрация Тарногского муниципального района | 311 577,53 | Ремонт | п.м | 60 | 311 577,53 | 308 461,75 | 3 115,78 |
| 11. | Обустройство маршрутов движения общественного транспорта и перевозки учащихся к образовательным учреждениям в с.Тарногский Городок Вологодской области | 2017год | Администрация Тарногского муниципального района | 874 737,93 | Ремонт | п.м | 234 | 874 737,93 | 865 990,55 | 8 747,38 |
| 12. | Ремонт подъезда к д.Баранская Верховского сельского поселения Тарногского района Вологодской области | 2017год | Администрация Тарногского муниципального района | 4 566 355,55 | Ремонт | п.м | 2300 | 4 566 355,55 | 4 520 691,99 | 45 663,56 |
| 13. | Ремонт автомобильных дорог по адресу: Вологодская область, Тарногский район, Шевденицкий с/с, д. Рылковская, д. Кремлево ул. Центральная | 2017-2018 годы | Администрация Тарногского муниципального района | 2 294 890,18 | Ремонт | п.м | 1100 | 2 294 890,18 | 2 271 941,28 | 22 948,90 |
| 14. | Ремонт участка автодороги в деревне Подгорная Тарногского сельского поселения Тарногского района Вологодской области | 2018год | Администрация Тарногского муниципального района | 500 000 | Ремонт | п.м | 150 | 500 000 | 495 000 | 5 000 |
| 15. | Ремонт участка автодороги ул. Красная (I-этап 210 м/п.) с.Тарногский Городок, Тарногского района, Вологодской области | 2018год | Администрация Тарногского муниципального района | 1 286 097,23 | Ремонт | п.м | 210 | 1 286 097,23 | 1 273 236,26 | 12 860,97 |
| 16. | Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Кремлевская д. Кремлево Тарногского района Вологодской области | 2018год | Администрация Тарногского муниципального района | 1 028 200 | Ремонт | п.м | 60 | 1 028 200 | 1 017 918 | 10 282 |
| 17. | Ремонт деревянного моста через реку Верхняя Майга Тарногского сельского поселения Тарногского района Вологодской области | 2018-2019 годы | Администрация Тарногского муниципального района | 3 616 149,51 | Ремонт | п.м | 22 | 3 616 149,51 | 3 579 988,01 | 36 161,50 |
| 18. | Устройство адаптивного освещения пешеходных переходов на ул.Красная у д.56, ул.Одинцова у д.35, на переулке между ул.Верхняя и ул.Одинцова в с.Тарногский Городок» Тарногского района Вологодской области, ремонт участка автодороги «Подъезд к д.Березник (115 м.п.), ремонт участка автодороги «Подъезд к д.Тимошинская (65м.п.)» Тарногского района Вологодской области. | 2018год | Администрация Тарногского муниципального района | 258 156,40 | Ремонт | п.м | 180 | 258 156,40 | 255 574,8 | 2 581,6 |
| 19. | Ремонт участка автодороги ул. Красная (II-этап 1192 м/п.) с.Тарногский Городок, Тарногского района, Вологодской области | 2019год | Администрация Тарногского муниципального района | 7 579 919,49 | Ремонт | п.м | 1192 | 7 579 919,49 | 7 504 120,30 | 75 799,19 |
| 20. | Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Кремлевская д. Кремлево Тарногского района Вологодской области | 2019год | Администрация Тарногского муниципального района | 733 175,77 | Ремонт | п.м | 55 | 733 175,77 | 725 844,01 | 7 331,76 |
| 21. | Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Кремлевская д. Кремлево Тарногского района Вологодской области (дополнительные объемы) | 2019год | Администрация Тарногского муниципального района | 206 184,69 | Ремонт | п.м | 55 | 206 184,69 | 204 122,84 | 2 061,85 |
| 22. | Ремонт участка автодороги ул.Песчаный переулок с.Тарногский Городок, Тарногского района, Вологодской области | 2019год | Администрация Тарногского муниципального района | 3 221 664,35 | Ремонт | п.м | 145 | 3 221 664,35 | 941 465,53 | 2 280 198,82 |
| 23. | Ремонт участка автодороги в д.Струково Тарногского сельского поселения Тарногского района, Вологодской области | 2019 год | Администрация Тарногского муниципального района | 560 897,43 | Ремонт | п.м. | 200 | 560 897,43 | 0 | 560 897,43 |
| 24. | Ремонт дорожного полотна из песчано-гравийной смеси в д. Тиуновская в Тарногском районе Вологодской области | 2019год | Администрация Тарногского муниципального района | 109 330,04 | Ремонт | п.м | 129,93 | 109 330,04 | 108236,74 | 1 093,30 |
| 25. | Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Кремлевская д. Кремлево Тарногского района Вологодской области (дополнительная смета ) | 2019 год | Администра-ция Тарногского муниципаль-ного района | 36905,54 | Ремонт | п.м. | 55 | 36905,54 | 36536,48 | 369,06 |
| 26. | Ремонт подъезда кд. Новгородовская Тарногского с/п Вологодской области | 2020-2022годы | Администрация Тарногского муниципального района | 6 000 000 | Ремонт | п.м | 2624 | 6 000 000 | 5 940 000 | 60 000 |
| 27. | Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Загородная, ул. Гагарина с.Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области | 2020год | Администрация Тарногского муниципального района | 996 828,76 | Ремонт | п.м | 0,150 | 996 828,76 | 976 900 | 19 928,76 |
| 28. | Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу:ул.Гагарина Тарногский Городок,ул Придорожная д. Слуда Тарногского района Вологодской области | 2021год | Администрация Тарногского муниципального района | 1 029 078,00 | Ремонт | Км. | 0,234 | 1 029 078,00 | 1 008 900,00 | 20 178,00 |
| 29. | Ремонт проезда между с.Верхне - Кокшеньгский Погост -д. Коврижинская –д. Митрошинская - д.Шалимовская -д.Тюрдинская Тарногского с/п Тарногского района Вологодской области | 2020-2022год | Администрация Тарногского муниципального района | 13 383 850 | Ремонт | п.м | 7500 | 13 383 850 | 13 250 011,5 | 133838,5 |
| 30. | Ремонт подъезда к д.Черняково Маркушевское с/п Тарногского района Вологодской области | 2022год | Администрация Тарногского муниципального района | 3 500 000 | Ремонт | п.м | 700 | 3 500 000 | 3 465 000 | 35 000 |
| 31. | Ремонт проезда с мостом между д. Слободинская - д.Александровская Тарногского с/п Тарногского района Вологодской области | 2022-2023годы | Администрация Тарногского муниципального района | 6 000 000 | Ремонт | п.м | 1768,5 | 6 000 000 | 5 940 000 | 60 000 |
| 32. | Ремонт подъезда к д.Феофилатовская Тарногского с/п Тарногского района Вологодской области | 2023-2024 годы | Администрация Тарногского муниципального района | 2 500 000 | Ремонт | п.м | 650 | 2 500 000 | 2 475 000 | 25 000 |
| 33. | Ремонт подъезда к д. ШкулевскаяТарногского с/п Тарногского района Вологодской области | 2024год | Администрация Тарногского муниципального района | 600 000 | Ремонт | п.м | 250 | 600 000 | 594 000 | 6 000 |
| 34. | Ремонт подъезда к д. Исаковская Тарногского с/п Тарногского района Вологодской области | 2024год | Администрация Тарногского муниципального района | 300 000 | Ремонт | п.м | 115 | 300 000 | 297 000 | 3 000 |
| 35. | Ремонт подъезда к д. Якушевская Заборского с/п Тарногского района Вологодской области | 2024год | Администрация Тарногского муниципального района | 700 000 | Ремонт | п.м | 388 | 700 000 | 693 000 | 7 000 |
| 36. | Ремонт подъезда к д.Березник Тарногскогос/п Тарногского района Вологодской области | 2024-2025 годы | Администрация Тарногского муниципального района | 4 000 000 | Ремонт | п.м | 1500 | 4 000 000 | 3 960 000 | 40 000 |
| 37. | Строительство автодороги ул.Речная с.Тарногский Городок Тарногского сельского поселения Тарногского района Вологодской области | 2025-2026 годы | Администрация Тарногского муниципального района | 5 000 000 | Ремонт | п.м | Не поставлен на кадастровый учет | 5 000 000 | 4 950 000 | 50 000 |
| 38. | Строительство моста через р. Кокшеньга к д. Демидовская Тарногского района Вологодской области | 2026-2027 годы | Администрация Тарногского муниципального района | 13 500 000 | Ремонт | п.м | Не поставлен на кадастровый учет | 13 500 000 | 13 365 000 | 135 000 |

Перечень мероприятий программы

(перечень разработанных проектных сметных документаций по подпрограмме 1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Объем финансирования |
| 1. | ПСД ремонт участка автодороги ул.Одинцова | 2020 | Администрация Тарногского муниципального района | 27355,2 | 27355,2 |
| 2. | ПСД по ремонту автодороги д.Игумновская ул.Центральная | 2020 | Администрация Тарногского муниципального района | 49440 | 49440 |
| 3. | ПСД по объекту «Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, ул.Загородная, Гагарина» | 2020 | Администрация Тарногского муниципального района | 9968,4 | 9968,4 |
| 4. | ПСД построительству моста через р.Уфтюга | 2020 | Администрация Тарногского муниципального района | 5000 | 5000 |

Приложение 1.1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименова-ние целевого показателя (индикато-ра) | Еди-ницаизмере-ния | Значение целевого показателя (индикатора) |
| 2016/2017 | 2018/2019 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2024/2025 | 2026/2027 |
| 1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования муниципального и местного значения | Содер-жание автомо-бильных дорог | Руб./км | 2016 год – 8 964 919рублей 406.5 км.2017 год – 13 169 719.17 руб./403.1 км. | 2018 год – 6 684 584.74 рублей/363.7 км.2019 год – 25 619 100 рублей/403.1 км. | 2020 год – 5 519 100/403.1 км.2021 год – 5 519 100 рублей/403.1 км. | - | - | - |
|  |
| Приложение 2.1. |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименова-ние целевого показателя (индикато-ра) | Еди-ницаизмере-ния | Значение целевого показателя (индикатора) |
| 2016/2017 | 2018/2019 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2024/2025 | 2026/2027 |
| 1 | Выполнение работ по ремонту подъездов к населенным пунктам Тарногского района | Ремонт подъездов к населенным пунктам района, | м.п. | 2285/1339 | 389/5000 | 2624/7500 | 7500/700/1768/ | 142/650/250/115/300/388/1500 | 1984 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту мостов с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния | Ремонт мостов | кв.м. | 50/84 | 45/135 | 180 | 45/54 | - | - |

Приложение 2

**Подпрограмма 2**

**Содержание муниципальных дорог**

**Характеристика проблемы**

Автомобильные дороги района являются важнейшей составной частью социально экономического развития района. От уровня их содержания во многом зависит устойчивое экономическое развитие района, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяйственного производства, повышение уровня жизни населения. Подпрограмма 2 «Содержание муниципальных дорог» направлена на решение задач муниципальной программы по организации и содержанию автомобильных дорог Тарногского муниципального района, повышению качества дорожного покрытия в соответствии с интересами и потребностями общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 2 | Содержание муниципальных дорог  |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 2 |  Общий объем финансирования подпрограммы 2: 151 492,4 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Областнойбюджет | Бюджетрайона | Суммарный бюджет |
| 2016 | 9 172,8 | 917,2 | 10 090  |
| 2017 | 9 337,2 | 933,7 | 10 270,9 |
| 2018 | 8 679,8 | 964,4 | 9 644,2 |
| 2019 | 0 | 7 493,4 | 7 493,4 |
| 2020 | 4 278,4 | 14 510,9 | 18 789,3 |
| 2021 | 5 474,6 | 10 422,2 | 15 896,8 |
| 2022 | 4 766,4 | 11 142,2 | 15 908,6 |
| 2023 | 4 766,4 | 11 847,2 | 16 613,6 |
| 2024 | 4 766,4 | 6 930 | 11 696,4 |
| 2025 | 4 766,4 | 6 930  | 11 696,4 |
| 2026 | 4 766,4 | 6 930  | 11 696,4 |
| 2027 | 4 766,4 | 6 930  | 11 696,4 |
| Итого | 65 541,2 | 85 951,2 | 151 492,4 |

  |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы 2 | обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования муниципального значения |
| Задачи подпрограммы 2 | сохранение и улучшение транспортно – эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог района;сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |

Перечень мероприятий

(перечень объектов, требующих приведения в нормативное состояние по подпрограмме 2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Планируемые показатели результативности деятельности | Объем финансирования |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них на территории Тарногского сельского поселения Тарногского района Вологодской области (с августа по декабрь 2018 года) | с августа по декабрь 2018 года | Администрация Тарногского муниципального района | 1 934 853,75 | Содержание автомобильных дорог | м.п. | 87448,4 | 1934853,75 | 1915505,22 | 19 348,53 |
| 2. | Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в границах Тарногского и Заборского сельских поселений Тарногского района Вологодской области (с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года) | с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года | Администра-ция Тарногского муниципаль-ного района | 6 384 802,91 | Содержание автомобильных дорог | м.п. | 140 624,4 | 6 384 802,91 | 6 320 954,88 | 63 848,03 |
| 3. | Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в границах Тарногского и Заборского сельских поселений Тарногского района Вологодской области (с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года) | с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года | Администра-ция Тарногского муниципаль-ного района | 6 222 900,28 | Содержание автомобильных дорог | м.п. | 142502,4 | 6222900,28 | 6160671,28 | 62 229,00 |
| 4. | Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в границах Тарногского и Заборского сельских поселений Тарногского района Вологодской области (с 1 января 2020 года по 30 июня 2020года) | с 1 января 2020 года по 30 июня 2020года | Администра-ция Тарногского муниципаль-ного района |  | Содержание автомобильных дорог | м.п. | 421,872 | 5920502,79 | 0 | 5920502,79 |
| 5. | Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в границах Тарногского и Заборского сельских поселений Тарногского района Вологодской области (с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020года) | с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года | Администра-ция Тарногского муниципаль-ного района |  | Содержание автомобильных дорог | м.п. | 421,872 | 8779 932,16 | 4 278 400 | 4501532,16 |
| 6. | Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в границах Тарногского и Заборского сельских поселений Тарногского района Вологодской области (с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года) | с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | Администра-ция Тарногского муниципаль-ного района | 6 039 219,52 | Содержание автомобильных дорог | м.п. | 421,872 | 6039219,52 | 0 | 6039219,52 |
| 7. | «Выполнение работ по содержанию (обустройству) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в границах Тарногского и Заборского сельских поселений Тарногского района Вологодской области» | с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года | Администра-ция Тарногского муниципаль-ного района | 4 863 673,46 | Содержание автомобильных дорог | км | 421,872 | 4 863673,46 | 4 766 400 | 97 273,46 |
| 8. | «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования «Тарногский муниципальный район» (ликвидация борщевика Сосновского на полосах отвода автомобильных дорог)» | с 1 июля 2021 года  | Администра-ция Тарногского муниципаль-ного района | 722 663,65 | Содержание автомобильных дорог | км | 2,04 | 722 663,65 | 708 210 | 14 453,65 |

Приложение 3

**Подпрограмма 3**

**Паспортизация автомобильных дорог, разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального района, проектов организации дорожного движения и** **устройство наружного освещения**  **на автомобильных дорогах общего пользования местного значения**

**Характеристика проблемы**

Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы управления недвижимостью в автодорожной сфере ограничена отсутствием систематизированных и достоверных сведений об объектах недвижимости (автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Тарногский муниципальный район»), земельных участках и иных объектах недвижимости.

 В целях осуществления регистрации права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, совершенствования планирования развития территорий поселений, обеспечения органов местного самоуправления достоверной информацией о среде жизнедеятельности на территории муниципального образования «Тарногский муниципальный район» предусмотрено проведение технической инвентаризации и технического учета объектов недвижимости.

 Подпрограмма 3 «*Паспортизация автомобильных дорог, разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального района, проектов организации дорожного движения и устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения*» направлена на решение задач муниципальной программы по организации и содержанию автомобильных дорог Тарногского муниципального района.

Одним из основополагающих условий развития муниципального района является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Программы направлены на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 3 | Паспортизация автомобильных дорог, разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального района, проектов организации дорожного движения и устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значенияВсего: 3 438,4 тыс. руб. |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 3 | 2016 год – 459,6 тыс. руб.;2017 год – 415,6 тыс. руб.;2018 год – 215,9 тыс. руб.;2019 год – 596,1 тыс.руб.;2020 год – 482,1 тыс. руб.;2021 год – 419 тыс. руб.;2022 год – 75 тыс. руб.;2023 год – 75 тыс. руб.;2024 год – 175 тыс. руб.;2025 год – 175 тыс. руб.;2026 год – 175 тыс. руб.;2027 год – 175 тыс. руб.Средства бюджета Тарногского муниципального района |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы 3 | Составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги. Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости. Проведение межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости (автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального образования «Тарногский муниципальный район»). Определения балансовой стоимости объектов недвижимости (оценка) (автомобильных дорог). Разработка Программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений Тарногского муниципального района.Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.Устройство наружного освещения. |
| Задачи подпрограммы 3 | **Паспортизация**:– проведение технической инвентаризации;– составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования «Тарногский муниципальный район». – постановка на государственный кадастровый учет каждой автомобильной дороги;– определение границ земельных участков на местности, их согласование;– определение координат;– определение площади земельных участков;– камеральные работы по подготовке цифровых кадастровых планов объектов землеустройства на основе имеющихся материалов исполнительной съемки;– оформление Схем расположения земельных участков; – оформление Межевых планов земельных участков;– сопровождение материалов землеустроительного дела при его утверждении в установленном порядке;– составление описаний земельных участков для проведения государственного кадастрового учета;– внесение в государственный кадастр недвижимости: – сведений о земельных участках (постановка на государственный кадастровый учет), сведений о частях земельных участков;  – получение оригиналов кадастровых паспортов земельных участков; – разработка проектов межевания территории при реконструкции объектов;– определение балансовой стоимости объектов недвижимости (автомобильных дорог).**Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального района:**– увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;– повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;– обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения. |
|  | **Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения**:– обеспечение безопасности участников движения;– введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;– своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через крупные населенные пункты;– обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д. |
|  | **Устройство наружного освещения:**–обеспечить нормальное удобное, безопасное движение автотранспорта и пешеходов.  |

Приложение 3.1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицаизмере-ния | Значение целевого показателя (индикатора) |
| 2016/2017 | 2018/2019 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2024/2025 | 2026/2027 |
| 1. | Проведение технической инвентаризации, составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения МО «Тарногский муниципальный район»; Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения МО «Тарногский муниципальный район» | Кадастровые, технические паспорта на объекты недвижимости; Кадастровые паспорта, межевые планы на земельные участки под объектами недвижимости; Регистрация права собственности на объекты недвижимости и земельные участки под ними. | руб. | 409621/306613,26 | 215 200/325 000 | 325 000/325 000 | - | - | - |
| 2. | Определение балансовой стоимости объектов недвижимости (автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Тарногский муниципальный район») | Отчет об оценке, принятие к учету | руб. | 50 000/0 | 30000/30000 |  |  |  |  |
| 3. | Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального района | Получение разработанной программы | руб. | 0/109000 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Разработка проектов организации дорожного движенияна автомобильных дорогах общего пользования местного значения, устройство наружного освещения | Получение разработанного проекта | руб. | 0/0 | 150000/150000 | 406 000/0 |  |  |  |