АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 27.12.2021 | № | 508 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Тарногский Городок Вологодская область

| О внесении изменений в постановление администрации района от 14.03.2018 г. № 122. |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить муниципальную программу «Формирование  современной городской среды на территории с.Тарногский Городок на 2018-2022 годы» утвержденную постановлением администрации района от 14.03.2018 г. № 122 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в районной газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте администрации района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района	           А.И. Корепанов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Тарногского муниципального района от 14.03.2018 № 122 (в ред. от 27.12.2021 № 508) |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории с. Тарногский Городок» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории  с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основное мероприятие | «Формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения» |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик/разработчик муниципальной программы | Администрация Тарногского муниципаль-ного района |
| Ответственный исполнитель | Администрация Тарногского муниципаль-ного района, Администрация Тарногского сельского поселения* |
| Участники муниципальной программы | - администрация Тарногского муниципаль-ного района, - администрация Тарногского сельского поселения*, - граждане, проживающие в с. Тарногский Городок, - предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели, расположенные на территории с. Тарногский Городок* |
| Цель муниципальной программы | - повышение уровня внешнего благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий на территории с. Тарногский Городок; - повышение уровня комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей с.Тарногский Городок; - улучшение условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения |
| Основные задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования; - создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, дворовых территорий; - обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий в с. Тарногский Городок; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в с. Тарногский Городок (%); - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) в с. Тарногский Городок (%); - количество благоустроенных территорий общего пользования в с. Тарногский Городок; - площадь благоустроенных территорий общего пользования в с. Тарногский Городок; - доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий в с. Тарногский Городок (%); - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании (%). |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы** | Общий объем финансирования Программы составит 11879,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2018 год – 1195,7 тыс. рублей; 2019 год – 1845,0 тыс. рублей; 2020 год – 1587,7 тыс. рублей; 2021 год – 1734,3 тыс. рублей; 2022 год – 1792,7 тыс. рублей; 2023 год – 1792,7 тыс. рублей; 2024 год – 1 931,0 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета – 7251,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 688,8 тыс. рублей; 2019 год – 1253,7 тыс. рублей; 2020 год – 958,3 тыс. рублей; 2021 год – 1005,2 тыс. рублей; 2022 год – 1075,4 тыс. рублей; 2023 год – 1075,4 тыс. рублей; 2024 год – 1194,9 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета – 3424,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 398,2 тыс. рублей; 2019 год – 423,6 тыс. рублей; 2020 год – 485,1 тыс. рублей; 2021 год – 498,8 тыс. рублей; 2022 год – 538,0 тыс. рублей; 2023 год – 538,0 тыс. рублей; 2024 год – 543,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 1122,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 108,7 тыс. рублей; 2019 год – 167,7 тыс. рублей; 2020 год – 144,3 тыс. рублей; 2021 год – 150,4 тыс. рублей; 2022 год – 179,3 тыс. рублей; 2023 год – 179,3 тыс. рублей; 2024 год – 193,1 тыс. рублей. За счет привлечения средств заинтересованных граждан – 79,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 79,9 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы | - улучшение внешнего облика с. Тарногский Городок и мест массового пребывания населения; - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; - увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями; - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования; - улучшение эстетического состояния общественных территорий с. Тарногский Городок |

* по согласованию,

** объемы финансирования подлежат корректировке

1. Характеристика сферы реализации

и обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления Тарногского муниципального района и сельских поселений было и остается обеспечение решения важных социально-экономических вопросов, направленных, прежде всего, на обеспечение безопасности и повышение качества жизни населения района.

Комфортные условия жизни неразрывно связаны с благоустроенной и экологически чистой средой обитания.

Благоустройство населенных пунктов является одним из важнейших и наиболее затратных направлений деятельности администрации сельских поселений. Из года в год ведётся планомерная работа в этом направлении.

Село Тарногский Городок является административным центром Тарногского муниципального района.

Анализ сферы благоустройства показал, что в вопросах благоустройства территории с. Тарногский Городок имеется ряд проблем, а именно: значительная доля придомовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовая территория, дворовая территория многоквартирных домов) не отвечает современным требованиям благоустройства (отсутствие освещенности, плохое дорожное покрытие, отсутствие урн, контейнеров вблизи придомовой территории, отсутствие скамеек), на территориях общественных мест (далее - территория общего пользования, общественная территория, места массового пребывания людей) также требуется установить дополнительное освещение, цветники. Количество урн, скамеек является недостаточным для некоторых общественных территорий и в целом требует комплексного подхода. Места массового пребывания людей являются важнейшей составной частью облика села Тарногский Городок. От уровня обустроенности общественных территорий  во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства территорий не соответствует современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации: придомовая территория большинства многоквартирных домов не имеет бетонно-асфальтового покрытия, работы по озеленению территорий мест массового пребывания людей производятся не в полной мере, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: отсутствие необходимого финансирования для полноценного решения вышеперечисленных вопросов, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, установки новых площадок для отдыха детей разных возрастных групп.  Благоустройство   мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству, также необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворовые, общественные территории, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности населенного пункта в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий, общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых, общественных территорий с. Тарногский Городок.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения с. Тарногский Городок, увеличить площадь озеленения территорий, освещенность территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществить следующие мероприятия:

-  установка скамеек, урн, контейнеров для сбора мусора;

-  озеленение общественных территорий;

- обеспечение освещения территории общего пользования, дворовой территории;

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров;

- ремонт, обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

-  иные виды работ.

Дальнейшая реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» создаёт условия для достижения цели – повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий с. Тарногский Городок.

- Цели и задачи муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

- повышение уровня внешнего благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий с. Тарногский Городок;

- повышение уровня  комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей с. Тарногский Городок;

- улучшение условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, в самом широком смысле: от создания условий для комфортного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха на территориях общего пользования, предоставляющих возможности для активной культурной жизни граждан и проведения праздников;

- создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, дворовых территорий;

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденными сроками.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий, общественных территорий

Для оценки достижения цели и выполнения задач муниципальной программы предлагаются следующие индикаторы:

- количество благоустроенных дворовых территорий в с. Тарногский Городок;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в с. Тарногский Городок (%);

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) в с. Тарногский Городок (%);

- количество благоустроенных территорий общего пользования в с. Тарногский Городок;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования в с. Тарногский Городок;

- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий в с. Тарногский Городок (%);

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании (%);

- иные показатели.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

4. Основные направления муниципальной программы

Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования на территории с. Тарногский Городок. План реализации муниципальной программы указан в Приложении 3 к муниципальной программе.

Перечень дворовых территорий с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной программы указан в Приложении 5 к муниципальной программе.

Перечень  территорий общего пользования с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной программы указан в Приложении 6 к муниципальной программе.

На территории с. Тарногский Городок имеются территории общего пользования (фонтан, спортивная площадка, памятник воинам - тарножанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, детские площадки, стадион и т.д.), дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  территорий общего пользования, расположенных на территории с. Тарногский Городок, осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее минимальный перечень работ, включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров;

- обустройство автомобильных парковок;

- обустройство пешеходных дорожек;

- обустройство ливневой канализации;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, указанного в Порядке предоставления субсидий из бюджета Вологодской области бюджетам муниципальных образований Вологодской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя:

- оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки);

- озеленение территории;

- установка малых архитектурных форм;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Порядок ведения адресного перечня дворовых и общественных территорий подлежащих благоустройству (далее адресный перечень):

- администрация Тарногского муниципального района имеет право исключать из адресного перечня территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются  к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном  такой комиссией;

- администрация  Тарногского муниципального района  имеет право исключать из адресного перечня дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в  рамках данной программы в сроки, установленные настоящей муниципальной программой, при этом исключение дворовой  территории из адресного перечня возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- адресный перечень ведется с учетом физического состояния  дворовой  территории.  Необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке,  установленном нормативным правовым актом Губернатора Правительства законом Вологодской области.

Предельная дата заключения соглашений устанавливается по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ:

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

- не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых  территорий, за  исключением случаев  обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или)  оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 2 к муниципальной программе.

Заказчиком муниципальной программы является администрация Тарногского муниципального района. Основными исполнителями муниципальной программы является администрация Тарногского муниципального района (далее – администрация района) совместно с администрацией Тарногского сельского поселения.

Администрация  района:

- отвечает за реализацию мероприятий муниципальной программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их выполнение;

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий муниципальной программы;

- несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает согласованность действий в ходе реализации муниципальной программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- размещает информационные щиты на объекте благоустройства с целью информирования граждан о ходе реализации объекта в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Объекты благоустройства с. Тарногский Городок формируются администрацией Тарногского сельского поселения из предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования, дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу путём реализации следующих этапов:

- размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации района и администрации Тарногского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок Тарногского сельского поселения»  на 2018-2024 годы;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории в с. Тарногский Городок в проект муниципальной программы, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории в с. Тарногский Городок в проект муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественных  обсуждений  проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок»  на 2018-2024 годы, порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой (общественной)  территории в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  с. Тарногский Городок»  на 2018-2024 годы;

- проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, включённых в муниципальную программу в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, общественной территории, включаемых  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок»  на 2018-2024 годы.

6. Информация о форме участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных лиц

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия и (или) финансового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

-	субботники;

-	подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

-	участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

-	участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

-	обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видеоматериалов.

Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее 20% от общей сметной стоимости работ по дополнительному перечню, если заинтересованными лицами не определен иной больший размер доли.

7. Аккумулирование средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение работ

В случае, если государственной программой Вологодской области формирования современной городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации муниципальной  программы на основании действующего законодательства.

8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы – 2018-2024 годы.

Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения, выделения денежных средств на реализацию муниципальной программы.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального, областного бюджетов и бюджета района.

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы могут быть скорректированы в процессе реализации муниципальной программы и сходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Финансовое обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования, мероприятиям и годам приведены в Приложении 4 к муниципальной программе.

10. Характеристика мер правового регулирования, направленных на достижение целей и результатов муниципальной программы

Правовое регулирование муниципальной программы осуществляется:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Постановлением Правительства Вологодской области от 30 июня 2008 г. № 1224 «О формировании, предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»;

- Постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 г. № 851 «О государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- Уставом Тарногского муниципального района.

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Тарногского муниципального района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района.

Администрация района осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Администрация района представляет отчет о выполненных мероприятиях.

Индикатором эффективности реализации муниципальной программы следует считать:

- увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние до 100 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- увеличение доли территорий общего пользования, приведенных в нормативное состояние до 100 процентов от общего количества  территорий общего пользования, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- повышение социальной и экономической привлекательности с. Тарногский Городок.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы, решения задач и реализации целей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей муниципальной программы на текущий год;

- о формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;

- о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

- анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы на основе достигнутых результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов)  муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:

СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП x 100%, где:

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где:

ЭРП - эффективность реализации муниципальной программы,

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭРП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 50 % |
| Удовлетворительная | 50 % – 79 % |
| Эффективная | 80 % – 100 % |
| Высокоэффективная | более 100 % |

Приложение  1

к муниципальной программе

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов с. Тарногский Городок | Проценты | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения проживающих в с.Тарногский Городок | Проценты | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0,4 | 1,1 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования в с.Тарногский Городок | Единица | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования в с.Тарногский Городок | Га | 1,548 | 0,39 | 0,065 | 0,00 | 0,3382 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий Тарногского муниципального района (%); | Процент | 71,4 | 28,6 | 10,0 | 0 | 9,1 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных лиц в с.Тарногский Городок | Единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | Проценты | 0 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок  на 2018-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Сроки реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нача-ло | оконча-ние |  |  |
| Задача 1. Проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектно – сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территорий МКД | Администрация района совместно с администра-цией Тарногского сельского поселения | 2018 | 2024 | Количество локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 1.2. Благоустройство дворовых территорий, согласно Перечню дворовых территорий с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству (приложение 5 к муниципальной программе) | Адми- нистрация Тарногского сельского поселения | 2018 | 2024 | Проведены работы по благоустройству территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |  |  |  |  |  |
| 2.1. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД | Адми-нистрация Тарногского сельского поселения | 2018 | 2024 | 100% уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 2.2. Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД | Адми-нистрация Тарногского сельского поселения | 2018 | 2024 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, составит 30% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 3. Проведение ремонта и обустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка проектно – сметной документации на благоустройство общественных территорий | Адми-нистрация района совместно с администра-цией Тарногского сельского поселения | 2018 | 2024 | Количество локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 3.2. Мероприятия: Благоустройство общественных территорий с. Тарногский Городок, согласно Перечню территорий общего пользования с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству (приложение 6 к муниципальной программе) | Адми-нистрация Тарногского сельского поселения | 2018 | 2024 | Проведены работы по благоустройству общественной территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий | Адми-нистрация Тарногского сельского поселения | 2018 | 2024 | 100% уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 4.2. Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Адми-нистрация Тарногского сельского поселения | 2018 | 2024 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, составит 30% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |

Приложение  3

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы»

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Разработка, опубликование, общественное обсуждение проекта и утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы» | Администрация Тарногского сельского поселения | + | + |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы» | Администрация Тарногского района | + | + |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация Тарногского сельского поселения | + | + | + | + | + | + | + |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, заключение договоров | Администрация Тарногского сельского поселения | + | + | + | + | + | + | + |

Приложение 4

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок

Тарногского сельского поселения на 2018-2024 годы»

| Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Администрация Тарногского муниципального района, Администрация Тарногского сельского поселения | Всего | 1195,70 | 1845,0 | 1587,7 | 1734,3 | 1792,7 | 1792,7 | 1931,0 |
|  | Федеральный бюджет | 688,8 | 1253,7 | 958,3 | 1005,2 | 1075,4 | 1075,4 | 1194,9 |
|  | Областной бюджет | 398,2 | 423,6 | 485,1 | 498,8 | 538,0 | 538,0 | 543,0 |
|  | Бюджет района | 108,70 | 167,7 | 144,3 | 150,4 | 179,3 | 179,3 | 193,1 |
|  | Привлечение средств заинтересованных граждан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение  5

к муниципальной программе

Перечень дворовых территорий с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы»

(далее -Перечень)*

| № п/п | Наименование и месторасположение территории | Период проведения работ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория МКД ул. Пограничная, д. 2А | 2021 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, снос постройки, озеленение, установка, оборудование места для проведения досуга и отдыха |
| 2 | Дворовая территория МКД ул. Рябиновая, д. 1 | 2021 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров |
| 3 | Дворовая территория МКД ул. Рябиновая, д. 2 | 2021 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров |
| 4 | Дворовая территория МКД ул. Спортивная, д. 2А | 2021 г. | Ремонт дворовых проездов |
| 5 | Дворовая территория МКД ул. Верхняя, д. 17А | 2023 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 6 | Дворовая территория МКД ул. Верхняя, д. 17Б | 2023 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 7 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова, д. 32А | 2024 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 8 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова, д. 32Б | 2024 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |

*Перечень является не окончательным и подлежит корректировке в течение всего периода действия муниципальной программы.

Приложение  6

к муниципальной программе

Перечень территорий общего пользования с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы»

(далее – Перечень)*

| № п/п | Наименование и месторасположение территории | Площадь террито-рии, кв.м | Период проведения работ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская площадка на ул. Кокшеньгская | 610 | 2018 г. | Замена детского игрового и спортивного оборудования, установка скамеек, урн, дополнительного освещения. |
| 2 | Детская площадка на ул. Комсомольская | 800 | 2018 г. | Текущий ремонт и покраска игрового оборудования, установка игрового и спортивного оборудования, приборов уличного освещения. |
| 3 | Территория для занятий физической культурой «Старый стадион» | 10170 | 2018 г. | Планировка территории футбольного поля с выравниванием грунта и подсевом газонной травы, ремонт или замена футбольных ворот, замена скамеек, увеличение количества уличных светильников с установкой опор и прокладкой кабеля, оборудование общественного туалета. |
| 4 | Территория Стелы в честь 550-летия с. Тарногский Городок | 1500 | 2018 г., 2019 г. | Установка стационарных антивандальных скамеек для отдыха в количестве 4 штук, урн для мусора в количестве 2 штук. Замена парковых светильников – 4 штуки. |
| 5 | Территория фонтана и зоны отдыха «Территория встреч» на ул. Советская | 2400 | 2018 г., 2019 г. | Капитальный ремонт ванны фонтана в виду естественного разрушения материала и утрате герметичности емкости. Замена парковых светильников в зоне фонтана – 8 штук. Установка стационарных антивандальных скамеек для отдыха в количестве 8 шт., урн для мусора в количестве 4 шт. |
| 6 | Территория «Сквер памяти» на ул. Советская | 650 | 2020 г. | Капитальный ремонт Памятника воинам – тарножанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны с заменой основания, ремонт основания Памятника тарножанам – Героям Советского Союза, ремонт приборов уличного освещения, выравнивание грунта. Замена тротуарного покрытия с установкой пятиконечной звезды (вечный огонь). Замена ограждения территории сквера. |
| 7 | Пешеходная зона между ул. Кирова и ул. Советская с. Тарногский Городок | 3382 | 2022 г. | Планировка территории, асфальтирование территории, освещение территории, обустройство ливневой канализации. |

* Перечень является не окончательным и подлежит корректировке в течение всего периода действия муниципальной программы.