****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 27.01.2022г. | № | 22 |

|  |
| --- |
| с. Тарногский Городок  Вологодская область |

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации района от 14.03.2018 г. № 122 |  |

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального района, администрация района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести в постановление администрации района от 14.03.2018 г. № 122 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы» (в редакции от 23.08.2018 № 366, от 05.10.2018 г. № 422, от 26.03.2019 г. № 154, от 28.05.2019 г. № 263, от 27.12.2019 г. № 590, от 18.05.2020 г. № 202, от 05.08.2020 г. № 296, от 29.12.2020 г. № 507, от 30.07.2021 г. № 318, от 27.12.2021 г. № 508) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте администрации Тарногского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель

администрации района А.И. Корепанов

Приложение № 1

к постановлению администрации района от 27.01.2022 г. № 22

Приложение №1

**Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в с. Тарногский Городок | Единица | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в с. Тарногский Городок | Процент | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 | 0 | 5,7 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) в с. Тарногский Городок | Процент | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 1,5 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования в с. Тарногский Городок | Единица | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования в с. Тарногский Городок | Га | 1,548 | 0,39 | 0,065 | 0 | 0,3382 | 0,3382 | 0 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в с. Тарногский Городок | Процент | 71,4 | 28,6 | 10,0 | 0 | 9,1 | 9,1 | 0 |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций в с. Тарногский Городок | Единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в с. Тарногский Городок | Процент | 0 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

района от 27.01.2022 г. №

Приложение № 5

**Перечень**

**дворовых территорий с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018**-**2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и месторасположение территории | Период проведения работ | Виды  работ |
| 1 | Дворовая территория МКД ул. Пограничная, д. 2А | 2021 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, снос постройки, озеленение, установка, оборудование места для проведения досуга и отдыха |
| 2 | Дворовая территория МКД ул. Рябиновая, д. 1 | 2021 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров |
| 3 | Дворовая территория МКД ул. Рябиновая, д. 2 | 2021 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров |
| 4 | Дворовая территория МКД ул. Спортивная, д. 2А | 2021 г. | Ремонт дворовых проездов |
| 5 | Дворовая территория МКД ул. Верхняя, д. 17А | 2024 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 6 | Дворовая территория МКД ул. Верхняя, д. 17Б | 2024 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 7 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова, д. 32А | 2024 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 8 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова, д. 32Б | 2024 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |

\*Перечень является не окончательным и подлежит корректировке в течение всего периода действия муниципальной программы.

Приложение № 3

к постановлению администрации района от 27.01.2022 г. № 22

Приложение № 6

**Перечень**

**территорий общего пользования с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и месторасполо-жение территории | Площадь территории, кв.м | Период проведения работ | Виды работ |
| 1 | Детская площадка на ул. Кокшеньгская | 610 | 2018 г. | Замена детского игрового и спортивного оборудования, установка скамеек, урн, дополнительного освещения. |
| 2 | Детская площадка на ул. Комсомольская | 800 | 2018 г. | Текущий ремонт и покраска игрового оборудования, установка игрового и спортивного оборудования, приборов уличного освещения. |
| 3 | Территория для занятий физической культурой «Старый стадион» | 10170 | 2018 г. | Планировка территории футбольного поля с выравниванием грунта и подсевом газонной травы, ремонт или замена футбольных ворот, замена скамеек, увеличение количества уличных светильников с установкой опор и прокладкой кабеля, оборудование общественного туалета. |
| 4 | Территория Стелы в честь 550-летия с. Тарногский Городок | 1500 | 2018 г., 2019 г. | Установка стационарных антивандальных скамеек для отдыха в количестве 4 штук, урн для мусора в количестве 2 штук. Замена парковых светильников – 4 штуки. |
| 5 | Территория фонтана и зоны отдыха «Территория встреч» на ул. Советская | 2400 | 2018 г., 2019 г. | Капитальный ремонт ванны фонтана в виду естественного разрушения материала и утрате герметичности емкости.  Замена парковых светильников в зоне фонтана – 8 штук.  Установка стационарных антивандальных скамеек для отдыха в количестве 8 шт., урн для мусора в количестве 4 шт. |
| 6 | Территория «Сквер памяти»  на ул. Советская | 650 | 2020 г. | Капитальный ремонт Памятника воинам – тарножанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны с заменой основания, ремонт основания Памятника тарножанам – Героям Советского Союза, ремонт приборов уличного освещения, выравнивание грунта.  Замена тротуарного покрытия с установкой пятиконечной звезды (вечный огонь). Замена ограждения территории сквера. |
| 7 | Пешеходная зона между ул. Кирова и ул. Советская с. Тарногский Городок | 3382 | 2022 г.,  2023 г. | Планировка территории, асфальтирование территории, освещение территории, обустройство ливневой канализации. |

\* Перечень является не окончательным и подлежит корректировке в течение всего периода действия муниципальной программы.