|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Герб района со снопом c гербом области (схема)**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | От | 08.06.2022 | № | 243 |  |
|  |  | с. Тарногский Городок  Вологодская область |  |  |  |
|  | | | | | |
| О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства района к отопительному периоду 2022-2023 г.г. | | |  |  |  |
|  | | | | | |

В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы отопительных систем, сетей водопровода, канализации и электрических сетей, обслуживающих объекты социальной сферы и жилья, а также своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 г.г., администрация района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Отделу строительства, энергетики и ЖКХ управления инфраструктурного развития администрации района, совместно с руководителями учреждений, финансируемых из бюджета района, главами сельских поселений, комитетом по управлению имуществом администрации района:

- обследовать состояние жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы, объектов энерго- и теплоснабжения, сетей водопровода и канализации;

- разработать мероприятия по подготовке к зиме 2022-2023 г.г. объектов ЖКХ и социально-культурной сферы;

- оформить в срок до 15 октября 2022 года и направить в Департамент топливно-энергетического комплекса Вологодской области паспорта готовности энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.

2. Руководителям организаций коммунального комплекса района обеспечить:

- топливом котельные до начала отопительного сезона: дров – не ниже 70% потребности отопительного сезона;

- укомплектованность всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом для эксплуатации энергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- своевременное и качественное проведение ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства с завершением их не позднее 1 сентября 2022 года, а для обеспечения нужд отопления в период прохождения осенне-зимнего максимума отрицательных температур – в срок до 15 октября 2022 года.

- подготовить на случай аварийных ситуаций резервные источники энерго - и водоснабжения, необходимый запас материалов и оборудования.

3. Финансовому управлению Тарногского муниципального района обеспечить финансирование мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства района, социально-культурной сферы к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г. в пределах средств, предусмотренных в бюджете района.

4. Для контроля за ходом работы по подготовке объектов к зиме создать комиссию в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шамонин Н.А. | - | первый заместитель руководителя администрации района, начальник управления инфраструктурного развития администрации района, председатель комиссии; |
| Тарханов М.А. | - | заместитель начальника управления инфраструктурного развития, заведующий отделом экологии управления инфраструктурного развития администрации района, заместитель председателя комиссии; |
| Фуникова А.В. | - | заведующий отделом строительства, энергетики и ЖКХ управления инфраструктурного развития администрации района, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: | |  |
| Трофимова М.Г. | - | заведующий отделом культуры, туризма и молодежной политики администрации района; |
| Наволочная Е.С. | - | председатель комитета по управлению имуществом администрации района; |
| Попов С.А. | - | начальник отдела по мобилизационной работе, делам ГО и ЧС администрации района; |
| Решетников П.И. | - | начальник управления образования района; |
| Шабанова Г.В.  Едемский С.А.  Кочкин А.В.  Шевелев А.Е. | -  -  -  - | начальник финансового управления района;  директор ООО «Услуга»\*;  директор ООО «Водоканал-Тарнога»\*;  директор МКП «ЖКХ-Тарнога»; |
| Рыжков Е.А. | - | директор Тарногских районных электрических сетей ПО «Тотемские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»\*; |
| Наумов С.Д. | - | начальник Тарногского РЭУ АО «Газпром газораспределение Вологда»\*. |

\* - по согласованию

5. Постановление администрации Тарногского муниципального района от 17.06.2021 года № 270 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства района к отопительному периоду 2021-2022 г.г.» признать утратившим силу с 1 июня 2022 года.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя

администрации района Н.А. Шамонин