Приложение № 1

к постановлению администрации

округа от 23.10.2023 г. № 799

Дополнительное соглашение № 1

к концессионному соглашению от 30.10.2018 года в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Тарногский муниципальный район»

с. Тарногский Городок					________________ 2023

Тарногский муниципальный округ Вологодской области, являющийся правопреемником Тарногского муниципального района в соответствии с законом области от 28 апреля 2022 года № 5112-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Тарногского муниципального района, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Тарногского муниципального округа Вологодской области» (далее – закон № 5112-ОЗ), именуемый в дальнейшем Концедент, от имени которого выступает администрация Тарногского муниципального округа в соответствии со статьей 5 закона № 5112-ОЗ, в лице главы округа Кочкина Алексея Витальевича, действующего на основании Устава Тарногского муниципального округа Вологодской области, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Услуга» в лице директора Едемского Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны,

Вологодская область, от имени которой на основании Устава Вологодской области от 18 октября 2001 года № 726-ОЗ выступает Правительство Вологодской области в лице заместителя Губернатора области, полномочного представителя губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании области ____________________________________, действующего на основании распоряжения Губернатора области о возложении исполнения обязанностей Губернатора области как высшего должностного лица от ________________ № ______ «________________________________________»,  именуемая в дальнейшем Субъект, с третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, на основании постановления Тарногского муниципального округа от ____ № ___ «О внесении изменений в концессионное соглашение»,

стороны заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») в концессионное соглашение от 30.10.2018 года о нижеследующем:

1. Наименование Концессионного соглашения от 30.10.2018 изложить в следующей редакции:

«Концессионное соглашение от 30.10.2018 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения Тарногского муниципального округа.».

2. Преамбулу Концессионного соглашения от 30.10.2018 года изложить в следующей редакции:

«Тарногский муниципальный округ Вологодской области, именуемый в дальнейшем Концедент, от имени которого выступает администрация Тарногского муниципального округа, в лице главы округа Кочкина Алексея Витальевича, действующего на основании устава Тарногского муниципального округа, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Услуга» в лице директора Едемского Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны,

Вологодская область, от имени которой на основании Устава Вологодской области от 18 октября 2001 года № 726-ОЗ выступает Правительство Вологодской области в лице заместителя Губернатора области, полномочного представителя губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании области ____________________________________, действующего на основании распоряжения Губернатора области о возложении исполнения обязанностей Губернатора области как высшего должностного лица от ________________ № ______ «________________________________________»,  именуемая в дальнейшем Субъект, с третьей стороны,

в соответствии с постановлением администрации Тарногского муниципального района от 17 сентября 2018 г. № 391 «О заключении концессионного соглашения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:».

3. В разделе 21 Концессионного соглашения адрес и реквизиты Концедента изложить в следующей редакции:

«Администрация Тарногского муниципального округа Вологодской области

161560, Вологодская область, с. Тарногский Городок, ул. Советская, 30

ИНН 3517004631 КПП 351701001 ОГРН 1223500014330

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (Администрация Тарногского муниципального округа л/сч. 171.30.004.1)

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА БАНКА РОССИИ//УФК ПО Вологодской области г. Вологда БИК 011909101

Счет банка получателя 40102810445370000022

Счет получателя 03232643195420003000

ОКТМО 19542000»

4. По всему тексту Концессионного соглашения заменить слово «район» на слово «округ».

5. Абзац 1 пункт 4.10. раздела 4 «Реконструкция Объекта Соглашения» Концессионного соглашения от 30.10.2018 г. изложить в следующей редакции:

«4.10. Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 19 704 110,0 (Девятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи сто десять) рублей.».

6. Приложение 1 «Сведения о составе и описание имущества, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения» к Концессионному соглашению от 30.10.2018 г. изложить в новой редакции согласно приложению 1 к Дополнительному соглашению.

7. В приложении 3 «Состав иного имущества» к Концессионному соглашению от 30.10.2018 г. исключить пункты 6 и 7.

8. Приложение 6 «Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения» к Концессионному соглашению от 30.10.2018 г. изложить в новой редакции согласно приложению 2 к Дополнительному соглашению.

9. В приложении 7 «Перечень и описание земельных участков, предоставляемых Концессионеру» к Концессионному соглашению от 30.10.2018 г. исключить пункты 6 и 7.

10. Приложение 8 «Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения, которым должен соответствовать Объект Соглашения на момент передачи Концессионером Концеденту» к Концессионному соглашению от 30.10.2018 г. изложить в новой редакции согласно приложению 3 к Дополнительному соглашению.

11. Приложение 9 «Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера» к Концессионному соглашению от 30.10.2018 г. изложить в новой редакции согласно приложению 5 к Дополнительному соглашению.

12. При передаче объектов, указанных в пункте 1 настоящего дополнительного соглашения, передаются выписки из ЕГРН на объекты недвижимости.

13. Во всем остальном условия концессионного соглашения остаются неизменными.

13. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью концессионного соглашения.

14. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

1. Приложение 1 к Дополнительному соглашению «Приложение 1 к Концессионному соглашению от 30.10.2018 г. «Сведения о составе и описание имущества, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения».

2. Приложение 2 к Дополнительному соглашению «Приложение 6 к Концессионному соглашению от 30.10.2018 г. «Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения».

3. Приложение 3 к Дополнительному соглашению «Приложение 8 к Концессионному соглашению от 30.10.2018 г. «Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения, которым должен соответствовать Объект Соглашения на момент передачи Концессионером Концеденту».

4. Приложение 4 к Дополнительному соглашению «Приложение 9 к Концессионному соглашению от 30.10.2018 г. «Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера».

Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент Тарногский муниципальный округ Вологодской области ИНН 3517004631 КПП 351701001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА БАНКА РОССИИ//УФК ПО Вологодской области г.Вологда БИК 011909101 Счет банка получателя 40102810445370000022 Счет получателя 03232643195420003000 ОКТМО 19542000 ОГРН 1223500014330 Глава округа _______________________ А.В.Кочкин | Концессионер Общество с ограниченной ответственностью «Услуга» ИНН 3517803874/КПП 351701001 ОГРН 1083535000856, ОКПО 87151710 ОКВЭД 40.30.14 р/с 40702810300220000091 к/с 30101810800000000786 БИК 041909786 ПАО «БАНК СГБ» г. Вологда 161560 Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Октябрьская, 14; тел.: 8 (81748) 2-20-65, 2-27-65 Директор __________________С.А. Едемский |
| --- | --- |
| Субъект Вологодская область Заместитель Губернатора области ___________________ ______________ |  |

Приложение 1

к Дополнительному соглашению

от «__»__________202__ года №_

|  | Приложение 1 к Соглашению от «___» __________ 2018 года №___ |
| --- | --- |

Сведения о составе и описании,

в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения

Таблица 1. Перечень и описание объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, передаваемого Концессионеру

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технические показатели (площадь, протяженность, производитель и т.п.) | Вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание центральной котельной | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Кирова, д. 16а | назначение: нежилое здание,1-этажный, общая площадь 136,8 кв. м, инвентарный № 894, износ – 8,95 %, мощность – 3,0 Гкал/час, кадастровый номер 35:08:0103007:53 | Собственность, № 35:08:0103007:53-35/008/2017-2 от 15 марта 2017 года |
| 2. | Здание котельной | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 1г | назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 83,6 кв. м, инвентарный № 765, износ - 8,53 %, мощность – 2,236 Гкал/час, кадастровый номер 35:08:0101003:376 | Собственность, № 35:08:0101003:376-35/008/2017-2 от 15 марта 2017 года |
| 3. | Нежилое помещение (котельная) | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 2б | назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 55,8 кв. м, инвентарный № 771-II, износ - 17,99 %, мощность – 0,421 Гкал/час, кадастровый номер 35:08:0104002:477 | Собственность, № 35:08:0104002:477-35/008/2017-2 от 15 марта 2017 года |
| 4. | Здание котельной и гаража | Вологодская область, Тарногский район, с. Верхнекокшеньгский Погост, д. 40 | назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 134,4 кв. м, инвентарный № 54/3, износ - 9,57 %, мощность – 0,72 Гкал/час, кадастровый номер 35:08:0302009:113 | Собственность, № 35:08:0302009:113-35/008/2017-2 от 15 марта 2017 года |
| 5. | Нежилое помещение (котельная) | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д. 2в | назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 62,1 кв. м, инвентарный № 701, износ - 52,42 %, кадастровый номер 35:08:0104001:43 | Собственность, № 35-35-17/004/2012-113 от 13 февраля 2012 года |
| 6. | Нежилое помещение (котельная) | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д. 2, корп. в | назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 75,8 кв. м, инвентарный № 701, износ – 52,42%, мощность – 1,491 Гкал/час, кадастровый номер 35:08:0104001:42 | Собственность, № 35-35-17/004/2012-112 от 13 февраля 2012 года |
| 7. | Нежилое помещение (котельная) | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д. 2в | назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 117,7 кв. м, инвентарный № 701, износ - 52,42 %, кадастровый номер 35:08:0104001:41 | Собственность, № 35-35-17/004/2012-114 от 13 февраля 2012 года |
| 8 | Теплосеть | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. б/н | назначение: теплосеть, протяженность 147 м, инвентарный № 1231, износ - 55,42 %, кадастровый номер 35:08:0203021:1206 | Собственность, № 35:08:0203021:1206-35/008/2017-2 от 15 марта 2017 года |
| 9. | Теплосеть к школе | Вологодская область, Тарногский район, Тарногское сельское поселение, с. Тарногский Городок, ул. Одинцова | назначение: теплосеть к школе, протяженность 559 м, инвентарный № 1504, износ - 51,99 %, кадастровый номер 35:08:0203021:1186 | Собственность, № 35:08:0203021:1186-35/008/2017-2 от 15 марта 2017 года |
| 10 | Теплосеть от котельной до объектов | Вологодская область, Тарногский район, с. Верхнекокшеньгский Погост, д. б/н | назначение: теплосеть, протяженность 424 м, инвентарный № 90-3, износ - 47,40 %, кадастровый номер 35:08:0302009:117 | Собственность, № 35:08:0302009:117-35/008/2017-2 от 15 марта 2017 года |
| 11 | Теплосеть от котельной до объектов | Вологодская область, Тарногский район, Тарногское сельское поселение, с. Тарногский Городок, ул. Кирова, Песчаный переулок, Парковый переулок, улица Советская | назначение: теплосеть от котельной до объектов, протяженность 867 м, инвентарный № 1229, износ - 63,07 %, кадастровый номер 35:08:0203021:1165 | Собственность, № 35:08:0203021:1165-35/008/2017-2 от 15 марта 2017 года |
| 12 | Теплосеть | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная | назначение: теплосеть, протяженность 374 м, инвентарный № 1480, износ -19,17 %, кадастровый номер 35:08:0203021:1191 | Собственность, № 35-35-17/002/2010-336 от 22 марта 2010 года |
| 13 | Теплосеть диаметром 57 мм от котельной до здания по адресу:161560 Вологодская область, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, 1д | Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение, село Тарногский Городок, улица Гагарина | Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 115 м., кадастровый номер 35:08:0101003:941 | Собственность № 35:08:0101003:941-35/065/2021-3 от 13.04.2021 |
| 14 | Теплосеть диаметром 108 мм и диаметром 76 мм от котельной до здания по адресу:161560 Вологодская область, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, 1а | Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение, село Тарногский Городок, улица Гагарина | Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 117 м., кадастровый номер 35:08:0101003:940 | Собственность № 35:08:0101003:940-35/065/2021-3 от 13.04.2021 |
| 15 | Теплосеть диаметром 108 мм от котельной до здания по адресу:161560 Вологодская область, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, 1б | Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение, село Тарногский Городок, улица Гагарина | Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 77 м., кадастровый номер 35:08:0101003:946 | Собственность № 35:08:0101003:946-35/065/2021-3 от 13.04.2021 |
| 16 | Сеть горячего водоснабжения диаметром 57 мм от котельной до здания по адресу:161560 Вологодская область, с.Тарногский Городок, ул.Гагарина, 1б | Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение, село Тарногский Городок, улица Гагарина | Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 77 м., кадастровый номер 35:08:0101003:947 | Собственность № 35:08:0101003:947-35/072/2021-2 от 09.04.2021 |
| 17 | Сеть горячего водоснабжения диаметром 57 мм от котельной до здания по адресу:161560 Вологодская область, с.Тарногский Городок, ул.Гагарина, 1а | Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение, село Тарногский Городок, улица Гагарина | Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 62 м., кадастровый номер 35:08:0101003:948 | Собственность № 35:08:0101003:948-35/068/2021-3 от 12.04.2021 |
| 18 | Теплосеть от котельной до здания по адресу: 161560, Вологодская область, Тарногский район, д. Евсеевская | Российская Федерация, Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Тарногское сельское поселение, деревня Евсеевская | Назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 220 м., кадастровый номер 35:08:0302016:117 | Собственность № 35:08:0302016:117-35/079/2021-3 от 09.04.2021 |

Таблица 2. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание центральной котельной | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Кирова, д. 16а |
| 2. | Здание котельной | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 1г |
| 3. | Нежилое помещение (котельная) | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 2б |
| 4. | Теплосеть | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. б/н |
| 5. | Теплосеть от котельной до объектов | Вологодская область, Тарногский район, с. Верхнекокшеньгский Погост, д. б/н |
| 6. | Нежилое помещение (котельная) (кадастровый номер 35:08:0104001:42) | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д. 2, корп. в |
| 7. | Нежилое помещение (котельная) (кадастровый номер 35:08:0104001:41) | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д. 2в |
| 8. | Теплосеть | Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная |

Приложение 2

к Дополнительному соглашению

от «__»__________202__ года №_

|  | Приложение 6 к Соглашению от «___» __________ 2018 года №___ |
| --- | --- |

Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения

| № п/п | Наименова-ние меропри-ятия по реконструк-ции | Описание мероприятия | Объем финансирования всего, тысяч рублей, с НДС в ценах 3 квартала 2017 года | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Здание центральной котельной (Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Кирова, д. 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструк-ция оборудова-ния котельной | Замена водогрейных котлов, сетевых насосов, установка теплообменников, химводоподготовки, мембранных расширительных баков, фильтров, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры | 9414,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2377,57 | 0,0 | 2328,59 | 2601,38 | 2106,65 |
| 1.2 |  | Монтаж внутреннего газоснабжения, замена электрического освещения и силового электрооборудования, монтаж автоматики безопасности котельной и охранно-пожарной сигнализации, пуско-наладочные работы | 6360,70 | 1217,27 | 0,0 | 112,97 | 0,0 | 0,0 | 1664,35 | 1859,92 | 1506,19 |
|  |  | Итого: | 15774,89 | 1217,27 | 0,0 | 112,97 | 2377,57 | 0,0 | 3992,94 | 4461,30 | 3612,84 |
| 2. Здание котельной (Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 1г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструк-ция оборудова-ния котельной | Замена сетевого насоса Wilo IPL 05/155-7.5/2 | 126,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,00 | 0,0 |
|  |  | Замена сетевого насоса КМ-80-65-160 | 139,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,00 | 0,0 |
|  |  | Итого: | 265,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,00 | 0,0 |
| 3. Нежилое помещение (котельная) (Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская д. 2б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструк-ция оборудова-ния котельной | Замена водогрейного котла Универсал-6 | 365,00 | 0,0 | 365,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Теплосеть (Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. б/н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконс-трукция ветхих участков тепловой сети | Замена участка теплотрассы Ду=100 от котельной до аптеки протяженностью 16,82 пог. м (утеплитель – опилки) | 212,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,25 |
| 4.2 |  | Замена участка теплотрассы Ду=50 от К1 до налоговой протяженностью 94,49 пог. м (утеплитель – опилки) | 636,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 636,20 |
|  |  | Итого: | 848,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 848,45 |
| 5. Теплосеть от котельной до объектов (Вологодская область, Тарногский район, с. Верхнекокшеньгский Погост, д. б/н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконс-трукция ветхих участков тепловой сети | Замена участка теплотрассы Ду=100 от колодца до школы протяженностью 140 пог. м (утеплитель – опилки) | 821,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,19 |
| 6. Нежилое помещение (котельная) (Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д. 2, корп. В; кадастровый номер 35:08:0104001:42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконс-трукция оборудова-ния котельной | Замена ГРПШ-400-01 (TARTARINI MODUL тип BLOK-B/249) на ГРПШ с двумя линиями редуцирования и перенос с аварийного здания недействующей угольной котельной | 270,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Теплосеть (Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реконс-трукция ветхих участков тепловой сети | Замена участка теплотрассы отопления Ду=70 и участка теплотрассы ГВС Ду=40 от участка тепловой сети напротив гаража до жилого дома протяженностью 185 пог. м (утеплитель - стекловата) | 1161,23 | 1161,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Нежилое помещение (котельная) (Вологодская область, Тарногский район, с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д. 2в; кадастровый номер 35:08:0104001:41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструк-ция внутренних тепловых сетей, сетей водопрово-да и горячего водоснаб-жения | Перенос тепловых сетей, сетей водопровода и горячего водоснабжения | 198,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,35 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВСЕГО: | 19704,11 | 2378,50 | 365,00 | 112,97 | 2377,57 | 270,00 | 4191,29 | 4726,30 | 5282,48 |

Приложение 3

к Дополнительному соглашению

от «__»__________202__ года №_

|  | Приложение 8 к Соглашению от «___» ________2018 года № ____ |
| --- | --- |

Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения, которым должен соответствовать Объект Соглашения на момент передачи Концессионером Концеденту

| № п/п | Показатели | Наименование котельной |  |  |  |  | Итого, значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная котельная (с. Тарногский Городок, ул. Кирова, д. 16а) | Котельная ПУ-49, (с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д. 1г) | Котельная Налоговой и Аптеки (с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 2б) | Котельная Кокшеньга (с. Верхнекокшеньгский Погост, д. 40) | Котельная ЦРБ (с. Тарногский Городок, ул. Пограничная, д. 2в) |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), пог. м | 988 | 956 | 136 | 421 | 332 | 2833 |
| 2 | Проектная (установленная) мощность котельных, Гкал/час | 3,44 | 2,236 | 0,516 | 0,72 | 1,491 | 8,403 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 1,368 | 1,242 | 0,210 | 0,345 | 0,696 | 3,861 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отопление, Гкал/час | 1,368 | 1,182 | 0,21 | 0,345 | 0,582 | 3,687 |
| 3.2. | Горячее водоснабжение, Гкал/час | - | 0,060 | - | - | 0,114 | 0,174 |
| 4 | Объем вырабатыва-емой тепловой энергии в год, Гкал | 4024,25 | 3342,44 | 597,11 | 808,03 | 2615,80 | 11387,63 |
| 5 | Объем отпущенной тепловой энергии в год, Гкал | 3971,46 | 3295,43 | 581,41 | 787,40 | 2526,80 | 11162,5 |
| 6 | Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной в год, Гкал | 52,79 | 47,01 | 15,70 | 20,63 | 89,00 | 225,13 |
| 7 | Нормативные тепловые потери в сетях в год, Гкал | 479,14 | 471,84 | 52,25 | 179,90 | 181,30 | 1364,43 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии в год, Гкал | 3492,32 | 2823,59 | 529,16 | 607,50 | 2345,50 | 9798,07 |
|  | в т.ч. население | 686,23 | 195,50 | 212,33 | 0,0 | 530,79 | 1624,85 |
|  | бюджетные организации | 2059,94 | 2628,09 | 205,93 | 607,50 | 1788,80 | 7290,26 |
|  | прочие потребители | 746,15 | 0,0 | 110,9 | 0,0 | 25,91 | 882,96 |
| 9 | Удельный расход электроэнергии на единицу объема полезного отпуска, кВтч/Гкал | 33,14 | 28,30 | 33,14 | 29,49 | 28,61 | 152,68 |
| 10 | Удельный расход воды на единицу объема полезного отпуска, куб.м/Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 |
| 11 | Описание эффекта за счёт реализации мероприятий, запланированных в период действия настоящего Соглашения | - повышение надёжности теплоснабже-ния, - повышение коэффициента полезного действия котлов, экономия топлива (природного газа), - автомати-зация работы оборудования и котлов, исключение человеческого фактора | - экономия электро-энергии за счёт меньшей мощности двигателей, устанавли-ваемых насосов | - оптимиза-ция диаметров трубопрово-дов тепловых сетей, - снижение тепловых потерь в сетях, - экономия топлива (дров) за счёт повышения коэффици-ента полезного действия (КПД) при установле-нии котлов | - оптимизация диаметров трубопроводов тепловых сетей, - снижение тепловых потерь в сетях | - повыше-ние надёжности и бесперебой-ности газоснабжения котельной, - повыше-ние качества и надёжности обеспече-ния тепловой энергией и ГВС потребите-лей, - снижение тепловых потерь |  |

Приложение 4

к Дополнительному соглашению

от «__»__________202__ года №_

|  | Приложение 9 к Соглашению от «___» ________2018 года № ____ |
| --- | --- |

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

Таблица 1.1.  Долгосрочные параметры регулирования (теплоснабжение). Прочие котельные.

| № п/п | Наименование параметра | Единица изме-рения | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Значение долгосрочных параметров государственного регулирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | базовый уровень операционных расходов (без НДС) | тыс. руб. | 5 183,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т/Гкал | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 2.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал в год | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 |
| 3 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности | % | 0,0 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Значение долгосрочных параметров государственного регулирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | базовый уровень операционных расходов (без НДС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | нормативный уровень прибыли | % | Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 2.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал в год | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 |
| 3 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |

Таблица 1.2.  Долгосрочные параметры регулирования (теплоснабжение). Котельная Кокшеньга, котельная Озерецкой школы.

| № п/п | Наименование параметра | Единица изме-рения | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Значение долгосрочных параметров государственного регулирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | базовый уровень операционных расходов (без НДС) | тыс. руб. | 2 451,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т/Гкал | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 2.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал в год | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 148 | 148 | 148 |
| 3 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности | % | 0,0 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Значение долгосрочных параметров государственного регулирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | базовый уровень операционных расходов (без НДС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | нормативный уровень прибыли | % | Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 2.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал в год | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 3 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности | % | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Таблица 1.3.  Долгосрочные параметры регулирования (теплоснабжение). Котельная ЦРБ.

| № п/п | Наименование параметра | Единица изме-рения | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Значение долгосрочных параметров государственного регулирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | базовый уровень операционных расходов (без НДС) | тыс. руб. | 542,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т/Гкал | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 2.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал в год | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 3 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности | % | 0,0 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Значение долгосрочных параметров государственного регулирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | базовый уровень операционных расходов (без НДС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | нормативный уровень прибыли | % | Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 2.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал в год | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 3 | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

Таблица 2.1.  Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения (по прогнозному уровню инфляции) при осуществлении деятельности по производству, передаче тепловой энергии, оказанию услуг теплоснабжения. Прочие котельные.

| Срок действия Соглашения (15 лет) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая выручка (тысяч рублей, без НДС) | 13 975,4 | 14 450,6 | 16 216,7 | 17 072,1 | 17 657,4 |
| Срок действия Соглашения (15 лет) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Валовая выручка (тысяч рублей, без НДС) | 18 181,2 | 18 725,5 | 19 291,3 | 19 879,3 | 20 490,6 |
| Срок действия Соглашения (15 лет) | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Валовая выручка (тысяч рублей, без НДС) | 21 125,9 | 21 786,4 | 21 433,9 | 21 851,6 | 22 551,7 |

Таблица 2.2.  Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения (по прогнозному уровню инфляции) при осуществлении деятельности по производству, передаче тепловой энергии, оказанию услуг теплоснабжения. Котельная Кокшеньга, котельная Озерецкой школы.

| Срок действия Соглашения (15 лет) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая выручка (тысяч рублей, без НДС) | 4 018,0 | 4 149,8 | 4 379,8 | 4 522,9 | 4 671,1 |
| Срок действия Соглашения (15 лет) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Валовая выручка (тысяч рублей, без НДС) | 4 824,6 | 4 983,7 | 5 148,6 | 5 319,4 | 5 496,5 |
| Срок действия Соглашения (15 лет) | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Валовая выручка (тысяч рублей, без НДС) | 5 680,0 | 5 870,2 | 5 989,3 | 6 195,4 | 6 409,0 |

Таблица 2.3.  Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения (по прогнозному уровню инфляции) при осуществлении деятельности по производству, передаче тепловой энергии, оказанию услуг теплоснабжения. Котельная ЦРБ.

| Срок действия Соглашения (15 лет) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая выручка (тысяч рублей, без НДС) | 2 846,8 | 2 944,4 | 3 204,1 | 3 304,8 | 3 409,3 |
| Срок действия Соглашения (15 лет) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Валовая выручка (тысяч рублей, без НДС) | 3 517,8 | 3 630,4 | 3 747,4 | 3 868,8 | 3 994,9 |
| Срок действия Соглашения (15 лет) | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Валовая выручка (тысяч рублей, без НДС) | 4 125,8 | 4 261,9 | 4 265,2 | 4 415,0 | 4 570,6 |