АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 28.12.2024 | № | 1003 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Тарногский Городок Вологодская область

О внесении изменений в постановление администрации Тарногского муниципального округа от 12.12.2022 г. № 5

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа, администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации округа от 12.12.2022 г. №5 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Тарногского муниципального округа на 2023-2033 годы, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в районной газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа									А.В. Кочкин

муниципальная программа

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Тарногского муниципального округа

на 2023-2033 годы»

Приложение
к постановлению администрации округа от 28.12.2024 № 1003

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Тарногского муниципального округа на 2023 – 2033 годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Тарногского муниципального округа на 2023 – 2033 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. |
| Разработчик программы | Отдел строительства, энергетики и ЖКХ администрации Тарногского муниципального округа |
| Основные цели программы | - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан; - устойчивое функционирование и развитие жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья населению. |
| Основные задачи программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения; - обеспечение доступности жилья и жилищно-коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями. |
| Исполнители программы | Органы местного самоуправления округа, организации коммунального комплекса. |
| Сроки реализации Программы | 2023 – 2033 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2023 – 2033 годах составляет 43 308,9 тыс.руб., в том числе: - 2023 год – 31 978,4 тыс.рублей, - 2024 год – 9 723,60 тыс.рублей, - 2025 год – 901,7 тыс.рублей, - 2026 год – 705,2 тыс.рублей, - 2027 год – 0,0 тыс.рублей, - 2028 год – 0,0 тыс.рублей, - 2029 год – 0,0 тыс.рублей, - 2030 год – 0,0 тыс.рублей, - 2031 год – 0,0 тыс.рублей, - 2032 год – 0,0 тыс.рублей, - 2033 год – 0,0 тыс.рублей; в том числе по финансированию: - федеральный бюджет – 23024,2 тыс.руб.; - областной бюджет – 8268,1 тыс. руб.; - бюджет округа – 11123,3 тыс. руб.; - привлеченные средства – 893,3 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения: 2023 год – 62%; 2024 год – 60 %; 2025 год – 58 %; 2026 год – 56 %; 2027 год – 54 %; 2028 год – 50 %; 2029 год – 48 %; 2030 год – 46 %; 2031 год – 44 %; 2032 год – 40 %; 2033 год – 38 %. Повышение устойчивости работы жилищно-коммунального комплекса муниципального округа в сфере водоснабжения, сокращение сроков перерыва обеспечения населения услугами жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), сокращение потерь в сетях на 20 %. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Тарногского муниципального округа |

- Введение

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Тарногского муниципального округа на 2023-2033 годы» разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Тарногского муниципального округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов, используемых для электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

На основании утвержденной Программы администрация муниципального округа может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса округа.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства в сферах водоснабжения, о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы объектов коммунального комплекса в сфере водоснабжения муниципального округа в соответствии с планируемыми потребностями развития Тарногского муниципального округа на период 2023-2033 годы.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального округа.

Основными задачами Программы являются:

- оптимизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального округа;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального округа;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа в сфере водоснабжения и водоотведения;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального округа в сфере водоснабжения и водоотведения.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом - мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Тарногского муниципального округа как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности - формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Тарногского муниципального округа.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании схемы территориального планирования Тарногского муниципального округа, в том числе схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности округа, а также границ зон планирования размещения объектов капитального строительства местного значения.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 июля 2007 года № 45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

2. Целевые показатели коммунальной инфраструктуры

Процент расходов и потерь воды при транспортировке (процент расхода воды при транспортировке) (отношение объема расходов и потерь воды при транспортировке в централизованных системах горячего водоснабжения, холодного водоснабжения к объемам воды, поданной в водопроводную сеть) рассчитывается как отношение разницы между объемом воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) и объемом отпуска воды (объемом воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения):

| , где |  |
| --- | --- |

- процент расходов и потерь воды при транспортировке;
 - объем воды, поданной в водопроводную сеть;
 - объем отпуска воды.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы изложены в приложении 1.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Тарногского муниципального округа на 2023 – 2033 годы» планируется осуществлять за счет капитальных вложений областного бюджета.

4. Сроки и механизм реализации Программы

Мероприятия Программы планируется реализовать в 2023-2033 годах.

Приоритетное право на предоставление финансирования за счет средств областного бюджета получат проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения с высоким уровнем износа.

Для достижения поставленных целей предлагается повысить эффективность управления коммунальной инфраструктурой:

- совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса;

- привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры частных компаний и формирование договорных отношений между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

5. Управление Программой и контроль за её реализацией

Раздел 1. Развитие системы водоснабжения, этапы развития.

Раздел 2. Развитие системы канализации, этапы развития.

Раздел 1. Развитие системы водоснабжения, этапы развития

Источниками водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды мергелей и известняков верхней перми. В основном это артезианские скважины, шахтные колодцы, родники.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 111,2 км.

Программой предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

На основании гидрологического заключения подземные воды отвечают требованиям по составу СанПин 2.1.4.559-96 «Питьевая вода», за исключением бора, показателей общей жесткости. Поэтому развитие систем водоснабжения предусматривается с водозаборами из артскважин, не исключая шахтные колодцы.

Схемы централизованного водоснабжения программой предусматриваются совместно с застройкой микрорайонов и социальных объектов. В перспективе предусматривается установка систем фильтров на объектах социальной сферы.

Строительство и реконструкцию водопроводных сооружений вести с учетом устройства зон санитарной охраны.

Изношенность труб водопровода составляет в пределах 63%.

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

В настоящее время основными проблемами в сфере водоснабжения муниципального округа являются:

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- изношенность зданий насосных станций;

- выход из строя оборудования и др.

В связи с этим возникают проблемы в процессе водоподготовки, что создает опасность подачи населению воды, не отвечающей нормативным требованиям.

Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов, объектов строительства и работ | Срок исполнения, год | Затраты, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство станции по очистке воды у артезианской скважины 2П в районе деревни Тимошинская Тарногского сельского поселения Тарногского района | 2023 | 24473,1 | Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет округа |
| 2 | Субсидия юридическим лицам, оказывающим услуги по водоснабжению, водоотведению | 2023 | 818,8 | Бюджет округа |
| 3 | Средства на реализацию инициативных проектов | 2023 | 258,9 | Бюджет округа |
| 4 | Закольцовка водопроводной сети ул. Новостройская-ул. Центральная д. Слуда | 2023 | 1285,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 5 | Закольцовка водопроводной сети ул. Николаевская -ул. Пограничная (ЦРБ) с. Тарногский Городок | 2023 | 770,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 6 | Замена водопроводной сети д. Баранская | 2023 | 430,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 7 | Замена водоразборных колонок в с. Тарногский Городок | 2023 | 140,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 8 | Замена участка водопроводной сети д. Антипинская | 2023 | 430,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 9 | Обустройство источника водоснабжения в деревне Будринская-скважина | 2023 | 300,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 10 | Приобретение насоса для насосных станций | 2023 | 100,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 11 | Приобретение оборудования для бесперебойной подачи водоснабжения в с. Красное | 2023 | 91,3 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 12 | Прокладка водопроводной сети с. Верхнекокшеньгский Погост д. Кузьминская | 2023 | 490,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 13 | Ремонт водопроводных колодцев в с. Тарногский Городок в количестве 4 единиц-662658,00 | 2023 | 660,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 14 | Ремонт участка водопровода в д. Заречье ул. Заречная | 2023 | 861,4 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 15 | Установка оборудования скважины в д. Слуда | 2023 | 150,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 16 | Установка молниезащиты на водонапорных скважинах | 2023 | 120,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 17 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 2023 | 219,9 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 18 | Ремонт участка водопроводной сети ул. Одинцова | 2024 | 520,0 | Бюджет округа |
| 19 | Текущий ремонт павильона скважины п. Конторка | 2024 | 260,0 | Бюджет округа |
| 20 | Текущий ремонт водопроводной сети д. Семеновская | 2024 | 308,5 | Бюджет округа |
| 21 | Текущий ремонт скважины д. Тюприха | 2024 | 368,1 | Бюджет округа |
| 22 | Закольцовка водопроводной сети ул. Мостовая- ул. Красная | 2024 | 1482,5 | Бюджет округа |
| 23 | Прокладка магистрального водопровода д. Афанасьевская - д. Нефедовская | 2024 | 71,4 | Бюджет округа |
| 24 | Приобретение основных средств, материальных запасов, лабораторные испытания, обоснование НМЦК, проведение строительно-технической экспертизы, разработка сметной документации, проверка ПСД, технологическое присоединение, частичная замена водопроводной сети | 2024 | 1242,2 | Бюджет округа |
| 25 | Бюджетные инвестиции: обустройство водопроводной сети д. Игумновская | 2024 | 507,4 | Бюджет округа |
| 26 | Средства на реализацию инициативного проекта: Прокладка магистрального водопровода д. Афанасьевская-д. Нефедовская | 2024 | 720,2 | Бюджет округа |
| 27 | Ремонт водопроводного колодца ул. Красная, с. Тарногский Городок | 2024 | 237,5 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 28 | Ремонт водопроводного колодца ул. Сельская, с. Тарногский Городок | 2024 | 300,1 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 29 | Ремонт водопроводного колодца ул. Советская, с. Тарногский Городок | 2024 | 255,7 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 30 | Прокладка магистрального водопровода ул. Пограничная с. Тарногский Городок | 2024 | 899,4 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 31 | Ремонт павильонов артезианских скважин: д. Погоняевская, д. Никоновская, д. Корчажинская, д. Александровская | 2024 | 1179,1 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 32 | Замена водопроводной сети в д. Гусиха | 2024 | 653,8 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 34 | Реконструкция водопровода с.Красное | 2025 | 0,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 35 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2025 | 501,7 | Бюджет округа |
| 36 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 2025 | 400,0 | Бюджет округа |
| 37 | Строительство водопровода в д. Слуда участок массовой застройки | 2026 | 0,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 38 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2026 | 305,2 | Бюджет округа |
| 39 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 2026 | 400,0 | Бюджет округа |
| 40 | Реконструкция водопроводной сети с.Ромашевский Погост | 2027 | 0,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 41 | Реконструкция водопроводной сети в с.Верхнеспасский Погост | 2028 | 0,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
|  | Всего по округу: |  | 42211,2 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2023 | 23024,2 |  |
|  | областной бюджет |  | 5038,8 |  |
|  | бюджет округа |  | 3037,1 |  |
|  | привлеченные средства заинтересованных граждан |  | 498,3 |  |
|  | областной бюджет | 2024 | 2467,9 |  |
|  | бюджет округа |  | 6230,5 |  |
|  | привлеченные средства заинтересованных граждан |  | 307,5 |  |
|  | областной бюджет | 2025 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 901,7 |  |
|  | областной бюджет | 2026 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 705,2 |  |
|  | областной бюджет | 2027 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2028 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2029 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2030 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2031 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2032 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2033 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |

Раздел 2. Развитие системы канализации, этапы развития.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование населенных пунктов, объектов строительства и работ | Срок исполнения, год | Затраты, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2023 | 380,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 2 | Техническое обслуживание системы канализации | 2024 | 10,0 | Бюджет округа |
| 3 | Ремонт канализационной сети с. Красное | 2024 | 707,7 | Областной бюджет, бюджет округа |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений в с.Красное | 2025 | 0,0 | Областной бюджет, бюджет округа |
|  | Всего по округу: |  | 1097,7 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2023 | 266,0 | - |
|  | бюджет округа |  | 76,0 |  |
|  | привлеченные средства заинтересованных граждан |  | 38,0 |  |
|  | областной бюджет | 2024 | 495,4 | - |
|  | бюджет округа |  | 172,8 |  |
|  | привлеченные средства заинтересованных граждан |  | 49,5 |  |
|  | областной бюджет | 2025 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2026 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2027 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2028 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2029 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2030 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2031 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2032 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 2033 | 0,0 |  |
|  | бюджет округа |  | 0,0 |  |

Общая потребность в финансировании по Программе

Таблица № 3

|  | Всего, тыс.руб. | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| федеральный бюджет | 23024,2 | 23024,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 8268,1 | 5304,8 | 2963,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 11123,3 | 3113,1 | 6403,3 | 901,7 | 705,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| привлеченные средства | 893,3 | 536,3 | 357,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 43308,9 | 31978,4 | 9723,6 | 901,7 | 705,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Финансирование программы по годам будет осуществляться в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете муниципального округа.

Приложение 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задачи направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Задача 1 | Протяженность участка водопроводной сети, планируемого к замене | п.м. | 0 | 0 | 400 | 800 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Задача 2 | Процент расходов и потерь воды при транспортировке | % | 2,95 | 2,93 | 2,3 | 2,28 | 2,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Задача 3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 36,3 | 43,4 | 46,5 | 52,3 | 53,8 | - | - | - | - | - | - |