**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 21.03.2025 | № | 138 |

|  |
| --- |
| с. Тарногский Городок  Вологодская область |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление  администрации округа от 31.10.2024 г.  № 811 |
|  |
|  |

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа,   
администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации округа от 31.10.2024 года   
№ 811 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование   
современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,   
подлежит опубликованию в газете «Кокшеньга» и размещению на   
официальном сайте Тарногского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа А.В. Кочкин

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации округа от 31.10.2024 № 811

(в ред. от 21.03.2025 № 138)

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории   
Тарногского муниципального округа»**

**(далее-программа)**

**I. Приоритеты и цели социально-экономического развития округа**

**в сфере реализации муниципальной программы**

К приоритетным направлениям и целям социально-экономического развития Тарногского муниципального округа отнесены:

- повышение уровня внешнего благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий на территории Тарногского муниципального округа;

- повышение уровня комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей Тарногского муниципального округа;

- улучшение условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения.

**Задачи муниципальной программы**

Основные задачи муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования на территории Тарногского муниципального округа;

- создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, дворовых территорий на территории Тарногского муниципального округа.

**Сведения о взаимосвязи с**

**государственными программами Российской Федерации**

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

- национального проекта «Жильё и городская среда»;

- стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920.

II. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава округа – Кочкин Алексей Витальевич |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, энергетики и ЖКХ администрации Тарногского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения |
| Направления (подпрограммы) | Подпрограмма 1: «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок»;  Подпрограмма 2: «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок»  Подпрограмма 3: «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа». |
| Финансовое обеспечение | Источником финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного бюджета и бюджета Тарногского муниципального округа |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Национальный проект «Жильё и городская среда» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Органы исполнительной власти, ответственные за достижение показателя | Связь с  показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы Российской Федерации |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 «Формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных территорий общего пользования на территории Тарногского муниципального округа | МП | Шт. | 1 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Отдел строительства, энергетики и ЖКХ администрации Тарногского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий Тарногского муниципального округа |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Тарногского муниципального округа | МП | Шт. | 2 | 2024 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | Отдел строительства, энергетики и ЖКХ администрации Тарногского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Тарногского муниципального округа |
| 3. | Количество благоустроенных спортивных и детских площадок на территории Тарногского муниципального округа | МП | Шт. | 3 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни | Доля благоустроенных спортивных и детских площадок от общего количества спортивных и детских площадок Тарногского муниципального округа |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган исполнительной власти | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок» | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект, связанный с национальным проектом «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок» | Отдел строительства, энергетики и ЖКХ администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий населенных пунктов Тарногского муниципального округа | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий в с. Тарногский Городок |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок» | | | | |
| 2.1 | Муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок на территории Тарногского муниципального округа» | Отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Повышение уровня благоустройства детских и спортивных площадок населенных пунктов Тарногского муниципального округа | Доля благоустроенных спортивных и детских площадок от общего количества спортивных и детских площадок Тарногского муниципального округа |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа» | | | | |
| 3.1 | Муниципальный проект «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа» | Отдел по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа | 2025-2030 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населенных пунктов Тарногского муниципального округа | Доля территорий общего пользования от общего количества данных территорий Тарногского муниципального округа |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа | всего, в том числе: | 40 864,3 | 5 114,3 | 7 530,9 | 5 895,0 | 5 895,0 | 5 895,0 | 71 194,5 |
| федеральный бюджет | 1 500,1 | 1 364,7 | 1 236,7 | 0 | 0 | 0 | 4 101,5 |
| областной бюджет | 9 952,6 | 668,7 | 235,6 | 0 | 0 | 0 | 10 856,9 |
| бюджет округа | 29 411,6 | 3 080,9 | 6 058,6 | 5 895,0 | 5 895,0 | 5 895,0 | 56 236,1 |
| Направление (подпрограмма) 1 «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок» | | | | | | | | | |
|  | Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок» | всего, в том числе: | 3 880,5 | 1 703,8 | 1 635,9 | 0 | 0 | 0 | 7 220,2 |
| федеральный бюджет | 1 500,1 | 1 364,7 | 1 236,7 | 0 | 0 | 0 | 4 101,5 |
| областной бюджет | 1 992,3 | 168,7 | 235,6 | 0 | 0 | 0 | 2 396,6 |
| бюджет округа | 388,1 | 170,4 | 163,6 | 0 | 0 | 0 | 722,1 |
| Направление (подпрограмма) 2 «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок» | | | | | | | | | |
|  | Муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок» | всего, в том числе: | 4 021,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 021,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3 619,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 619,0 |
| бюджет округа | 402,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,1 |
| Направление (подпрограмма) 3 «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа» | | | | | | | | | |
|  | Муниципальный проект «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа» | всего, в том числе: | 32 962,7 | 3 410,5 | 5 895,0 | 5 895,0 | 5 895,0 | 5 895,0 | 59 953,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 4 341,3 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 841,3 |
| бюджет округа | 28 621,4 | 2 910,5 | 5 895,0 | 5 895,0 | 5 895,0 | 5 895,0 | 55 111,9 |

(подпрограмма) 1 «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ   
С. ТАРНОГСКИЙ ГОРОДОК»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок» | | | |
| Краткое наименование проекта | Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок | срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Кочкин Алексей Витальевич | Глава Тарногского муниципального округа | | |
| Администратор проекта | Фуникова Анастасия Витальевна | Начальник отдела строительства, энергетики и ЖКХ администрации Тарногского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» | | | |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации поддержки на территории Тарногского муниципального округа, направленной на достижение целей и показателей | Соглашение от 31.01.2025 г. № 19542000-1-2025-007  Соглашение от 10.02.2025 г. № 19542000-1-2025-032 | | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество общественных территорий, благоустроенных на территории Тарногского муниципального округа | Шт. | 1 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата проекта | Единица измерения | Тип  мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Связь с показателями проекта/государственной программы области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | кв.м. | выполнение работ | 0,743 | 2024 | 0,2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий в с. Тарногский Городок |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых | | | | | | | |
| 1.1 | **Благоустройство общественных территорий** | 3 880,5 | 1 703,8 | 1 635,9 | 0 | 0 | 0 | 7 220,2 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 1 500,1 | 1 364,7 | 1 236,7 | 0 | 0 | 0 | 4 101,5 |
| 1.1.2 | областной бюджет | 1 992,3 | 168,7 | 235,6 | 0 | 0 | 0 | 2 396,6 |
| 1.1.3 | бюджет округа | 388,1 | 170,4 | 163,6 | 0 | 0 | 0 | 722,1 |
| 1.2 | **Итого по проекту:** | 3 880,5 | 1 703,8 | 1 635,9 | 0 | 0 | 0 | 7 220,2 |
| 1.2.1 | федеральный проект | 1 500,1 | 1 364,7 | 1 236,7 | 0 | 0 | 0 | 4 101,5 |
| 1.2.2 | областной бюджет | 1 992,3 | 168,7 | 235,6 | 0 | 0 | 0 | 2 396,6 |
| 1.2.3 | бюджет округа | 388,1 | 170,4 | 163,6 | 0 | 0 | 0 | 722,1 |

подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок на территории Тарногского муниципального округа»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок» | | | |
| Краткое наименование проекта | Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок | срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Кочкин Алексей Витальевич | Глава Тарногского муниципального округа | | |
| Администратор проекта | Бурцева Ольга Венеаминовна | Врио начальника отдела по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» | | | |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации поддержки на территории Тарногского муниципального округа, направленной на достижение целей и показателей | Соглашение от 12.02.2025 г. № 19542000-1-2025-044 | | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество благоустроенных детских и спортивных площадок на территории Тарногского муниципального округа | Шт. | 3 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата проекта | Единица измерения | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Связь с показателями проекта/государственной программы области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных детских и спортивных площадок на территории Тарногского муниципального округа | Шт. | выполнение работ | 3 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля благоустроенных детских и спортивных площадок на территории Тарногского муниципального округа |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых | | | | | | | |
| 1.1 | **Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок** | 4 021,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 021,1 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | областной бюджет | 3 619,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 619,0 |
| 1.1.3 | бюджет округа | 402,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,1 |
| 1.2 | **Итого по проекту:** | 4 021,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 021,1 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | областной бюджет | 3 619,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 619,0 |
| 1.2.3 | бюджет округа | 402,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,1 |

(подпрограмма) 3 «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТЕРРИТОРИИ

ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа | | | |
| Краткое наименование проекта | Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа | срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Руководитель проекта | Кочкин Алексей Витальевич | Глава Тарногского муниципального округа | | |
| Администратор проекта | Бурцева Ольга Венеаминовна | Врио начальника отдела по работе с территориями администрации Тарногского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами области | государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды» | | | |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации поддержки на территории Тарногского муниципального округа, направленной на достижение целей и показателей | Соглашение от 14.02.2025 г. № 19542000-1-2025-045 | | | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, показатели проекта | | Единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства территории населенного пункта | Благоустройство газонов | Шт. | 25 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество посаженных деревьев, кустарников | Шт. | 30 | 2024 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Повышение уровня благоустройства кладбищ | Содержание территорий общего пользования кладбищ населенных пунктов | Шт. | 14 | 2024 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Организация благоустройства территорий населенных пунктов | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Шт. | 13 | 2024 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Убрано и вывезено мусора с территории населенного пункта | т. | 150 | 2024 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Отремонтировано и приобретено детских площадок | Шт. | 10 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Содержание и ремонт сооружений общего пользования (памятники, лавы, контейнерные площадки и т.д.) | Шт. | 28 | 2024 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Организация освещения улиц | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | 2 | 2024 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата проекта | | | | | Единица измерения | Тип мероприятия | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Связь с показателями проекта/государственной программы области |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | Задача: к концу 2030 года достигнуть увеличения количества благоустройства территорий общего пользования, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства территории населенного пункта | | | Благоустройство газонов | Шт. | | Выполнение работ | 25 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Площадь благоустроенных газонов |
| Количество посаженных деревьев, кустарников | Шт. | | Выполнение работ | 30 | 2024 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Количество посаженных деревьев, кустарников |
| 2. | Повышение уровня благоустройства кладбищ | | | Содержание территорий общего пользования кладбищ населенных пунктов | Шт. | | Выполнение работ | 14 | 2024 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Повышение уровня благоустройства кладбищ |
| 3. | Организация благоустройства территорий населенных пунктов | | | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Шт. | | Выполнение работ | 13 | 2024 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Организация благоустройства территорий населенных пунктов |
| Убрано и вывезено мусора с территории населенного пункта | т. | | Выполнение работ | 150 | 2024 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Убрано и вывезено мусора с территории населенного пункта |
| Отремонтировано и приобретено детских площадок | Шт. | | Выполнение работ | 10 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отремонтировано и приобретено детских площадок |
| Содержание и ремонт сооружений общего пользования (памятники, лавы, контейнерные площадки и т.д.) | Шт. | | Выполнение работ | 28 | 2024 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Содержание и ремонт сооружений общего пользования (памятники, лавы, контейнерные площадки и т.д.) |
| Организация уличного освещения | км | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | | Выполнение работ | 2 | 2024 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД с. Тарногский Городок |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: к концу 2030 года достигнуть увеличения количества благоустройства территорий общего пользования, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых | | | | | | | | | |
| 1. | **Озеленение** | **75,1** | **75,0** | | **75,0** | **0** | **0** | **0** | **450,1** |
| 1.1 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | бюджет округа | 75,1 | 75,0 | | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 450,1 |
| 2. | **Содержание мест захоронения** | **2 110,0** | **700,0** | | **1 700,0** | **1 700,0** | **1 700,0** | **1 700,0** | **9 610,0** |
| 2.1 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | бюджет округа | 2 110,0 | 700,0 | | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 9 610,0 |
| 3. | **Прочее благоустройство населенных пунктов** | **26 010,0** | **2 120,0** | | **4 120,0** | **4 120,0** | **4 120,0** | **4 120,0** | **44 610,0** |
| 3.1 | областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | бюджет округа | 26 010,0 | 2 120,0 | | 4 120,0 | 4 120,0 | 4 120,0 | 4 120,0 | 44 610,0 |
| 4. | **Обустройство контейнерных площадок** | **721,7** | **515,5** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 237,2** |
| 4.1 | областной бюджет | 700,0 | 500,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200,0 |
| 4.2 | бюджет округа | 21,7 | 15,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,2 |
| **5.** | **Благоустройство дворовых территорий** | **4 045,9** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 045,9** |
| 5.1 | областной бюджет | 3 641,3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 641,3 |
| 5.2 | бюджет округа | 404,6 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,6 |
| **Итого по проекту:** | | **32 962,7** | **3 410,5** | | **5 895,0** | **5 895,0** | **5 895,0** | **5 895,0** | **59 953,2** |
| областной бюджет | | 4 341,3 | 500,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 841,3 |
| бюджет округа | | 28 621,4 | 2 910,5 | | 5 895,0 | 5 895,0 | 5 895,0 | 5 895,0 | 55 111,9 |