АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 12.03.2024 | № | 180 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Тарногский Городок Вологодская область

Об организации мероприятий по пропуску весеннего паводка на территории Тарногского муниципального округа в 2024 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, снижения возможного ущерба и своевременной ликвидации последствий весеннего паводка 2024 года, руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа, администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тарногского муниципального округа обязанности противопаводковой комиссии для рассмотрения вопросов по координации работ по подготовке предприятий и организаций всех форм собственности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства округа к пропуску весеннего паводка, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий.

2. Установить, что заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тарногского муниципального округа по вопросам паводка проводятся по мере необходимости (в зависимости от складывающейся обстановки).

3. Утвердить План предупредительных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2024 года на территории Тарногского муниципального округа, (прилагается).

4. Руководителям организаций, обслуживающих дороги общего пользования:

4.1. На период прохождения весеннего паводка определить меры по обеспечению сохранности мостов и дорог, беспрепятственный проезд автомобильной и другой техники, выполняющей задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.2. Организовать контроль пропуска ледохода и талых вод через мосты и дорожные сооружения с целью их сохранности и сохранности дорожного полотна.

5. Финансовому управлению администрации Тарногского муниципального округа осуществлять выделение денежных средств на ликвидацию последствий весеннего паводка по статье «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» в пределах средств, предусмотренных в бюджете округа на эти цели.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа									А.В. Кочкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

округа от 12.03.2024 года № 180

(Приложение)

- П Л А Н

предупредительных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего

паводка 2024 года на территории Тарногского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработать планы превентивных мероприятий по защите объектов ЖКХ и жилищного фонда во время прохождения весеннего паводка на территории округа. | до 22.03.2024 | Отдел строительства, энергетики и ЖКХ, отдел по МР, делам ГОЧС |  |
| 2. | Провести анализ, обобщение и оценку обстановки по весеннему паводку на основании прогноза областного гидрометеоцентра. | до 29.03.2024 | Отдел по МР, делам ГОЧС |  |
| 3. | Организовать взаимодействие муниципальных служб и организаций по обеспечению предупредительных работ и подготовке к весеннему паводку. | весь период подготовки | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 4. | Разработать графики дежурств руководящего состава, специалистов и аварийных бригад на период прохождения паводка в организациях топливно-энергетического комплекса газоснабжающих организациях, жилищно-коммунальных организациях. | до 29.03.2024 | Руководители организаций* |  |
| 5. | Организовать информирование населения, проживающего на территориях возможного подтопления в период весеннего паводка 2024 года. | до 08.04.2024 | Отдел по работе с территориями |  |
| 6. | Обеспечить создание необходимых запасов лекарственных препаратов, медицинского имущества и антисептических средств. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для медицинского обеспечения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшему населению и в местах временного размещения эвакуированных людей из зон возможного затопления. | до 08.04.2024 | Главный врач БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ»* |  |
| 7. | Обеспечить отправку автобусов для перевозки эвакуированного населения из зон возможного затопления. | По мере необходимости | Начальник управления образования администрации округа |  |
| 8. | Создать запасы дезинфицирующих и дератизационных средств, усилить контроль эффективности очистки и обеззараживания питьевой воды, выполнением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления. | до 08.04.2024 | Руководители организаций ЖКХ* |  |
| 9. | Выставить информационные щиты о запрете выхода на льды водоемов. | По мере необходимости | Отдел по МР, делам ГОЧС |  |
| 10. | Не допустить случаев отключения электроэнергии в округе в период весеннего паводка. | В течение всего периода | Руководитель Тарногского РЭС* |  |
| 11. | Обеспечить принятие необходимых мер по устойчивому функционированию организаций сельскохозяйственного комплекса в период паводка. | В течение всего периода | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа, руководители хозяйств* |  |
| 12. | Определить меры по обеспечению сохранности мостов и дорог. | до 08.04.2024 | Руководители дорожных организаций* |  |
| 13. | Определить силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий затоплений, предусмотреть организацию и функционирование пунктов временного размещения пострадавших. | до 29.03.2024 | Отдел по МР, делам ГОЧС |  |
| 14. | Уточнять ледовую обстановку на водоемах, состав сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий. | с 08.04.2024 ежедневно | Отдел по МР, делам ГОЧС, Отдел по работе с территориями |  |
| 15. | Организовать отслеживание обстановки, складывающейся в предпаводковый период, контроль выделения сил и средств для проведения предупредительных мероприятий в запланированные сроки, представление соответствующих донесений. | В течение всего периода | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 16. | Обеспечить проведение в образовательных учреждениях занятий, бесед и инструктажей с детьми и обслуживающим персоналом о недопущении выхода на льды водоемов, соблюдению мер безопасности во время весеннего паводка. | В течение всего периода | Управление образования администрации округа, руководители образовательных учреждений |  |
| 17. | Передавать срочную информацию в КЧС и ПБ Правительства области в любое время суток через оперативного дежурного ГУ МЧС России по Вологодской области. | При необходимости | Председатель КЧС и ПБ, ЕДДС округа |  |
| 18. | Осуществлять контроль выполнения практических мероприятий в районах затопления. | постоянно | Отдел по МР, делам ГОЧС, Отдел по работе с территориями |  |
| 19. | Организация бесперебойной связи между населенными пунктами и администрацией округа для своевременной передачи информации в период прохождения весеннего паводка. | В течение всего периода | Руководитель ЛТУ МЦТЭТ ПАО «Ростелеком»* |  |
| 20. | Передача информации о состоянии паводковой обстановки в КЧС и ПБ Правительства области. | По необходимости | Отдел по МР, делам ГОЧС |  |
| 21. | Доклад о выполнении мероприятий в КЧС и ПБ Правительства области к 01 июня 2024 г. | к 01.06.2024 | Отдел по МР, делам ГОЧС |  |

* - по согласованию