**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 22.05.2023 | № | 382 |

|  |
| --- |
| с. Тарногский Городок  Вологодская область |

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации округа от 12.12.2022 года № 19 |  |

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа, администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации округа от 12.12.2022 года № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Кокшеньга», размещению на официальном сайте округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа А.В. Кочкин ****

Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Тарногского муниципального округа от 22.05.2023 г. № 382 |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы»**

*ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ*

*«Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы»*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Тарногского муниципального округа на 2023-2027 годы»  (далее – муниципальная программа) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1: «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок Тарногского муниципального округа»  Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа» |
| Основное мероприятие | «Формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения на территории Тарногского муниципального округа» |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик/разработчик муниципальной программы | Администрация  Тарногского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель | Территориальный отдел Тарногского муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Администрация Тарногского муниципального округа, Территориальный отдел Тарногского муниципального округа, сектора территориального отдела Тарногского муниципального округа |
| Цель муниципальной программы | - повышение уровня внешнего благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий на территории Тарногского муниципального округа;  - повышение уровня комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей Тарногского муниципального округа;  - улучшение условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения |
| Основные задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования на территории Тарногского муниципального округа;  - создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, дворовых территорий на территории Тарногского муниципального округа;  - обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество благоустроенных территорий в Тарногском муниципальном округе;  - доля благоустроенных территорий от общего количества территорий в Тарногском муниципальном округе (%);  - охват населения благоустроенными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности населения) в Тарногском муниципальном округе (%);  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе(%). |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы\*\* | Общий объем финансирования Программы составит 23 150,65 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2023 год – 14 665,15 тыс. рублей;  2024 год – 4 299,60 тыс. рублей;  2025 год – 1395,30 тыс. рублей;  2026 год – 1395,30 тыс. рублей;  2027 год – 1395,30 тыс. рублей.  За счет средств федерального бюджета – 2 230,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 1 059,90 тыс. рублей;  2024 год – 1 170,90 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета – 7 127,58 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 6 584,58 тыс. рублей;  2024 год – 543,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета – 13 008,74 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 7 020,71 тыс. рублей;  2024 год – 2 585,70 тыс. рублей;  2025 год – 1 395,30 тыс. рублей;  2026 год – 1 395,30 тыс. рублей;  2027 год – 1 395,30 тыс. рублей.  За счет привлечения средств заинтересованных граждан – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы | - улучшение внешнего облика и мест массового пребывания населения;  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;  - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий |

\* по согласованию,

\*\* объемы финансирования подлежат корректировке

**1. Характеристика сферы реализации**

**и обоснование необходимости разработки муниципальной программы**

На территории Тарногского муниципального округа расположено 6 секторов и 1 административный центр - с. Тарногский Городок. В состав Тарногского муниципального округа входят населенные пункты с численностью населения свыше 10000 человек.

В настоящее время на территории административного центра в благоустройстве нуждается большое количество дворовых территорий, а в населенных пунктах муниципального округа общественные территории (территории памятников, скверы, парки).

В рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды с 2018 года на территории Тарногского муниципального округа осуществлено благоустройство 7 – ми общественных и 8 дворовых территорий, что способствовало приведению части дворовых и общественных территорий в нормативное состояние и повышение уровня их благоустройства.

Однако вышеуказанные мероприятия не позволяют решить проблемы в сфере благоустройства муниципального округа в полной мере, так ка остается ряд проблем. На их решение и нацелена данная муниципальная программа.

Основной проблемой на территории Тарногского муниципального округа является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий: отсутствие на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов.

Наиболее острыми проблемами дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального округа, не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории административного центра вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Таким образом, назрела необходимость реализации рассчитанных на долгосрочный период программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий муниципального округа.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий муниципального округа разработаны порядки проведения инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий.

По итогам проведения инвентаризации будут сформированы и утверждены в муниципальных программах формирования современной городской среды на 2023-2027 годы перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству.

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения будет выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий Тарногского муниципального округа в соответствии с современными требованиями.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организации и реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, а так же дворовый территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

**II. Состав муниципальной программы, включающий наименования и общую характеристику подпрограмм.**

Программа включает в себя две подпрограммы, сформированные по сферам деятельности, ресурсам, срокам, исполнителям и содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

Критерием выделения подпрограмм является отнесение мероприятий к определенному направлению деятельности в сфере благоустройства и осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок Тарногского муниципального округа» направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий непосредственно на территории административного центра - с. Тарногский Городок.

В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа» направлена на повышение уровня благоустройства населенных пунктов Тарногского муниципального округа.

В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по благоустройству общественных территорий на территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа, расширению механизмов вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории с. Тарногский Городок Тарногского муниципального округа»**

**(**далее – подпрограмма 1)

*ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок» (далее – подпрограмма 1) |
| Основное мероприятие | «Формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения» |
| Основание для разработки муниципальной подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик/разработчик муниципальной подпрограммы | Администрация  Тарногского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель | Территориальный отдел Тарногского муниципального округа |
| Участники муниципальной подпрограммы | - территориальный отдел Тарногского муниципального округа, сектора территориального отдела Тарногского муниципального округа  - граждане, проживающие в с. Тарногский Городок,  - предприятия, организации, учреждения, индивидуальные предприниматели, расположенные на территории с. Тарногский Городок\* |
| Цель муниципальной подпрограммы | - повышение уровня внешнего благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий на территории с. Тарногский Городок;  - повышение уровня комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей с. Тарногский Городок;  - улучшение условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения |
| Основные задачи муниципальной подпрограммы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования;  - создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, дворовых территорий;  - обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий в с. Тарногский Городок;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в с. Тарногский Городок (%);  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) в с. Тарногский Городок (%);  - количество благоустроенных территорий общего пользования в с. Тарногский Городок;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования в с. Тарногский Городок;  - доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий в с. Тарногский Городок (%);  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%). |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы | 2023-2027 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы\*\* | Общий объем финансирования подпрограммы составит 5 814,34 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2023 год – 3 910,04 тыс. рублей;  2024 год – 1 904,3 тыс. рублей.  2025 год – 0,0 тыс. руб;  2026 год – 0,0 тыс. руб;  2027 год – 0,0 тыс. руб.  За счет средств федерального бюджета – 2 230,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 1 059,9 тыс. рублей;  2024 год – 1 170,9 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета – 3002,20 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 2459,20 тыс. рублей;  2024 год – 543,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета – 581,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 391,0 тыс. рублей;  2024 год - 190,4 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей.  За счет привлечения средств заинтересованных граждан – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | - улучшение внешнего облика с. Тарногский Городок и мест массового пребывания населения;  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;  - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий с. Тарногский Городок |

\* по согласованию,

\*\* объемы финансирования подлежат корректировке

**1. Характеристика сферы реализации**

**и обоснование необходимости разработки муниципальной подпрограммы**

Основной задачей деятельности органов местного самоуправления Тарногского муниципального округа было и остается обеспечение решения важных социально-экономических вопросов, направленных, прежде всего, на обеспечение безопасности и повышение качества жизни населения района.

Комфортные условия жизни неразрывно связаны с благоустроенной и экологически чистой средой обитания.

Благоустройство населенных пунктов является одним из важнейших и наиболее затратных направлений деятельности администрации Тарногского муниципального округа. Из года в год ведётся планомерная работа в этом направлении.

Село Тарногский Городок является административным центром Тарногского муниципального округа.

Анализ сферы благоустройства показал, что в вопросах благоустройства территории с. Тарногский Городок имеется ряд проблем, а именно: значительная доля придомовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовая территория, дворовая территория многоквартирных домов) не отвечает современным требованиям благоустройства (отсутствие освещенности, плохое дорожное покрытие, отсутствие урн, контейнеров вблизи придомовой территории, отсутствие скамеек), на территориях общественных мест (далее - территория общего пользования, общественная территория, места массового пребывания людей) также требуется установить дополнительное освещение, цветники. Количество урн, скамеек является недостаточным для некоторых общественных территорий и в целом требует комплексного подхода. Места массового пребывания людей являются важнейшей составной частью облика села Тарногский Городок. От уровня обустроенности общественных территорий во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства территорий не соответствует современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации: придомовая территория большинства многоквартирных домов не имеет бетонно-асфальтового покрытия, работы по озеленению территорий мест массового пребывания людей производятся не в полной мере, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: отсутствие необходимого финансирования для полноценного решения вышеперечисленных вопросов, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, установки новых площадок для отдыха детей разных возрастных групп. Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству, также необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворовые, общественные территории, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности населенного пункта в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий, общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых, общественных территорий с. Тарногский Городок.

Реализация муниципальной подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения с. Тарногский Городок, увеличить площадь озеленения территорий, освещенность территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:

- установка скамеек, урн, контейнеров для сбора мусора;

- озеленение общественных территорий;

- обеспечение освещения территории общего пользования, дворовой территории;

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров;

- ремонт, обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- иные виды работ.

Дальнейшая реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» создаёт условия для достижения цели – повышение уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий с. Тарногский Городок.

1. **Цели и задачи муниципальной подпрограммы**

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальная подпрограмма разработана для достижения следующих целей:

- повышение уровня внешнего благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий с. Тарногский Городок;

- повышение уровня комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей с. Тарногский Городок;

- улучшение условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения.

Основными задачами муниципальной подпрограммы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, в самом широком смысле: от создания условий для комфортного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха на территориях общего пользования, предоставляющих возможности для активной культурной жизни граждан и проведения праздников;

- создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, дворовых территорий;

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной подрограммы в соответствии с утвержденными сроками.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

**3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**

**сферу содержания дворовых территорий, общественных территорий**

Для оценки достижения цели и выполнения задач муниципальной подпрограммы предлагаются следующие индикаторы:

- количество благоустроенных дворовых территорий в с. Тарногский Городок;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в с. Тарногский Городок (%);

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) в с. Тарногский Городок (%);

- количество благоустроенных территорий общего пользования в с. Тарногский Городок;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования в с. Тарногский Городок;

- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий в с. Тарногский Городок (%);

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%);

- иные показатели.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной подпрограмме.

**4. Основные направления муниципальной подпрограммы**

Основу муниципальной подпрограммы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования на территории с. Тарногский Городок. План реализации муниципальной подпрограммы указан в Приложении 3 к муниципальной подпрограмме.

Перечень дворовых территорий с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы указан в Приложении 5 к муниципальной подпрограмме.

Перечень территорий общего пользования с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы указан в Приложении 6 к муниципальной подпрограмме.

На территории с. Тарногский Городок имеются территории общего пользования (фонтан, спортивная площадка, памятник воинам - тарножанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, детские площадки, стадион и т.д.), дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории с. Тарногский Городок, осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Подпрограммой предусматривается целенаправленная работа, исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее минимальный перечень работ, включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров;

- обустройство автомобильных парковок;

- обустройство пешеходных дорожек;

- обустройство ливневой канализации;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, указанного в Порядке предоставления субсидий из бюджета Вологодской области бюджетам муниципальных образований Вологодской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя:

- оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки);

- озеленение территории;

- установка малых архитектурных форм;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Порядок ведения адресного перечня дворовых и общественных территорий подлежащих благоустройству (далее адресный перечень):

- администрация Тарногского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент), которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- администрация Тарногского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках данной программы в сроки, установленные настоящей муниципальной программой, при этом исключение дворовой территории из адресного перечня возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- адресный перечень ведется с учетом физического состояния дворовой территории. Необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Губернатора Правительства законом Вологодской области.

Предельная дата заключения соглашений устанавливается по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ:

- не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

- не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

**5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

Механизм реализации муниципальной подпрограммы предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение муниципальной подпрограммы.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в Приложении 2 к муниципальной подпрограмме.

Заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация Тарногского муниципального округа. Основными исполнителями муниципальной программы является территориальный отдел Тарногского муниципального округа (далее – территориальный отдел).

Администрация округа и территориальный отдел:

- отвечает за реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их выполнение;

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий муниципальной подпрограммы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий муниципальной подпрограммы;

- несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

- обеспечивает согласованность действий в ходе реализации муниципальной подпрограммы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- размещает информационные щиты на объекте благоустройства с целью информирования граждан о ходе реализации объекта в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Объекты благоустройства с. Тарногский Городок формируются территориальным отделом администрации Тарногского муниципального округа из предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования, дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную подпрограмму путём реализации следующих этапов:

- размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации района и администрации Тарногского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок Тарногского сельского поселения»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории в с. Тарногский Городок в проект муниципальной подпрограммы, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории в с. Тарногский Городок в проект муниципальной подпрограммы в соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений проекта муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок», порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой (общественной) территории в проект муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок»;

- проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, включённых в муниципальную подпрограмму в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, общественной территории, включаемых в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок».

**6. Информация о форме участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных лиц**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включённых в муниципальную подпрограмму, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия и (или) финансового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

На собрании собственников, жителей многоквартирного (-ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (-ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видеоматериалов.

Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее 20% от общей сметной стоимости работ по дополнительному перечню, если заинтересованными лицами не определен иной больший размер доли.

**7. Аккумулирование средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение работ**

В случае, если государственной программой Вологодской области формирования современной городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации муниципальной подпрограммы на основании действующего законодательства.

**8. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы**

Сроки реализации муниципальной подпрограммы – 2023-2027 годы.

Муниципальная подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения муниципальной подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения, выделения денежных средств на реализацию муниципальной подпрограммы.

**9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы**

Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются средства федерального, областного бюджетов и бюджета района.

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации муниципальной подпрограммы и сходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы по источникам финансирования, мероприятиям и годам приведены в Приложении 4 к муниципальной подпрограмме.

**10. Характеристика мер правового регулирования, направленных на достижение целей и результатов муниципальной подпрограммы**

Правовое регулирование муниципальной подпрограммы осуществляется:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- Постановлением Правительства Вологодской области от 30 июня 2008 г. № 1224 «О формировании, предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований»;

- Постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 г. № 851 «О государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»;

- Уставом муниципального образования «Тарногский муниципальный округ».

**11. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы**

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы проводится администрацией Тарногского муниципального округа и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Администрация района осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Администрация района представляет отчет о выполненных мероприятиях.

Индикатором эффективности реализации муниципальной подпрограммы следует считать:

- увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние до 100 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- увеличение доли территорий общего пользования, приведенных в нормативное состояние до 100 процентов от общего количества территорий общего пользования, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- повышение социальной и экономической привлекательности с. Тарногский Городок.

Оценка эффективности выполнения муниципальной подпрограммы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы, решения задач и реализации целей муниципальной подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей муниципальной подпрограммы на текущий год;

- о формировании плана реализации муниципальной подпрограммы на очередной год;

- о подготовке предложений по корректировке муниципальной подпрограммы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

- анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной подпрограммы на основе достигнутых результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной подпрограммы.

Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы и их плановых значений по формуле:

СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы.

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:

СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной подпрограммы в целом и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной подпрограммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП x 100%, где:

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы,

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где:

ЭРП - эффективность реализации муниципальной подпрограммы,

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной подпрограммы | Критерий оценки эффективности ЭРП |
| Неэффективная | менее 50 % |
| Удовлетворительная | 50 % – 79 % |
| Эффективная | 80 % – 100 % |
| Высокоэффективная | более 100 % |

Приложение 1

к подпрограмме 1

**Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов с. Тарногский Городок | Проценты | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения проживающих в с.Тарногский Городок | Проценты | 0,4 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования в с.Тарногский Городок | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования в с.Тарногский Городок | Га | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 00 | |
| 6 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий Тарногского муниципального района (%); | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных лиц в с.Тарногский Городок | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | Проценты | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |

Приложение 2

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| нача-ло | оконча-ние |
| **Задача 1. Проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД** | | | | | |
| 1.1. Разработка проектно – сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территорий МКД | Адми-нистрация округа совместно с территориаль-ным отделом | 2023 | 2027 | Количество локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы |
| 1.2. Благоустройство дворовых территорий, согласно Перечню дворовых территорий  с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству (приложение 5 к муниципальной программе) | Территориаль-ный отдел администра-ции Тарногского муниципаль-ного округа | 2023 | 2027 | Проведены работы по благоустройству территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы |
| **Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД** | | | | | |
| 2.1. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД | Территориаль-ный отдел администра-ции Тарногского муниципаль-ного округа | 2023 | 2027 | 100% уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы |
| 2.2. Мероприятия:  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД | Территориаль-ный отдел администра-ции Тарногского муниципаль-ного округа | 2023 | 2027 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, составит 30% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы |
| **Задача 3. Проведение ремонта и обустройства общественных территорий** | | | | | |
| 3.1. Разработка проектно – сметной документации на благоустройство общественных территорий | Администра-ция округа совместно с территориаль-ным отделом | 2023 | 2027 | Количество локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы |
| 3.2. Мероприятия:  Благоустройство общественных территорий с. Тарногский Городок, согласно Перечню территорий общего пользования с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству  (приложение 6 к муниципальной программе) | Территориаль-ный отдел | 2023 | 2027 | Проведены работы по благоустройству общественной территории, исходя из минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы |
| **Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий** | | | | | |
| 4.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий | Территориаль-ный отдел | 2023 | 2027 | 100% уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы |
| 4.2. Мероприятия:  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Территориаль-ный отдел | 2023 | 2027 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной подпрограммы, составит 30% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы |

Приложение 3

к подпрограмме 1

**План реализации муниципальной подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Ответственный исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| Разработка, опубликование, общественное обсуждение проекта и утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городокна 2018-2024 годы» | Администрация Тарногского сельского поселения | + | + |  |  |  |
| Разработка и утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок на 2018-2024 годы» | Администрация Тарногского района | + | + |  |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация Тарногского сельского поселения | + | + | + | + | + |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, заключение договоров | Администрация Тарногского сельского поселения | + | + | + | + | + |

Приложение 4

к подпрограмме 1

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок**

**Тарногского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на: | | | | |
| 2023 год  (факт) | 2024 год (факт) | 2025 год  (факт) | 2026 год | 2027год | |
| Администрация Тарногского муниципального района,  Территориальный отдел администрации Тарногского муниципального округа | Всего | 3 910,04 | 1 904,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 1 059,9 | 1 170,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | 2459,20 | 543,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджет района | 391,00 | 190,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства заинтересованных граждан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Приложение 5

к подпрограмме 1

**Перечень дворовых территорий с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок» (далее** - **Перечень)\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и месторасположение территории | Период проведения работ | Виды работ |
| 1 | Дворовая территория МКД ул. Верхняя, д. 17А | 2024 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 2 | Дворовая территория МКД ул. Верхняя, д. 17Б | 2024 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 3 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова,  д. 32А | 2024 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 4 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова,  д. 32Б | 2024 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 5 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова д.34А | 2025 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 7 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова д.34 | 2025 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 8 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова д.36 | 2025 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 9 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова д.38 | 2025 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 10 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова д.40 | 2026 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 11 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова д.42 | 2026 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 12 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова д.44 | 2026 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 13 | Дворовая территория МКД ул. Одинцова д.46 | 2026 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 14 | Дворовая территория МКД ул. Загородная, д.7 | 2027 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 15 | Дворовая территория МКД ул. Загородная, д.7А | 2027 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |
| 16 | Дворовая территория МКД ул. Загородная, д.7Б | 2027 г. | Ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек и урн |

\*Перечень является не окончательным и подлежит корректировке в течение

всего периода действия муниципальной программы.

Приложение 6

к подпрограмме 1

**Перечень территорий общего пользования с. Тарногский Городок, подлежащих благоустройству в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории с. Тарногский Городок» (далее – Перечень)\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и месторасположение территории | Площадь террито-рии, кв.м | Год благо-устройства | Виды работ |
| 7 | Пешеходная зона между ул. Кирова и ул. Советская с. Тарногский Городок | 3382 | 2023 (II этап) | Установка водоотводных лотков, асфальтирование съезда с ул. Кирова, установка скамеек и урн., у подъездов, ремонт тротуара у дома № 20. |

\* Перечень является не окончательным и подлежит корректировке в течение всего периода действия муниципальной программы.

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа»** (далее – подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы |
| Заказчик/разработчик муниципальной подпрограммы | Администрация Тарногского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель | Территориальный отдел Тарногского муниципального округа |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Тарногского муниципального округа, Территориальный отдел Тарногского муниципального округа, сектора территориального отдела Тарногского муниципального округа |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общего пользования территорий населенных пунктов Тарногского муниципального округа.  Повышение уровня комфортных и безопасных условий проживания сельского населения.  Улучшение условий для массового отдыха жителей деревень и организации обустройства мест массового пребывания населения. |
| Основные задачи муниципальной подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населенных пунктов Тарногского муниципального округа.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тарногского муниципального округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество и площадь благоустроенных территорий общего пользования населенных пунктов.  Доля территорий общего пользования по отношению к общему количеству территорий населенных пунктов общего пользования нуждающихся в благоустройстве. |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет 17 336,31 рублей, в т.ч. по годам реализации:  2023 год – 10 755,11 тыс. рублей;  2024 год – 2 395,30 тыс. рублей;  2025 год- 1395,30 тыс. рублей;  2026 год –1395,30 тыс. рублей;  2027 год – 1395,30 тыс. рублей.  За счёт средств федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год - 0,00 тыс. рублей;  2024 год –0,00 тыс. рублей;  2025 год - 0,00 тыс. рублей;  2026 год –0,00 тыс. рублей;  2027 год -0,00 тыс. рублей.  За счёт средств областного бюджета 4 125,40 рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 4 125,40 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год - 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год - 0,00 тыс. рублей.  За счёт средства бюджета Тарногского муниципального округа 13 210,91 рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 6629,71 тыс. рублей;  2024 год – 2395,30 тыс. рублей;  2025 год - 1395,30 тыс. рублей;  2026 год – 1395,30 тыс. рублей;  2027 год – 1395,30 тыс. рублей.  За счёт привлечения средства заинтересованных граждан рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год- 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | Улучшение внешнего облика сельских населенных пунктов и мест массового пребывания населения.  Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования сельских населенных пунктов.  Увеличение доли населения, проживающего в населенном пункте с благоустроенной территорией.  Улучшение эстетического состояния общественных сельских территорий. |

**1. Характеристика сферы реализации и обоснование необходимости ее решения.**

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1.**

Озеленение.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и аллей существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в малочисленности штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей населенных пунктов, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2.**

Содержание мест захоронения.

На территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа имеется кладбища, на которых необходимо проводить следующие работы: выпиливание старых засохших деревьев, выкашивание сорной травы, обработка территории по уничтожению борщевика, ремонт ограждения.

На территории населенных пунктов расположено 13 кладбищ. Общей площадью ….га. По состоянию на 01.01.2023 года нет нормативного ограждения отделяющего территории кладбищ. Для решения вопросов нормативного содержания возникла необходимость проведения мероприятия по обустройству ограждений мест захоронения и проведения полной инвентаризации (паспортизации) кладбищ.

В части содержания территории общего пользования кладбищ необходимо проводить:

- Механизированная и ручная уборка дорожек;

- Скашивание и уборка травы на территории кладбищ;

- Очистка территории кладбищ от мусора и мелкого кустарника;

- Вывоз собранного мусора;

- Изготовление плана – схемы кладбищ (информационного щита под стеклом);

-Услуги за отведение мест захоронения;

- Обустройство подъездов;

- Транспортные услуги по перевозке бункеров для ТБО.

**ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3.**

Прочее благоустройство.

На территории поселения имеются места, где регулярно собирается большое количество граждан. Согласно законодательства, администрация Тарногского муниципального округа обязана обезопасить население от укусов клещей, которые являются переносчиками различных заболеваний. Для этих целей необходимо производить акарицидную обработку мест массового пребывания граждан.

Не смотря на то, что на территории Тарногского муниципального округа расположена организация «Жилкомсервис» и организован регулярный сбор ТБО и крупногабаритного мусора специализированным мусоровозом, на территории поселения периодически образуются несанкционированные свалки, которые наносят ущерб эстетическому состоянию населённых пунктов и санитарной безопасности населения. В целях профилактики образования несанкционированных свалок администрации Тарногского муниципального округа, в рамках весенней и осенней уборки посёлков, необходимо вывозить накопившийся на улицах населённых пунктов поселения мусор, ветки деревьев, растущие вдоль внутри поселковых дорог.

На территории населённых пунктов поселения, в весенне-летний период наблюдается рост борщевика. Высохшие растения увеличивают опасность возникновения пожаров в населённых пунктах, кроме того произрастание борщевика в населённых пунктах вызывает у граждан тяжелые ожоги угрожающие жизни и здоровью. Поэтому администрации Тарногского муниципального округа необходимо производить скашивание травы и уничтожение очагов произрастания борщевика в населённых пунктах поселения на земельных участках, ответственность за содержание которых не распространяется на физические и юридические лица.

В населенных пунктах для улучшения условий проживания граждан, были высажены быстро растущие породы деревьев, такие как береза и сосна. Ведутся работы по уходу за этими деревьями, так как они находятся в состоянии угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты). В связи с большими затратами на опиловку деревьев, администрации Тарногского муниципального округа необходимо в бюджете учитывать денежные средства на опиловку подобных деревьев.

В населенных пунктах много детей дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому администрации Тарногского муниципального округа необходимо предусмотреть финансовые средства для приобретения стройматериалов для ремонта детских, спортивных площадок и дворовых территории, а так же приобретение новых детских площадок.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Основными целями и задачами является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий проживания, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетического вида населенных пунктов, а так же превратить территорию населенных пунктов в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. На центральных улицах населенных пунктов разбить цветники, клумбы, газоны. На территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа выполнить посадку деревьев, кустарников, провести комплекс работ по установке детских и спортивных площадок. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.

Повышение доступности территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа и транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов. Обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, вазоны, урны, лавочки и т.д.).

Повышение уровня жизни населения за счёт совершенствования системы комплексного благоустройства территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа.

Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории населенного пункта, совершенствование эстетического вида территории населенных пунктов Тарногского муниципального района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды (активизации работ по благоустройству территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа, строительству и реконструкции систем наружного уличного освещения, развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству санитарной очистке территорий).

Для достижения поставленных целей в подпрограмме реализуются меры для решения следующих основных задач:

Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа.

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа.

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

Привлечение жителей к участию в решение проблем благоустройства.

Модернизация и развитие сети уличного освещения.

Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа, ликвидация свалок бытового мусора.

**3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания общественных территорий**

Для оценки достижения цели и выполнения задач муниципальной подпрограммы предлагаются следующие индикаторы, Приложение 1:

- средняя мощность 1 источника света (светотоски), эксплуатируемого сетью уличного освещения;

- общая средняя годовая продолжительность работы сети уличного освещения;

- общая протяженность сети уличного освещения;

- общее количество источников света (светоточек) и сети уличного освещения;

- цветочное оформление;

- площадь территории сельских кладбищ;

- объем мусора утилизированного при проведении субботников;

- окос травы;

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества данных территорий населенных пунктов Тарногского муниципального округа (%);

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития сельских территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа (%);

- иные показатели.

**4. Основные направления подпрограммы**

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-Проведение комплекса работ по благоустройству населённых пунктов, в том числе:

\*организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения- территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа;

\*приобретение семян, рассады цветов, декоративных кустарников и услуги по посадке и уходу за саженцами цветов.

\*опиловка усыхающих крон деревьев и удаление полностью высохших деревьев и уборка мусора с территории кладбища;

\*косьба и уборка травы с территории кладбища;

\*изготовление плана-схемы кладбищ (информационного щита под стеклом);

\*оплата по договорам за содержание кладбищ и за отведение мест захоронения;

\*расчистка дорожек на территории кладбищ;

\*транспортные услуги по перевозке бункера под ТБО;

\*акарицидная обработка мест массового пребывания граждан;

\*ограждение детских площадок;

\*приобретение материалов для ремонта детских, спортивных площадок, контейнерных площадок, на ремонт пешеходных лав, на ремонт стелы на ул. Пограничной с. Тарногский Городок, адресных табличек, гирлянд для украшения центральной площади с. Тарногский Городок;

\*услуги по доставке, разгрузке, установке новогодней ели на центральной площади с. Тарногский Городок;

\*ликвидация очагов произрастания борщевика на территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа;

\* уборка и вывоз уличного смёта, ликвидация несанкционированных свалок в населённых пунктах;

\*приобретение строительных материалов на текущий ремонт памятников погибшим воинам- землякам ВОВ;

\*косьба травы на территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа;

\*приобретение лески, з\частей, бензина к триммеру;

\*услуги по расчиске и уборке снега и мусора у памятника воинам ВОВ, детской площадке и у контейнеров для ТБО;

\*услуги по содержанию пешеходных дорожек, подъездов к навесным лавам, расчиске от наледи и снега навесных лав;

\*устройство ледовых фигур на празднование масленицы и нового года в с. Тарногский Городок;

\*услуги по содержанию фонтана в с. Тарногский Городок;

\* изготовление уличных скамеек;

\*снос аварийных деревьев на территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа.

Перечень основных мероприятий указан в Приложении 2.

**5. Механизм реализации подпрограммы, организация контроля за ходом исполнения подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 2 к подпрограмме.

Заказчиком подпрограммы является - администрация Тарногского муниципального округа. Основными исполнителями подпрограммы являются – администрация Тарногского муниципального округа совместно с территориальным отдел Тарногского муниципального округа.

Администрация (Территориальный отдел) Тарногского муниципального округа:

- отвечает за реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их выполнение;

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий муниципальной подпрограммы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчёты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий муниципальной подпрограммы;

- несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

- обеспечивает согласованность действий в ходе реализации муниципальной подпрограммы по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий;

- разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации подпрограммы.

**6. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Сроки реализации муниципальной подпрограммы – 2023 – 2027 годы.

Муниципальная подпрограмма не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения муниципальной подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально- экономического развития населенных пунктов территории Тарногского муниципального округа, выделения денежных средств на реализацию муниципальной подпрограммы.

**7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы планируется осуществить за счет средств федерального, областного и бюджета Тарногского муниципального округа.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы в процессе реализации подпрограммы и исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы по источникам финансирования, мероприятиям и годам приведены в Приложении 3 к муниципальной подпрограмме.

**8. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы**

В результате выполнения подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: «Организация освещения улиц»:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования;

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий подпрограммы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц территории населенных пунктов Тарногского муниципального округа.

Задача 2: «Организация благоустройства территории населенных пунктов»:

увеличение уровня озеленения территории населенных пунктов;

увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.

Задача 3: «Организация и содержания мест захоронения»:

очистка территории кладбища от несанкционированных свалок.

В вопросе содержания мест захоронений при выполнении работ по текущему содержанию мест захоронений возможность возникновения свалок будет исключена.

Задача 4: «Организация прочих мероприятий по благоустройству населенных пунктов»:

организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей;

проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории населенных пунктов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | Приложение к подпрограмме № 2 | | | |
| Сведения о целевых показателях | | | | | | | | | | | | |
|  |
| № п\п | | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. измере-ния | Значения показателей | | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | | 2026 г. | 2027 г. |
| 1. | | Развитие освещенности уличной сети населенного пункта, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию улиц в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей сел | Средняя мощность 1 источника (стетоточки) эксплуатируемого сетью уличного освещения | | ВТ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50 |
| Общая средняя годовая продолжительность работы сети уличного освещения | | час | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | | 4400,00 | 4400 |
| Общая продолжительность сети уличного освещения | | км | 22,40 | 22,60 | 22,80 | | 22,80 | 22,8 |
| Общее количество источников света (стетоточек) в сети уличного освещения | | Ед. | 101,00 | 102,00 | 103,00 | | 103,00 | 103 |
| 2. | | Обеспечение озеленения и совершенствования системы комплексного благоустройства территории населенного пункта | Боагоустроено газонов и цветников | | шт. | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | 25 |
|  | | Количество посаженных деревьев, кустарников | | шт. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | 30 |
| 3. | | Повышение уровня благоустройства кладбищ | Содержание территории общего пользования кладбищ населенных пунктов | | шт. | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14 |
| 4. | | Организация благоустройства территории населенных пунктов | Количество благоустроенных территорий общего пользования | | Ед | 13,00 | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | 13 |
| Убрано и вывезено мусора с территории населенного пункта | | т. | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150 |
| Отремонтировано и пртобретено детских площадок | | шт. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 10 |
| Содержание и ремонт сооружений общего пользования (памятники, лавы, контейнерные площадки и т.д.) | | шт. | 28,00 | 28,00 | 28,00 | | 28,00 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | **Приложение 3** | |
| **Финансовое обеспечение реализации подпрограммы** | | | | | | | | |
| Наименова-ние основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (рублей) на: | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Мероприятие 2.1. | Администрация Тарногского муниципального округа, территориальный отдел | **Всего** | **31000,00** | **31000,00** | **31000,00** | **31000,00** | | **31000,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджет округа | 31000,00 | 31000,00 | 31000,00 | 31000,00 | | 31000,00 |
| Привлечение средств заинтересованных граждан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Мероприятие 2.2. | Администрация Тарногского муниципального округа, территориальный отдел | **Всего** | **1149800,00** | **568150,00** | **568150,00** | **568150,00** | | **568150,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджет округа | 1149800,00 | 568150,00 | 568150,00 | 568150,00 | | 568150,00 |
| Привлечение средств заинтересованных граждан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Мероприятие 2.3. | Администрация Тарногского муниципального округа, территориальный отдел | **Всего** | **9 574 312,35** | **1796114,0** | **796114,0** | **796114,0** | | **796114,0** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 125 402,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Бюджет округа | 4009178,00 | 1796114,0 | 796114,0 | 796114,0 | | 796114,0 |
| Привлечение средств заинтересованных граждан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства на реализацию проекта «Народный бюджет» | 1439731,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |