**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 31.05.2024 | № | 415 |

|  |
| --- |
| с. Тарногский Городок  Вологодская область |

О внесении изменений в постановление администрации округа от 12.12.2022 № 22

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа Вологодской области, администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Тарногского муниципального округа от 12.12.2022 г. № 22 изменения, изложив муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа на период 2023-2033 гг.» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте Тарногского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа А.В. Кочкин

**Муниципальная программа**

**«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего**

**пользования местного значения**

**Тарногского муниципального округа**

**на период 2023** - **2033 г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации округа от 12.12.2022 г. № 22 |

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства администрации Тарногского муниципального округа. |
| Соисполнители муниципальной программы | Казенное учреждение Тарногского муниципального округа Вологодской области «Центр бюджетного учета и обеспечения деятельности муниципальных учреждений». |
| Цель муниципальной программы | Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа в соответствии с потребностями населения. Обеспечение сохранности дорожной сети, выполнение работ по ремонту подъездов и мостов к населенным пунктам с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение надежности и безопасности дорожного движения. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа» (Приложение 1).  Подпрограмма 2 «Содержание муниципальных дорог» (Приложение 2).  Подпрограмма 3 «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального округа; Проведение технической инвентаризации, составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа;  Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа» (Приложение 3).  Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» (Приложение 4). |
| Задачи муниципальной программы | Содержание и ремонт дорожной сети для обеспечения круглогодичной автотранспортной связью населенных пунктов округа, повышение безопасности дорожного движения и улучшение экологической ситуации. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Выполнение работ по содержанию муниципальных дорог с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния:  в 2023 году – 406,700 км;  в 2024 году – 406,700 км;  в 2025 году – 406,700 км;  в 2026 году – 406,700 км;  в 2027 году - 406,700 км;  в 2028 году - 406,700 км;  в 2029 году - 406,700 км;  в 2030 году - 406,700 км;  в 2031 году - 406,700 км;  в 2032 году - 406,700 км;  в 2033 году - 406,700 км.  Выполнение работ по ремонту мостов (инженерных сооружений) с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, общей площадью 780 кв.м.  Выполнение работ по ремонту подъездов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, общей протяженностью 12 907,5 м. п. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2033 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета округа и областного бюджета (субвенции, субсидии) | **По Подпрограмме 1**  Всего: 57 563,32 тыс. руб.  2023 год – 33 959,8 тыс. руб.;  2024 год – 14 360,52 тыс. руб.;  2025 год – 1 027,0 тыс. руб.;  2026 год – 1 027,0 тыс. руб.;  2027 год – 1 027,0 тыс. руб.;  2028 год – 1 027,0 тыс. руб.;  2029 год – 1 027,0 тыс. руб.;  2030 год – 1 027,0 тыс. руб.;  2031 год – 1 027,0 тыс. руб.;  2032 год – 1 027,0 тыс. руб.;  2033 год – 1 027,0 тыс. руб.    **По Подпрограмме 2**  Всего: 236 187,66 тыс. руб.  2023 год – 21 145,2 тыс. руб.;  2024 год – 28 958,16 тыс. руб.;  2025 год –19 990,7 тыс. руб.;  2026 год – 20 761,7 тыс. руб.;  2027 год – 20 761,7 тыс. руб.;  2028 год – 20 761,7 тыс. руб.;  2029 год – 20 761,7 тыс. руб.;  2030год – 20 761,7 тыс. руб.;  2031 год – 20 761,7 тыс. руб.;  2032 год – 20 761,7 тыс. руб.;  2033 год – 20 761,7 тыс. руб.    **По Подпрограмме 3**  Всего: 3 298,0 тыс. руб.;  2023 год – 298,0 тыс. руб.;  2024 год – 300,0 тыс. руб.;  2025 год – 300,0 тыс. руб.;  2026 год – 300,0 тыс. руб.;  2027 год – 300,0 тыс. руб.;  2028 год – 300,0 тыс. руб.;  2029 год – 300,0 тыс. руб.;  2030 год – 300,0 тыс. руб.;  2031 год – 300,0 тыс. руб.;  2032 год – 300,0 тыс. руб.;  2033 год – 300,0 тыс. руб.  **По Подпрограмме 4**  Всего: 63 313,66 тыс. руб.;  2023 год – 2 723,7 тыс. руб.;  2024 год – 18 716,56 тыс. руб.;  2025 год – 4 652,6 тыс. руб.;  2026 год – 4 652,6 тыс. руб.;  2027 год – 4 652,6 тыс. руб.;  2028 год – 4 652,6 тыс. руб.;  2029 год – 4 652,6 тыс. руб.;  2030 год – 4 652,6 тыс. руб.;  2031 год – 4 652,6 тыс. руб.;  2032 год – 4 652,6 тыс. руб.;  2033 год – 4 652,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы | – выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, протяженностью 141 862,4 км.;  – выполнение работ по содержанию и ремонту мостов с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, общей площадью 780 кв. м;  – обеспечение сохранности дорожной сети, выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение надежности и безопасности дорожного движения;  – снижение доли дорожно – транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно – транспортных происшествий с 31,3 % в 2023 году до 20,8 % в 2033 году;  – увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования, с 68,5 % в 2023 году до 68,6 % в 2033 году. |

**I. Характеристика сферы**

**реализации муниципальной программы**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью социально экономического развития округа. От уровня их состояния во многом зависит устойчивое экономическое развитие округа, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяйственного производства, повышение уровня жизни населения.

В настоящее время 62% мостов находятся в удовлетворительном состоянии, 38% - в неудовлетворительном.

Развитие дорожной сети в период 2023 – 2033 годов ориентировано на эффективное использование имеющихся финансовых средств. Основные средства будут направляться на реализацию мероприятий, указанных в Паспорте Программы.

Задачами по развитию автомобильных дорог округа, способствующих реализации национального проекта в области обеспечения населения доступным жильем, является обеспечение создания подъездов к населенным пунктам.

Реализация комплекса мероприятий Программы сопряжена со следующими рисками:

– ухудшение экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и сокращении объектов дорожного хозяйства;

– превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, технику, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания муниципальных автодорог.

**II. Информация о приоритетах политики органов местного самоуправления округа в сфере реализации муниципальной программы**

**Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы.**

Основные приоритеты Программы по развитию дорожной сети:

– строительство и реконструкция дорожной сети для обеспечения круглогодичной автотранспортной связью сельских населенных пунктов округа, повышение безопасности дорожного движения и улучшение экологической ситуации.

Основными задачами по развитию автомобильных дорог округа, являются: обеспечение сохранности дорожной сети, выполнение работ по содержанию и ремонту муниципальных дорог и инженерных сооружений с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния и безопасности дорожного движения.

Основные цели программы:

– развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа в соответствии с потребностями населения. Обеспечение сохранности дорожной сети, выполнение работ по ремонту подъездов и мостов к населенным пунктам с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение надежности и безопасности дорожного движения.

Сроки реализации программы: 2023 – 2033 годы.

**III. Целевые показатели (индикаторы) достижения**

**целей и решения задач муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы сформирован исходя из поставленных в муниципальной программе задач и с учетом необходимости обеспечения максимальной информативности при минимальном количестве показателей, наблюдаемости и неизменности методологии расчета значений показателей (индикаторов), наличия объективных источников информации, возможности получения отчетных данных с минимально возможными затратами (приложения 1.1, 2.1, 3.1).

Целевые показатели (индикаторы):

– выполнение работ по ремонту муниципальных дорог с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, протяженностью 406,7 км.

– выполнение работ по ремонту мостов с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, общей площадью 780 кв. м.

– выполнение работ по содержанию муниципальных дорог с целью улучшения их транспортно - эксплуатационного состояния:

в 2023 году – 406,7 км;

в 2024 году – 406,7 км;

в 2025 году – 406,7 км;

в 2026 году – 406,7 км;

в 2027 году - 406,7 км;

в 2028 году - 406,7 км;

в 2029 году - 406,7 км;

в 2030 году - 406,7 км;

в 2031 году - 406,7 км;

в 2032 году - 406,7 км;

в 2033 году - 406,7 км.

Предполагается, что достижение заявленных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведет к положительному изменению состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе условий для организации строительства и реконструкции дорожной сети для обеспечения круглогодичной автотранспортной связью сельских населенных пунктов округа, повышению безопасности дорожного движения и улучшению экологической ситуации.

**IV. Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы**

**за счет средств бюджета округа, бюджета Вологодской области**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы составляет 57 563,32 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 33 959,8 тыс. руб.;

2024 год – 14 360,52 тыс. руб.;

2025 год – 1 027,0 тыс. руб.;

2026 год – 1 027,0 тыс. руб.;

2027 год – 1 027,0 тыс. руб.;

2028 год – 1 027,0 тыс. руб.;

2029 год – 1 027,0 тыс. руб.;

2030 год – 1 027,0 тыс. руб.;

2031 год – 1 027,0 тыс. руб.;

2032 год – 1 027,0 тыс. руб.;

2033 год – 1 027,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы составляет 236 187,66 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 21 145,2 тыс. руб.;

2024 год – 28 958,16 тыс. руб.;

2025 год – 19 990,7 тыс. руб.;

2026 год – 20 761,7 тыс. руб.;

2027 год – 20 761,7 тыс. руб.;

2028 год – 20 761,7 тыс. руб.;

2029 год – 20 761,7 тыс. руб.;

2030 год – 20 761,7 тыс. руб.;

2031 год – 20 761,7 тыс. руб.;

2032 год – 20 761,7 тыс. руб.;

2033 год – 20 761,7 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы составляет 3 298,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 298,0 тыс. руб.;

2024 год – 300,0 тыс. руб.;

2025 год – 300,0 тыс. руб.;

2026 год – 300,0 тыс. руб.;

2027 год – 300,0 тыс. руб.;

2028 год – 300,0 тыс. руб.;

2029 год – 300,0 тыс. руб.;

2030 год – 300,0 тыс. руб.;

2031 год – 300,0 тыс. руб.;

2032 год – 300,0 тыс. руб.;

2033 год – 300,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 муниципальной программы составляет 63 313,66 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 2 723,7 тыс. руб.;

2024 год – 18 716,56 тыс. руб.;

2025 год – 4 652,6 тыс. руб.;

2026 год – 4 652,6 тыс. руб.;

2027 год – 4 652,6 тыс. руб.;

2028 год – 4 652,6 тыс. руб.;

2029 год – 4 652,6 тыс. руб.;

2030 год – 4 652,6 тыс. руб.;

2031 год – 4 652,6 тыс. руб.;

2032 год – 4 652,6 тыс. руб.;

2033 год – 4 652,6 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа, областного бюджета приведено в приложениях 1,2,3,4 к муниципальной программе.

**V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств**

**федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц**

**на реализацию цели муниципальной программы**

В рамках реализации целей муниципальной программы не предусматривается привлечение средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

Вместе с тем, планируется привлечение средств областного бюджета (субвенции и субсидии) в размере 1 006 500 рублей в рамках подпрограммы 1 «Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа», приложение 1 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложениях 1,2.

В целях привлечения средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1: «Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа», администрация Тарногского муниципального округа будет участвовать на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета в реализации основного мероприятия государственной программы Вологодской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1100.

**VI. Информация о составе муниципальной программы**

В составе муниципальной программы выделяются следующие подпрограммы:

подпрограмма 1: «Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа»;

подпрограмма 2: «Содержание муниципальных дорог»;  
 подпрограмма 3: «Проведение технической инвентаризации, составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа;

Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа».

подпрограмма 4: «Транспортное обслуживание населения».

**Подпрограмма 1** «Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа» направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению круглогодичного подъезда к населенным пунктам округа.

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- ремонт подъездов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа;

- ремонт мостов (инженерных сооружений) Тарногского муниципального округа;

- разработка проектной сметной документации на ремонт автомобильных дорог и мостов.

**Подпрограмма 2** «Содержание муниципальных дорог» направлена на решение задач муниципальной программы по организации и содержанию автомобильных дорог Тарногского муниципального округа; повышению качества дорожного покрытия в соответствии с интересами и потребностями общества.

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- обеспечение круглогодичной транспортной доступности к населенным пунктам и внутри населенных пунктов Тарногского муниципального округа;

- повышение качества и доступности услуг в сфере содержания автомобильных дорог Тарногского муниципального округа соответствии с интересами и потребностями общества;

- разработка проектной сметной документации на содержание муниципальных дорог.

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений предусматривает полный комплекс круглогодичных работ на всей сети дорог в соответствии с действующими нормативными документами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования эффективной системы содержания дорог, основанной на оптимальном расходовании выделенных средств и материально – технических ресурсов.

Наиболее дорогостоящим является зимний период содержания автомобильных дорог. В целях оптимизации затрат предусматривается применение систем оповещения и прогнозирования метеоусловий, использование экологически безопасных технологий для борьбы с зимней скользкостью.

Предусматривается дальнейшее расширение применения системы контроля за работой техники на основе GPS и ГЛОНАСС, в том числе и в подрядных организациях, задействованных на содержании автодорог.

Реализация мероприятий подпрограмм 1 и 2 обеспечит повышение эффективности и безопасности сети автомобильных дорог Тарногского муниципального округа; повышение качества исполнения муниципальных услуг в сфере дорожной деятельности в соответствии с интересами и потребностями общества.

**Подпрограмма 3** «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального округа; Проведение технической инвентаризации, составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа; Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа» направлена на решение задач муниципальной программы по организации и содержанию автомобильных дорог Тарногского муниципального округа.

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

– составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги;

– постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости;

– проведение межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости (автомобильными дорогами общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа);

– определения балансовой стоимости объектов недвижимости (оценка) (автомобильных дорог).

**Подпрограмма 4** «Транспортное обслуживание населения» направлена на решение задач муниципальной программы развитие и совершенствование сети автомобильных дорог Тарногского муниципального округа.

В рамках реализации указанной подпрограммы предполагается осуществление следующих мероприятий:

- организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам;

- удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок.

Приложение 1

**Подпрограмма 1**

**Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа**

**Характеристика проблемы**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью социально экономического развития округа. От уровня их состояния во многом зависит устойчивое экономическое развитие округа, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяйственного производства, повышение уровня жизни населения. Основная задача Подпрограммы 1 – развитие (ремонт подъездных путей и инженерных сооружений – мостов) автомобильных дорог округа, в частности обеспечение круглогодичной транспортной доступности к населенным пунктам Тарногского муниципального округа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1  Объёмы и источники финансирования | Ремонт подъездов и мостов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57 563,32 тысяч рублей.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Областной бюджет | Бюджет  округа | Суммарный бюджет | | 2023 г. | 23 238,03 | 10 721,77 | 33 959,80 | | 2024 г. | 10 957,50 | 3 403,02 | 14 360,52 | | 2025 г. | 1 006,50 | 20,50 | 1 027,00 | | 2026 г. | 1 006,50 | 20,50 | 1 027,00 | | 2027 г. | 1 006,50 | 20,50 | 1 027,00 | | 2028 г. | 1 006,50 | 20,50 | 1 027,00 | | 2029 г. | 1 006,50 | 20,50 | 1 027,00 | | 2030 г. | 1 006,50 | 20,50 | 1 027,00 | | 2031 г. | 1 006,50 | 20,50 | 1 027,00 | | 2032 г. | 1 006,50 | 20,50 | 1 027,00 | | 2033 г. | 1 006,50 | 20,50 | 1 027,00 | | Итого: | 43 254,03 | 14 309,29 | 57 563,32 | |

|  |
| --- |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы 1  Выполнение работ по ремонту подъездов к населенным пунктам с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, протяженностью 141 862,4 п.м.  Выполнение работ по ремонту мостов с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния, общей площадью 780 кв. м.  Таблица 1 |

Перечень мероприятий программы

(перечень объектов, требующих приведения в нормативное состояние по подпрограмме 1*,*(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Планируемые показатели результативности деятельности | | | Объем финансирования | | |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул.Загородная, с.Тарноский Городок Тарногского муниципального округа | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 890,9 | Ремонт | п.м. | 100 | 890,9 | 873,1 | 17,8 |
| 2. | Ремонт моста на автомобильной дороге «Проезд между д.Слободинская – д.Александровская» Тарногского муниципального округа | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 2 188,42 | Ремонт | П.м. | 13 | 2 188,42 | 2 144,65 | 43,77 |
| 3. | Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Кокшеньга на автомобильной дороге «Проезд к д.Елифановская» Тарногского муниципального округа | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 8 871,80 | Ремонт | П.м. | 65 | 8 871,80 | 8 694,36 | 177,44 |
| 4. | Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Шебеньга на автомобильной дороге «Подъезд к д.Югра» Тарногского муниципального округа | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 1 825,61 | Ремонт | п.м. | 6 | 1 825,61 | 1 789,10 | 36,51 |
| 5. | Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Уфтюга на автомобильной дороге «Подъезд к д.Якушевская» Тарногского муниципального округа | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 12 254,71 | Ремонт | П.м. | 78,92 | 12 254,71 | 12 009,62 | 245,09 |
| 6. | Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Васильковая, д. Слуда и д.Кремлево Тарногского муниципального округа | 2024 | Администрация Тарногского муниципального округа | 1 027,04 | Ремонт | км | 0,170 | 1 027,04 | 1 006,50 | 20,54 |
| 7. | Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Ивас на автомобильной дороге по п.Вощар Тарногского муниципального округа | 2024 год | Администрация Тарногского муниципального округа | 3 663,68 | Ремонт | п.м. | 45 | 3 663,68 | 3 590,41 | 73,27 |
| 8. | Ремонт искусственного мостового сооружения через р. Уфтюга на автомобильной дороге по д.Власьевская Тарногского муниципального округа | 2024 год | Администрация Тарногского муниципального округа | 6 490,40 | Ремонт | п.м. | 45 | 6 490,40 | 6 360,59 | 129,81 |
| 9. | Обустройство пешеходного тротуара и организация водоотведения по нечетной стороне ул.Советская, д.7-д.17 с.Тарногский Городок | 2024 год | Администрация Тарногского муниципального округа | 2 558,92 | Ремонт | П.м. | 160 | 2 558,92 | 0 | 2 558,92 |
| 10. | Ремонт подъезда к д. Исаковская Тарногского муниципального округа | 2025  год | Администрация Тарногского муниципального округа | 0 | Ремонт | п.м | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Центральная д.Игумновская Тарногского муниципального округа | 2025 | Администрация Тарногского муниципального округа | 890, 9 | Ремонт | п.м. | 100 | 890, 9 | 873,1 | 17,8 |
| 12. | Строительство улично-дорожной сети по ул.Радужная, ул.Другова, ул.Солнечная, ул.Весенняя, ул.Моховая Тарногоского муниципального округа | 2025 | Администрация Тарногского муниципального округа | 0 | Строительство | П.м | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Строительство улично-дорожной сети в с.Тарногский Городок (ул.Заводская, ул.Дружная, ул.Жуковых, ул.Речная, ул.Береговая, ул.Заречная, ул.Дачная, ул.Летняя, ул.Луговая, ул.Дальняя, ул.Осенняя, ул.Вахневская, ул.Тимошинская, ул.Таежная, ул.Возрождения, ул.Славянская) Тарногского муниципального округа | 2025 | Администрация Тарногского муниципального округа | 0 | Строительство | П.м | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги по улице Угрюмовых в с.Тарногский Городок | 2025 год | Администрация Тарногского муниципального округа | 0 | Ремонт | П.м | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Ремонт подъезда к д.Черняково Тарногского муниципального округа | 2026  год | Администрация Тарногского муниципального округа | 0 | Ремонт | п.м | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Строительство автомобильной дороги по улице Мирная в с.Тарногский Городок Тарногского муниципального округа | 2026 год | Администрация Тарногского муниципального округа | 0 | Строительство | П.м. |  | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Строительство автодороги ул.Речная с.Тарногский Городок Тарногского муниципального округа | 2026 год | Администрация Тарногского муниципального округа | 0 | Строительство | п.м | Не поставлен на кадастровый учет | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Ремонт проезда между с.Верхне - Кокшеньгский Погост -  д. Коврижинская –д. Митрошинская - д.Шалимовская -  д.Тюрдинская Тарногского муниципального округа | 2027  год | Администрация Тарногского муниципальногоокруга | 0 | Ремонт | п.м | 7500 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Строительство моста через р. Кокшеньга к ул. Демидовская Тарногского муниципального округа | 2027 год | Администрация Тарногского муниципального округа | 0 | Ремонт | п.м | Не поставлен на кадастровый учет | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Ремонт подъезда к  д. Новгородовская Тарногского муниципального округа | 2027  год | Администрация Тарногского муниципального округа | 0 | Ремонт | п.м | 2624 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Строительство моста через р.Уфтюга в д.Семеновская Тарногского муниципального округа Вологодской области | 2029 год | Администрация Тарногского муниципального округа | 0 | Строительство | п.м. | 52 | 0 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий программы

(перечень разработанных проектных сметных документаций по подпрограмме 1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Объем финансирования |
| 1. | Разработка сметной стоимости по объекту «Ремонт моста на автомобильной дороге «Проезд между д. Слободинская-д. Александровская» Тарногского муниципального округа» | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 7500 | 7500 |
| 2. | Разработка сметной стоимости по объекту «Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Кокшеньга на автомобильной дороге «Проезд к д. Елифановская» Тарногского муниципального округа» | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 7500 | 7500 |
| 3. | Разработка сметной стоимости по объекту «Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Шебеньга на автомобильной дороге «Подъезд к д. Югра» Тарногского муниципального округа» | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 7500 | 7500 |
| 4. | Разработка сметной стоимости по объекту «Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Уфтюга на автомобильной дороге «Подъезд к д. Якушевская» Тарногского муниципального округа» | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 7500 | 7500 |
| 5. | Разработка технического задания по объекту «Ремонт моста на автомобильной дороге «Проезд между д. Слободинская-д. Александровская» Тарногского муниципального округа» | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 10000 | 10000 |
| 6. | Разработка технического задания по объекту «Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Кокшеньга на автомобильной дороге «Проезд к д. Елифановская» Тарногского муниципального округа» | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 10000 | 10000 |
| 7. | Разработка технического задания по объекту «Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Шебеньга на автомобильной дороге «Подъезд к д. Югра» Тарногского муниципального округа» | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 10000 | 10000 |
| 8. | Разработка технического задания по объекту «Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Уфтюга на автомобильной дороге «Подъезд к д. Якушевская» Тарногского муниципального округа» | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 10000 | 10000 |
| 9. | Разработка сметной стоимости по объекту «Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Ивас на автомобильной дороге по п.Вощар Тарногского муниципального округа» | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 7500 | 7500 |
| 10. | Разработка сметной стоимости по объекту «Ремонт искусственного мостового сооружения через р.Уфтюга на автомобильной дороге по д.Власьевская Тарногского муниципального округа» | 2023 | Администрация Тарногского муниципального округа | 7500 | 7500 |
| 11. | Разработка сметной стоимости по объекту «Обустройство пешеходного тротуара и организация водоотведения по нечетной стороне ул.Советская, д.7-д.17 с.Тарногский Городок» | 2024 | Администрация Тарногского муниципального округа | 7500 | 7500 |
| 12. | Разработка сметной стоимости по объекту «Обустройство улично-дорожной сети к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: ул. Васильковая, д. Слуда и д.Кремлево Тарногского муниципального округа» | 2024 | Администрация Тарногского муниципального округа | 7500 | 7500 |

Приложение 1.1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименова-ние целевого показателя (индикато-ра) | Еди-ница  измере-ния | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | | | | | |
| 2023/  2024 | | 2025/  2026 | | 2027/  2028 | | 2029/  2030 | | | 2031/  2032 | 2033 |
| 1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования муниципального и местного значения | Содер-жание автомо-бильных дорог | тыс.руб.  /  км | 2023 год – 21 145,2 руб./ 406,7 км.  2024 год – 21 957,7 тыс. руб./406,7 км. | | 2025 год –19 990,7 тыс. руб. /406,7 км.  2026 год –20 761,7 тыс. руб. /406,7км. | | 2027 год – 16 561тыс.руб. /406,7 км.  2028 год –16 561 тыс. руб./406,7 км. | | 2029 год – 16 561 тыс. руб. /406,7 км.  2030 год – 16 561 тыс. руб./406,7 км. | | | 2031 год – 16 561 тыс. руб. /406,7 км.  2032 год – 16 561 тыс. руб./406,7 км. | 2033 год – 16 561 тыс. руб. /406,7 км. |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение 2.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименова-ние целевого показателя (индикато-ра) | Еди-ница  измере-ния | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | | | | | |
| 2023/  2024 | 2025/  2026 | | 2027/  2028 | | 2029/  2030 | | 2031/  2032 | 2033 | | |
| 1. | Выполнение работ по ремонту подъездов к населенным пунктам Тарногского муниципального округа | Ремонт подъездов к населенным пунктам округа | м. п. | 150/170 | 100/120 | | 100/120 | | 120/120 | | 120/120 | 120 | | |
| 2. | Выполнение работ по ремонту мостов с целью улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния | Ремонт мостов | кв. м. | 780/338 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |

Приложение 2

**Подпрограмма 2**

**Содержание муниципальных дорог**

**Характеристика проблемы**

Автомобильные дороги округа являются важнейшей составной частью социально-экономического развития. От уровня их содержания во многом зависит устойчивое экономическое развитие округа, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяйственного производства, повышение уровня жизни населения. Подпрограмма 2 «Содержание муниципальных дорог» направлена на решение задач муниципальной программы по организации и содержанию автомобильных дорог Тарногского муниципального округа, повышению качества дорожного покрытия в соответствии с интересами и потребностями общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 2 | Содержание муниципальных дорог |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2: 236 187,66 тыс. руб., в том числе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Областной  бюджет | Бюджет  округа | Суммарный бюджет | | 2023 | 1 065,80 | 20 079,40 | 21 145,20 | | 2024 | 5 970,26 | 22 987,90 | 28 958,16 | | 2025 | 3 373,16 | 16 617,54 | 19 990,70 | | 2026 | 3 373,16 | 17 388,54 | 20 761,70 | | 2027 | 3 373,16 | 17 388,54 | 20 761,70 | | 2028 | 3 373,16 | 17 388,54 | 20 761,70 | | 2029 | 3 373,16 | 17 388,54 | 20 761,70 | | 2030 | 3 373,16 | 17 388,54 | 20 761,70 | | 2031 | 3 373,16 | 17 388,54 | 20 761,70 | | 2032 | 3 373,16 | 17 388,54 | 20 761,70 | | 2033 | 3 373,16 | 17 388,54 | 20 761,70 | | Итого | 37 394,5 | 198 793,16 | 236 187,66 | |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы 2 | обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования муниципального значения |
| Задачи подпрограммы 2 | сохранение и улучшение транспортно – эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа;  сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения |

Таблица 1

Перечень мероприятий

(перечень объектов, требующих приведения в нормативное состояние по подпрограмме 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Заказчик | Мощность по проектно-сметной документации | Планируемые показатели результативности деятельности | | | Объем финансирования | | |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в границах Тарногского муниципального округа Вологодской области | 2023 г. | Администрация Тарногского муниципального округа | 21 145,20 | Содержание автомобильных дорог | м.п. | 421,872 | 21 145,20 | 1 065,8 | 20 079,4 |
| 2. | Обустройство подъезда к земельным участкам, выделенным отдельным категориям граждан, по адресу: д.Кремлево, Тарногского муниципального округа | 2023 г. | Администрация Тарногского муниципального округа | 65,31 | Содержание | м.п. | 50 | 65,31 | 64,0 | 1,31 |
| 3. | Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в границах Тарногского муниципального округа Вологодской области | 2024 г. | Администрация Тарногского муниципального округа | 23 489,81 | Содержание автомобильных дорог | км | 421,872 | 23 489,81 | 3 373,20 | 20 116,61 |
| 4. | "Выполнение работ по содержанию опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в с.Красное, п.Айга, д.Заречье, с.Спасский Погост, д.Афоновская, д.Игумновская, д.Слуда, д.Хом" | 2024 г. | Администрация Тарногского муниципального округа | 2 623,29 | Содержание автомобильных дорог | км | 19,812 | 2 623,29 | 2 597,06 | 26,23 |
| 5. | Выполнение работ по содержанию (обслуживанию) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в границах Тарногского муниципального округа Вологодской области | 2025 г. | Администрация Тарногского муниципального округа | 16 561,0 | Содержание автомобильных дорог | км | 421,872 | 16 561,0 | 1 065,8 | 15 495,2 |

Приложение 3

**Подпрограмма 3**

**Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального округа; Проведение технической инвентаризации, составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа; Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа.**

**Характеристика проблемы**

Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы управления недвижимостью в автодорожной сфере ограничена отсутствием систематизированных и достоверных сведений об объектах недвижимости (автомобильных дорог общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа), земельных участках и иных объектах недвижимости.

В целях осуществления регистрации права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, совершенствования планирования развития территории Тарногского муниципального округа предусмотрено проведение технической инвентаризации и технического учета объектов недвижимости.

Подпрограмма 3 «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального округа; Проведение технической инвентаризации, составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа; Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа» направлена на решение задач муниципальной программы по организации и содержанию автомобильных дорог Тарногского муниципального округа».

Одним из основополагающих условий развития муниципального округа является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 3 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального округа; Проведение технической инвентаризации, составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа; Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа.    Всего: 3 298,0 тыс. руб. |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 3 | 2023 год –298,0 тыс. руб.;  2024 год –300,0 тыс. руб.;  2025 год –300,0 тыс. руб.;  2026 год – 300,0 тыс. руб.;  2027 год – 300,0 тыс. руб.;  2028 год – 300,0 тыс. руб.;  2029 год – 300,0 тыс. руб.;  2030 год – 300,0 тыс. руб.;  2031 год – 300,0 тыс. руб.;  2032 год – 300,0 тыс. руб.;  2033 год – 300,0 тыс. руб.  Средства бюджета Тарногского муниципального округа |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы 3 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги. Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости. Проведение межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости (автомобильными дорогами общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа). Определения балансовой стоимости объектов недвижимости (оценка) (автомобильных дорог). |
| Задачи подпрограммы 3 | **-** разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;  – проведение технической инвентаризации;  – составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа;  – постановка на государственный кадастровый учет каждой автомобильной дороги;  – определение границ земельных участков на местности, их согласование;  – определение координат;  – определение площади земельных участков;  – камеральные работы по подготовке цифровых кадастровых планов объектов землеустройства на основе имеющихся материалов исполнительной съемки;  – оформление Схем расположения земельных участков;  – оформление Межевых планов земельных участков;  – сопровождение материалов землеустроительного дела при его утверждении в установленном порядке;  – составление описаний земельных участков для проведения государственного кадастрового учета;  – внесение в государственный кадастр недвижимости:  – сведений о земельных участках (постановка на государственный кадастровый учет), сведений о частях земельных участков;  – получение оригиналов кадастровых паспортов земельных участков;  – разработка проектов межевания территории при реконструкции объектов;  – определение балансовой стоимости объектов недвижимости (автомобильных дорог). |

Приложение 3.1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  измере-ния | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | |
| 2023/  2024 | 2025/  2026 | 2027/  2028 | 2029/  2030 | 2031/  2032 | 2033/  2034 |
| 1. | Проведение технической инвентаризации, составление технических планов и технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа; Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального округа; Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения Тарногского муниципального округа | Кадастровые, технические паспорта на объекты недвижимости; Кадастровые паспорта, межевые планы на земельные участки под объектами недвижимости;  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тарногского муниципального округа Регистрация права собственности на объекты недвижимости и земельные участки под ними. | руб. | 298 000/  300 000 | 300 000/ 300 000 | 300 000/  300 000 | 300 000/  300 000 | 300 000/  300 000 | 300 000/  300 000 |

**Приложение 4**

**Подпрограмма 4**

**«Транспортное обслуживание населения»**

**Характеристика проблемы**

На территории Тарногского муниципального округа автомобильный транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Проблема развития транспортного обслуживания и обеспечения доступа населения к качественным транспортным услугам актуальны для Тарногского муниципального округа. Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы, в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития округа. На территории Тарногского муниципального округа шесть социально значимых маршрутов: (с.Тарногский Городок –д. Антипинская с.Тарногский Городок – Шебеньга, с.Тарногский Городок – Раменье, с. Тарногский Городок – с.Илезский Погост, с. Тарногский Городок – д. Першинская, , с. Тарногский Городок – Лохта).

Транспортная инфраструктура объединяет все населенные пункты округа, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограмма 4 | Транспортное обслуживание населения |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования подпрограммы 4: 63 313,66 тыс.руб., в том числе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Областной  бюджет | Бюджет  округа | Суммарный бюджет | | 2023 | 1 715,42 | 1 008,28 | 2 723,70 | | 2024 | 18 617,51 | 99,05 | 18 716,56 | | 2025 | 4 559,50 | 93,10 | 4 652,60 | | 2026 | 4 559,50 | 93,10 | 4 652,60 | | 2027 | 4 559,50 | 93,10 | 4 652,60 | | 2028 | 4 559,50 | 93,10 | 4 652,60 | | 2029 | 4 559,50 | 93,10 | 4 652,60 | | 2030 | 4 559,50 | 93,10 | 4 652,60 | | 2031 | 4 559,50 | 93,10 | 4 652,60 | | 2032 | 4 559,50 | 93,10 | 4 652,60 | | 2033 | 4 559,50 | 93,10 | 4 652,60 | | Итого | 61 368,43 | 1 945,23 | 63 313,66 | |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы 4 | Сохранение шести социально значимых маршрутов на автомобильном транспорте между населенными пунктами;  снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа;  сохранение фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на уровне 100 %. |
| Задачи подпрограммы 4 | Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам;  - удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок |

Приложение 1

к подпрограмме 2 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**О целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. | Задача 1  Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально значимым маршрутам | Количество социально – значимых маршрутов на автомобильном транспорте | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Задача 2  Удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Процент фактически выполненных рейсов в соответствии с контрактом на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |