АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 10.02.2025 | № | 44 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Тарногский Городок Вологодская область

Об организации мероприятий по пропуску весеннего паводка на территории Тарногского муниципального округа в 2025 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, снижения возможного ущерба и своевременной ликвидации последствий весеннего паводка 2025 года, руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа, администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тарногского муниципального округа обязанности противопаводковой комиссии для рассмотрения вопросов по координации работ по подготовке предприятий и организаций всех форм собственности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства округа к пропуску весеннего паводка, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий.

2. Установить, что заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тарногского муниципального округа (далее по тексту – КЧС и ОПБ округа) по вопросам паводка проводятся по мере необходимости (в зависимости от складывающейся обстановки). Решения КЧС и ОПБ округа обязательны к немедленному реагированию и исполнению в кратчайшие сроки всеми силами и средствами окружного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ОЗ ТП РСЧС).

3. Утвердить План предупредительных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка 2025 года на территории Тарногского муниципального округа (приложение 1).

4. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих дороги общего пользования:

4.1. На период прохождения весеннего паводка определить меры по обеспечению сохранности мостов и дорог, беспрепятственный проезд автомобильной и другой техники, выполняющей задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.2. Организовать контроль пропуска ледохода и талых вод через мосты и дорожные сооружения с целью их сохранности и сохранности дорожного полотна.

4.3. Осуществить обвал русел рек в местах возможного выхода паводковых вод на проезжую часть автодорог.

5. Рекомендовать Тарногскому РайПО (Никулин М.Е.) до наступления и в период прохождения весеннего паводка (половодья):

5.1. Создать необходимый запас продовольствия первой необходимости в магазине д. Тюприха, для полного и качественного обеспечения продовольствием населения, проживаемого в ранее подтопляемых деревнях (Плошиловская, Самсоновская, Будринская).

5.2. Быть в готовности к организации питания работников, задействованных на аварийно-восстановительных работах при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать руководителям организаций не зависимо от форм собственности, до наступления и в период прохождения весеннего паводка (половодья):

6.1. Подготовить и держать в исправном состоянии насосы для откачки воды из подвалов домов.

6.2. Провести очистку прилегающей территории от мусора, углубить водостоки (канавы) на прилегающей к объектам территории.

6.3. Подготовить и держать в исправном состоянии резервные источники электроснабжения.

7. Рекомендовать БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ» (Пекур С.Г.), до наступления и в период прохождения весеннего паводка (половодья):

7.1. Создать необходимый запас медицинского имущества для оказания первой медицинской помощи пострадавшему населению.

7.2. Подготовить необходимое количество койкомест в стационарных отделениях БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ».

7.3. Организовать дополнительное дежурство бригад скорой помощи.

8. Отд. МВД России «Тарногское» (Сухопаров С.Е.), в период прохождения весеннего паводка (половодья):

8.1. Организовать дежурство сотрудников полиции в местах (зонах) подтопления.

8.2. Исключить факты мародёрства среди населения.

9. Отделу по мобилизационной работе, делам ГОЧС (Корепанов А.И.) совместно с 25 ПСЧ по охране с. Тарногский Городок, 5-го отряда ФПС по ВО (Офицеров К.Д.), до наступления и в период прохождения весеннего паводка (половодья):

9.1. Создать необходимый запас плавательных средств (лодки моторные, плоты и т.п.) для проведения эвакуации населения и материальных ценностей из зоны подтопления.

10. Комитету по управлению имуществом администрации округа (Наволочная Е.С.):

10.1. Проверить и быть в готовности к разворачиванию пункта временного размещения и питания на 20 койкомест.

11. Отделу по работе с территориями администрации округа (Бурцева О.В.), до наступления и в период прохождения весеннего паводка (половодья):

11.1. Провести подворный обход в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления (затопления), особое внимание уделить деревням (Тюприха, Плошиловская, Самсоновская, Будринская).

11.2. Провести разъяснительную работу со старостами и населением по действиям при подъеме воды в реках, подвальных помещениях.

11.3. Организовать тесное взаимодействие с ЕДДС округа.

11.4. Организовать расчистку навесных лав ото льда.

12. Населению округа, проживающему в непосредственной близости к рекам, провести уборку мусора на придомовой территории, установить необходимые противопаводковые заграждения (мешки с песком и т.п.).

13. Финансовому управлению администрации округа (Шабанова Г.В.):

13.1. При необходимости выделить денежные средства на ликвидацию последствий весеннего паводка по статье «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» в пределах средств, предусмотренных в бюджете округа на эти цели.

14. Всем ответственным лицам в срок до 20.05.2025 г. направить справки о выполнении данного постановления, в части касающегося, в отдел по мобилизационной работе, делам ГОЧС администрации Тарногского муниципального округа.

15. Заведующим секторами отдела по работе с территориями администрации округа, руководителям предприятий и учреждений, населению округа при возникновении угрозы подтопления (затопления) домовладений, населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения и т.п. немедленно информировать главу округа по телефону: 2-16-55 (или через диспетчера ЕДДС округа по телефону: 2-27-81) и электронной почте (eddstarnogaadm@yandex.ru), а население по средствам оповещения.

16. Признать утратившим силу постановление администрации Тарногского муниципального округа от 12 марта 2024 года № 180 «Об организации мероприятий по пропуску весеннего паводка на территории Тарногского муниципального округа в 2024 году».

17. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа									А.В. Кочкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации округа от 10.02.2025 № 44
(приложение 1)

- П Л А Н

предупредительных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего

паводка 2025 года на территории Тарногского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработать планы превентивных мероприятий по защите объектов ЖКХ и жилищного фонда во время прохождения весеннего паводка на территории округа. | до 15.03.2025 | Отдел строительства, энергетики и ЖКХ, отдел по МР, делам ГОЧС администрации округа. |  |
| 2. | Провести анализ, обобщение и оценку обстановки по весеннему паводку на основании прогноза областного гидрометеоцентра. | до 30.03.2025 | Отдел по МР, делам ГОЧС администрации округа |  |
| 3. | Организовать взаимодействие муниципальных служб, организаций сил и средств ОЗ ТП РСЧС по обеспечению предупредительных работ и подготовке к весеннему паводку. | весь период подготовки | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 4. | Разработать графики дежурств руководящего состава, специалистов и аварийных бригад на период прохождения паводка в организациях топливно-энергетического комплекса газоснабжающих организациях, жилищно-коммунальных организациях. | до 30.03.2025 | Руководители организаций* |  |
| 5. | Организовать информирование населения, проживающего на территориях возможного подтопления в период весеннего паводка 2025 года. | до 30.03.2025 | Отдел по работе с территориями администрации округа |  |
| 6. | Обеспечить создание необходимых запасов лекарственных препаратов, медицинского имущества и антисептических средств. Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для медицинского обеспечения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшему населению и в местах временного размещения эвакуированных людей из зон возможного затопления. | до 15.04.2025 | Главный врач БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ»* |  |
| 7. | Обеспечить отправку автобусов для перевозки эвакуированного населения из зон возможного затопления. | По мере необходимости | Начальник управления образования администрации округа |  |
| 8. | Создать запасы дезинфицирующих и дератизационных средств, усилить контроль эффективности очистки и обеззараживания питьевой воды, выполнением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах, находящихся в зонах возможного затопления. | до 15.04.2025 | Руководители организаций ЖКХ* |  |
| 9. | Выставить информационные щиты о запрете выхода на льды водоемов. | По мере необходимости | Отдел по МР, делам ГОЧС администрации округа |  |
| 10. | Не допустить случаев отключения электроэнергии в округе в период весеннего паводка. | В течение всего периода | Руководитель Тарногского РЭС* |  |
| 11. | Обеспечить принятие необходимых мер по устойчивому функционированию организаций сельскохозяйственного комплекса в период паводка. | В течение всего периода | Управление сельского хозяйства и экономики администрации округа, руководители хозяйств* |  |
| 12. | Определить меры по обеспечению сохранности мостов и дорог. | до 01.04.2025 | Руководители дорожных организаций* |  |
| 13. | Определить силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий затоплений, предусмотреть организацию и функционирование пунктов временного размещения пострадавших. | до 30.03.2025 | Отдел по МР, делам ГОЧС администрации округа |  |
| 14. | Уточнять ледовую обстановку на водоемах, состав сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий. | с 01.04.2025 ежедневно | Отдел по МР, делам ГОЧС, отдел по работе с территориями администрации округа |  |
| 15. | Организовать отслеживание обстановки, складывающейся в предпаводковый период, контроль выделения сил и средств для проведения предупредительных мероприятий в запланированные сроки, представление соответствующих донесений. | В течение всего периода | Председатель КЧС и ПБ, ЕДДС округа |  |
| 16. | Обеспечить проведение в образовательных учреждениях занятий, бесед и инструктажей с детьми и обслуживающим персоналом о недопущении выхода на льды водоемов, соблюдению мер безопасности во время весеннего паводка | В течение всего периода | Управление образования администрации округа, руководители образовательных учреждений |  |
| 17. | Передавать срочную информацию в КЧС и ПБ Правительства области в любое время суток через оперативного дежурного ГУ МЧС России по Вологодской области. | При угрозе ЧС и ЧС | Председатель КЧС и ПБ, ЕДДС округа |  |
| 18. | Осуществлять контроль выполнения практических мероприятий в районах затопления. | Постоянно | Отдел по МР, делам ГОЧС, отдел по работе с территориями администрации округа |  |
| 19. | Организация бесперебойной связи между населенными пунктами и администрацией округа для своевременной передачи информации в период прохождения весеннего паводка. | В течение всего периода | Руководитель ЛТУ МЦТЭТ ПАО «Ростелеком»* |  |
| 20. | Передача информации о состоянии паводковой обстановки в КЧС и ПБ Правительства области. | По запросу | Отдел по МР, делам ГОЧС администрации округа |  |
| 21. | Доклад о выполнении мероприятий в КЧС и ПБ Правительства области | к 01.06.2025 | Отдел по МР, делам ГОЧС администрации округа |  |
| 22. | Подведение итогов выполнения предупредительных мер по безаварийному пропуску весеннего паводка 2025 года на территории Тарногского муниципального округа | до 10.06.2025 | Глава округа, члены КЧС и ПБ, руководители организаций* |  |

* - по согласованию