АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 28.12.2024 | № | 991 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Тарногский Городок Вологодская область

О внесении изменений в постановление администрации округа от 29.01.2024 г. № 54

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа Вологодской области, администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации округа от 29.01.2024 года 
№ 54 «Об утверждении муниципальной программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем на 2024 – 2031 годы» изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа									А.В. Кочкин

Приложение 1

к постановлению администрации

округа от 28.12.2024 № 991

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем на 2024 – 2031 годы»

1. В паспорте муниципальной программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем на 2024 – 2031 годы» в разделе Объемы и источники финансирования:

- цифры «13083004,35 рублей» заменить цифрами «13528079,05 рублей»;

- цифры «7016604,35 рублей» заменить цифрами «7461538,34 рублей»

2. В разделе 4 муниципальной программы «Объемы финансирования мероприятий Программы»:

-цифры «13083004,35 рублей» заменить цифрами «13528079,05 рублей»,

- цифры «7016604,35 рублей» заменить цифрами «7461538,34 рублей»

3. Раздел Проведение ремонта муниципального жилищного фонда округа изложить в новой редакции:

- «Проведение ремонта муниципального жилищного фонда округа

- 1. Основное мероприятие

График проведения ремонта муниципального жилищного фонда администрации Тарногского муниципального округа изложить в новой редакции

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Планируемые виды работ | Сроки выполн-ения ремонта (год) | Ориентир-овочная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Квартира социального найма | п. Вощар, д.6, кв.1 | Снос жилого помещения | 2024 | 427 000 |
| 2 | Квартира социального найма | с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, д.1А, кв.11 | Утепление наружной стены, перестановка оконного блока | 2024 | 140 680 |
| 3 | Квартира социального найма | с. Тарногский Городок, ул. Октябрьская, д.3, кв.3 | Обустройство канализационного септика | 2024 2024 2024 | 325 641 81 343 6 969 |
| 4 | Квартира социального найма | п. Конторка, ул. Новостройская, д.2, кв.1 | Ремонт веранды | 2024 | 363 000 |
| 5 | Квартира социального найма | д. Тюприха, д.34, кв.2 | Ремонт кровли, замена оконных блоков | 2024 | 327 000 |
| 6 | Квартира социального найма | с. Тарногский Городок, ул. Спортивная, д.2а, кв.9 | Ремонт балок цокольного перекрытия | 2024 | 47 727 |
| 7 | Квартиры социального найма ( 5 кв.) | с. Тарногский Городок, ул. Юбилейная, д.6а | Ремонт входного крыльца | 2024 | 41 320 |
| 8 | Квартира социального найма | с. Тарногский Городок, ул. Ульяновского, д.20, кв.1 | Ремонт цоколя | 2024 | 162 506 |
| 9 | Квартиры социального найма ( 2 кв.) | с. Илезский Погост, д. 25 | Ремонт узла учета холодного водоснабжения | 2024 | 22 170 |
| 10 | Разработка ПСД на снос муниципального жилья | д. Каплинская, д.45,46 п. Вощар, д.16, ул. Генаева, д.9, ул. Одинцова, д.8 | ПСД | 2024 | 65 000 |
| 11 | Муниципальное жилье | с. Тарногский Городок | Материалы на ремонт жилья | 2024 2024 | 58 584 7 535 |
| 12 | Квартира социального найма | с. Красное, ул. Федоровская, д.1, кв.1 | Кровля, оконные блоки | 2025 | 900 000 |
| 13 | Квартира социального найма | п. Конторка, ул. Заречная, д.4, кв.1 | Кровля, полы на веранде, ремонт устья русской печи | 2025 | 300 000 |
| 14 | Квартира социального найма | п. Конторка, ул. Новостройская, д.1, кв.2 | Труба, ремонт полов, эл/проводка, стяжка стены | 2026 | 200 000 |
| 15 | Квартира социального найма | п. Конторка, ул. Центральная, д.15, кв.2 | Окна, печь, кровля, полы | 2026 | 250 000 |
| 16 | Квартира социального найма | п. Конторка, ул. Центральная, д. 15, кв.1 | Эл/проводка | 2026 | 100 000 |
| 17 | Квартира маневренный фонд | с. Тарногский Городок, ул. Октябрьская, д.16, кв.1 | Ремонт печей | 2026 | 250 000 |
| 18 | Квартира социального найма | п. Конторка, ул. Центральная, д.1, кв.4 | Кровля (частично), печь (малый ремонт), эл/проводка | 2026 | 200 000 |
| 19 | Квартира социального найма | п. Конторка, ул. Набережная, д. | Веранда | 2027 |  |
| 20 | Квартира социального найма | п. Вощар, д.25, кв.2 | Печи, полы, крыша | 2027 |  |
| 21 | Квартира для медработника | с. Верховский Погост, д.7, кв.2 | Подруб, полы, печи, окна, отделка, эл/освещение | 2027 |  |
| 22 | Квартира социального найма | с. Ромашевский Погост, ул. Молодежная, д.5, кв.1 | Печи, полы | 2027 |  |
| 23 | Квартира социального найма | с. Тарногский Городок, ул. Ульяновского, д.16, кв.2 | Наружная канализация | 2027 |  |
| 24 | Квартира социального найма | п. Конторка, ул. Железнодорожная, д.1 | Печи, полы | 2028 |  |
| 25 | Квартира социального найма | с. Красное, ул. Красная, д.4а, кв.2 | Печь, полы, окна, отделка | 2028 |  |
| 26 | Квартира социального найма | д. Каплинская, д.51, кв.1 | Печь, перекрытие, полы, отделка, эл/освещение | 2028 |  |
| 27 | Квартира маневренный фонд | д. Слуда, ул. Хуторская, д.12, кв.1 | Печь, полы, окна, отделка | 2028 |  |
| 28 | Квартира маневренный фонд | д. Слуда, ул. Хуторская, д.12, кв.2 | Печь, полы, окна, отделка | 2028 |  |
|  | ВСЕГО на 2024 – 2026 гг. |  |  |  | 4 276 475 |

»