|  |  |
| --- | --- |
|  | Финансовое управление администрации Тарногского муниципального округа Вологодской области |

**Годовой отчет**

по муниципальной программе «**Оздоровление окружающей среды**

**Тарногского муниципального района на 2021-2025 годы**» за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел экологии управления инфраструктурного развития администрации Тарногского муниципального района |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, администрации сельских поселений, организации района.\* |

**Отчетный** г**од** – 2022

**Дата составления годового отчета** – 03.02.2023 года

По муниципальной программе «Оздоровление окружающей среды Тарногского муниципального района на 2021 – 2025 годы» объем финансирования на 2022 год был предусмотрен в сумме 5 414 821,62 рублей, из них 3 359 300 из областного бюджета и 2 055 521,62 рублей из бюджета района.

Потрачено 2 322 038,11 рублей из них:

- 359300 рублей из областного бюджета (7579,73 – проведение аналитического контроля сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, 351720,27 – заработная плата инспектору отдела).

- 1 962 738,11 рублей из районного бюджета, из них:

- мероприятия по экологическому образованию и просвещению – 9633.00 рублей;

- обустройство трубчатого колодца (в Верховском сельском поселении) – 173300 рублей;

- заработная плата инспектору отдела – 13205,75 рублей;

- проведение исследования питьевой воды – 866599.36 рублей.

- ликвидация несанкционированных свалок в соответствии с Дорожной картой по выполнению поручений Губернатора области в рамках реализации «Мусорной реформы» - 900 000.00 (из них: 880 000 ликвидация свалок и 20.000 -ПСД) рублей;

В соответствии с Дорожной картой по выполнению поручений Губернатора области в рамках реализации «Мусорной реформы» на территории Тарногского муниципального района в 2022 году ликвидированы 4 несанкционированных свалки, состоящие в Реестре несанкционированных свалок, из них:

Тарногское сельское поселение: несанкционированная свалка у с.Шебеньгский Погост кадастровый номер участка 35:08:0202035:27. Свалка ликвидирована 11.07.2022 года. Стоимость ликвидации свалки – 330 000.00 рублей.

- несанкционированная свалка за д. Володинская, участок с координатами 60 40,318 ЕО 43 48,394. Ликвидирована 11.07.2021 года, стоимость ликвидации свалки – 200 000.00 рублей.

Несанкционированная свалка у д.Окатовская кадастровый номер участка 35:08:0302015:587, ликвидирована 08.11.2022 года. Стоимость ликвидации свалки -  250 000.00 рубля.

Спасское сельское поселение: несанкционированная свалка у д.Яринская кадастровый номер 35:08:020100:218. Ликвидирована 18.11.2022 года, стоимость ликвидации свалки – 100 000.00 рублей.

Норматив трудозатрат при исполнении переданных полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора выполнен в объеме 1464 нормочасов при плане 1430. Объем выполнения плана составил 102.38%.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы» Оздоровление окружающей среды Тарногского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2022год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Значение показателей 2022г. |
| **Снижение уровня загрязнения водных объектов на территории района** | Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке. | 75.9 % |
| Количество отремонтированных, модернизированных очистных сооружений канализации. | 0 |
| Об**еспечение населения района качественной питьевой водой.** | Количество отремонтированных, благоустроенных нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев, родников) | 1 шт |
| **Развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов** | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления. | 93,8% |
| Количество созданных пунктов для сбора отработанных ртутьсодержащих отходов от населения. | 0 |
| Количество собранных и переданных на утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов от населения в частном секторе | 1050 шт. |
| Площадь ликвидированных свалок твердых бытовых отходов. | 8,7 га |
| Доля рекультивированных свалок твердых бытовых отходов при завершении срока эксплуатации от общего количества объектов захоронения ТБО, требующих рекультивации | 0 |
| **Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий** | Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории района. | 7,1% |
| Количество материалов, направленных на государственную экспертизу и проведенных общественных экспертиз. | 0 |
| **Совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора** | Доля природопользователей, осуществляющих производственный контроль, к общему количеству природопользователей, обязанных осуществлять производственный контроль. | 0 |
| Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора. | 208 шт. |
| **Формирование основ экологической культуры населения района и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования** | Участие населения района в мероприятиях экологической направленности | 8779 чел. |
| Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения района. | 628 ед. |
| Количество высаженных деревьев в населенных пунктах района. | 1500 шт. |
| **Надлежащее осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды** | Выполнение плана | 100% |

Начальник отдела экологии М.А. Тарханов